Numer referencyjny: ZZP.261.1.9.2024					           Załącznik nr 6

UMOWA  Nr ZZP.261.1.....2024

zawarta w dniu ……..…………….. roku w Lublinie

pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy  ul. Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: …………………………… PLN, 
Regon: 060972765, NIP 712 325 37 42,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………., kod: ………………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………………., Regon: …………………, NIP …………………, kapitał zakładowy/kapitał zakładowy i wpłacony: …………………………. PLN

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Przedmiot umowy

§1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin 2022 (VIII edycja), nr O-43, pn. Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – II etap, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….. .2024 r., zwane dalej Roboty.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

- wyjaśnienia oraz modyfikacje SWZ,

- dokumentacja projektowa, na którą składają się: Projekt budowlany, Projekty techniczne Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), Przedmiar robót (materiał pomocniczy).

- Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji Umowy, interpretowane będą w oparciu                    o dokumenty wyszczególnione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znane są mu warunki lokalne oraz zakres Robót zawarty          w dokumentach wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Do wykonania Robót budowlanych mogą być stosowane tylko wyroby dopuszczone do obrotu                    i stosowania w budownictwie, zgodnie z dyspozycjami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu na każde jego żądanie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, nie później niż do dnia wskazanego przez inspektora nadzoru.

- Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w zakresie dodatkowego zbadania jakości Robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań lub ekspertyz obciąża wyłącznie Wykonawcę, jeżeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaże się, że zastosowane materiały, technologie, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową.

Obowiązki Stron

§2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Dokumentacją projektową, SWZ wraz z wyjaśnieniami, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami, zasadami budowlanymi,  prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi,

- wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji,

- zabezpieczenie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej,

- dobór właściwej organizacji robót i odpowiedniego sprzętu,

- usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia Robót,

- przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- sporządzenie dokumentacji odbiorowej w formie operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 
z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem Robót budowlanych  w terminach i na zasadach określonych  w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji 
w Umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy,

- protokolarne przekazanie Terenu Robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru przedmiotu Umowy,

- dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§3

  - Zamawiający przekazując protokolarnie Wykonawcy, teren dla wykonania Robót, wskaże jego granice.

  - Po przyjęciu terenu, Wykonawca staje się odpowiedzialny za niego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa powierzonego mienia i osób znajdujących się         na terenie realizacji zamówienia.

- Najpóźniej w dniu przekazania miejsca robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, wykazu  osób zatrudnionych na umowę o pracę mających realizować przedmiot zamówienia.

- Wykonawca w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00  zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) oraz przekazania jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy, do terminu odbioru końcowego Robót, posiadać aktualnie obowiązujący dokument ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca realizowanych Robót oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren i plac budowy tak, aby nie stwarzał on zagrożenia (potencjalnego jak i realnego) dla użytkowników, gości i innych osób przebywających w sąsiedztwie terenu i placu budowy.

- W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przyległy do miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz nie będzie składował na nim jakichkolwiek odpadów     oraz urządzeń prowizorycznych.

- Po zakończeniu zadania, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce Robót i przyległy teren, przekazując go Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego w stanie umożliwiającym prawidłową eksploatację obiektu.

Personel Wykonawcy

§5

1.  Wykonawca zobowiązuje się, iż on oraz podwykonawcy zatrudniać będą na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn.zm.) osoby, które będą wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia tj. wykonujące  czynności związane z realizacji Robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

2.    W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania w terminie 5 dni roboczych przedłożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 Pzp.

3.    W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa 
w ust. 1, albo niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w §16 ust. 1 lit. j). Niezłożenie przez wykonawcę w terminie żądanych danych w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby przez siebie zatrudnione na umowę o pracę 
i dopuszczone do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową i zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego n/w dokumentów:

1)	oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)	oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4)	innych dokumentów,

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę  zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5.    W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się również o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.    W przypadku zmiany pracownika wykonującego czynności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że osoba ta spełnia określone w umowie wymagania. Zmiana pracownika nie wymaga zmiany umowy.

Siły własne i Podwykonawcy

§6

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

- bez udziału podwykonawców;

- przy udziale podwykonawców, w zakresie robót _____________________;

- przy udziale ________________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby

w zakresie robót __________________________.

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca wykona siłami własnymi, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają 
ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwana dalej „ustawą Pzp”, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo - projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 
w §7 ust. 1;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego,

- brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem Podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

- umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osób przez niego uprawnionych, w szczególności tych wskazanych w §10 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto. W przypadku, o którym mowa 
w niniejszym ustępie, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.15 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

Termin realizacji umowy

§7

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- termin przekazania Terenu Robót – w ciągu 5 dni od podpisania przez obie Strony umowy ,

- termin rozpoczęcia Robót budowlanych – zgodny z dniem przekazania Terenu Robót,

- ostateczny termin zrealizowania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 4 miesięcy licząc od dnia przekazania Terenu Robót.

- Za datę wykonania Robót budowlanych uważa się faktyczną datę zakończenia robót budowlanych objętych Umową, wraz z uporządkowaniem Terenu Robót i jego zaplecza łącznie z przywróceniem otoczenia do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, 
a następnie ustalenie treści bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i jego podpisanie przez Strony.

- Strony przewidują możliwość zmiany wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:

  - wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody;

  - wstrzymania  Robót  przez  Zamawiającego  albo przerw  w  wykonywaniu  Robót powstałych  na  skutek  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego  - o  czas trwania przerwy (z zastrzeżeniem §6 ust. 6 powyżej);

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o których mowa w ust. 7 poniżej, - o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami.

- W rozumieniu niniejszej Umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec Stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności Stron.

- Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.

- Niekorzystne  warunki  atmosferyczne  oznaczają warunki, w których  niemożliwe  jest prowadzenie  robót  bezpiecznie  pod  względem  BHP,  w  sposób  prawidłowy,  zgodny  z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności jako  niekorzystne  warunki atmosferyczne  rozumie  się wystąpienie  średniej  dziennej  temperatury  niższej  niż minus 0°C  w  zakresie  robót  zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika  budowy.  Średnia  z  tych  pomiarów będzie średnią dziennej temperatury.  Przez niekorzystne  warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające  prowadzenie  zewnętrznych robót budowlanych w ogóle, bądź bez niewspółmiernych  nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma  prawo weryfikacji ustaleń nt. Zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie  danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej.

Przedstawiciele Stron

§8

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

-  …………………………………………………………………………………..

e-mail ……………………………………. tel. ……………………………

- Kierownik Budowy działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej informacji przekazanej Zamawiającemu.

- Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§9

- Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

- ………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………. tel. ……………………………

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wyznaczony w ust. 1 niniejszego paragrafu Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Wynagrodzenie i zasady jego płatności

§10

            - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, ustala się  na łączną kwotę ryczałtową w wysokości ……………………….. zł brutto (słownie: …………………….. zł …./100),        w tym cena netto: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………. zł …/100) plus należny podatek VAT w wysokości: ……………………. zł (słownie: ……………………………… zł …./100).

            - Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa ust. 1 powyżej składa się wynagrodzenie za wykonanie zakresu Robót/prac budowlanych  zgodnie z postanowieniami
 §2 ust. 1 niniejszej Umowy.

            - Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z Terenem Robót, dokumentacją określoną w §1 ust. 2 niniejszej Umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego przedmiot zamówienia.

            - Wykonawca i Zamawiający ustalają, że  zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury - po podpisaniu stosownego protokołu odbioru na zasadach określonych niniejszą Umową.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy i niezbędne do jej należytego wykonania, w tym również wynagrodzenie należne ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:

  - koszty wykonania Robót stanowiących przedmiot zamówienia,

  - koszty robót przygotowawczych,

  - wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,                               a w szczególności: koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, koszty najmu i dowozu sprzętu na budowę,  koszty utylizacji materiałów z rozbiórki itp.,

  - koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny),

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań,

  - wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić  w związku z wykonywaniem Robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną,

- Strony zgodnie oświadczają, iż zakres robót do wykonania w okresie realizacji umowy, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie podstawą do zwiększenia umówionego wynagrodzenia.

§11

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu Umowy potwierdzony stosownym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony Umowy z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie ……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , (t.j. Dz.U. z 2020r poz.106 ze zm.), a ich przesył między Zamawiającym 
a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.

- Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest: efaktury@mosir.lublin.pl.

- Zamawiający dopuszcza również przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie 
z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach                      publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm. ).

- W przypadku zmiany obowiązującej w dniu podpisania umowy stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu zamówienia, Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawki VAT na obowiązującą z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności zmiany postanowień umowy    w formie aneksu. W takim przypadku korekcie podlega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)                            i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………… i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego  o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy  z dn. 11.03.2004 r.
 o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz.U. z 2020r poz.106 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 935 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie                   z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

- Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.

Odbiór robót, gwarancja jakości i rękojmi za wady

§12

Odbiór częściowy

- Odbiorom częściowym wykonanych elementów Robót będą podlegały Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu. O planowanym terminie zakończenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, Kierownik Budowy każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć Roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót,  a następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego.

- Kierownik Budowy winien zgłaszać Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru Robót zanikających  i Robót ulegających zakryciu.

- Odbioru Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru, nie później niż w ciągu 3 dni licząc od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 powyżej.

- Roboty podlegające odbiorom częściowym, Kierownik Budowy każdorazowo zgłosi oraz przedłoży Inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do wykonania odbioru w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty na materiały oraz świadectwa wykonanych Robót 
i zainstalowanych urządzeń, dotyczące odbieranych Robót.

- Zapisy §13 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio do czynności określonych w niniejszym paragrafie.

§13

Odbiór końcowy

- Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbiorów częściowych, o których mowa w §12 powyżej.

- O gotowości do odbioru końcowego realizowanych Robót  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego         oraz przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania  przedmiotu zamówienia:

- Oryginała dziennika budowy

- dokumentację projektową powykonawczą,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzanych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

- atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby, deklaracje zgodności,

- karty gwarancyjne,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z dokumentacją, przepisami oraz obowiązującymi normami oraz przepisami p.poż.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru dokona potwierdzenia zakończenia Robót, w tym kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczając termin przystąpienia do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania potwierdzenia zakończenia Robót.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-go dnia roboczego, licząc od dnia           ich rozpoczęcia, przy czym za dni robocze Strony zgodnie przyjmują dni od poniedziałku do piątku.

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i zalecenia  dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad wraz          z terminami wyznaczonymi na ich usunięcie podpisany przez Strony umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wady             w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad musi zostać stwierdzony protokolarnie, 
a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony 
w protokole usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie                z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o wartość elementu wadliwego – zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad           oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio Robót jako wadliwych. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§14

      - O wykrytych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie po ich stwierdzeniu.

- W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie         14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę,

- Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia 
ważnych przyczyn technicznych, technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni 
– w zależności od rodzaju wady.

- W przypadku:

  - nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej           
(z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej),

  - trzykrotnej naprawy tego samego elementu,

Zamawiający uprawniony jest odpowiednio do ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia lub zlecenia kolejnej naprawy podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia lub naprawy.

§15

    - Na  wykonane Roboty, stanowiące przedmiot umowy Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji i rękojmi, zgodnie z okresami wynikającymi z Karty Gwarancyjnej, dostarczonej Zamawiającemu z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przez Zamawiającego.

    - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie Karty Gwarancyjnej. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Robót przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych, adresy e-mail do wysyłania zgłoszeń). Treść Karty Gwarancyjnej nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami Karty Gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy.

    - Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykorzystaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej 
w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru Robót.

§16

Odbiór ostateczny

- Na nie mniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w celu ustalenia warunków obioru ostatecznego, polegającego na ocenie wykonanych robót, w tym związanych   z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych przed odbiorem ostatecznym i dokona odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni roboczych od usunięcia wad.

Kary umowne

§17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego 
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
w §10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu polisy, o której mowa w §4 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za wprowadzenie Podwykonawcy na Teren Robót i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
w §10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo        
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
w §10 ust. 1 niniejszej Umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady – w przypadku wad stwierdzonych podczas obioru końcowego lub od dnia uzgodnionego z Wykonawcą w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi,

    - za zwłokę w wydaniu Karty Gwarancyjnej w terminie określonym w §15 ust. 1 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §10 ust. 1 powyżej,

    - w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 §1KP ),  osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienie na umowę o pracę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 50%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust.1 powyżej.

- Zamawiający zapłaci karę umowną:

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru Robót, karę w wysokości 0,01%  wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w §10 ust. 1 powyżej.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wszystkie przewidziane niniejszą Umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od  wezwania do ich zapłaty.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do ich potrącenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§18

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% kwoty określonej  w §10 ust. 1 niniejszej Umowy, tj.: …………………………… zł (słownie: …………………… zł) w formie ..................................... .

      - Zabezpieczenie winno być wniesione w pełnej wysokości najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

      - W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
z form przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

      - Zmiana formy zabezpieczenia musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia.

      - Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia.

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania Robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi         za wykonanie Robót.

Zmiana postanowień umowy

§19

      - Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

      - Strony mogą każdorazowo, na zasadzie porozumienia Stron wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy, jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania Robót, w przypadku wystąpienia zdarzeń  mających charakter siły wyższej, w szczególności w przypadkach określonych szczegółowo w §7 ust. 3 i następne niniejszej Umowy;

- zmiany wiążącej się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych;

- zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego;

- zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Strony;

- zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w §11 ust. 6 niniejszej umowy;

- zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy,

- zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w lit. f) powyżej,

      - Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie         ich wprowadzenia.

      - Zmiany Umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 439 oraz 454-455 ustawy.

Postanowienia końcowe

§20

            - Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie aż do ostatniego dnia oznaczonego w umowie jako ostatni dzień upływu terminu gwarancji wykonania robót,                    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   ze skutkiem natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia postanowień Umowy w terminie do czternastego (14) dnia od daty zaistnienia przyczyny rozwiązania Umowy.

            - Poza przypadkiem wskazanym w pkt 1 powyżej Zamawiającemu przysługuje  prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do ostatniego dnia upływu wynikającej z umowy gwarancji na roboty objęte umową w przypadku gdy:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem  Robót  określonym w §7 ust. 1 lit. b) przez czas dłuższy niż 14 dni – co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru.

  - Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c) o 14 dni – co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez winy Wykonawcy w terminie 30 dni zgodnie z art. 456 ustawy pzp.

- Tryby rozwiązania niniejszej Umowy wskazane w ust. 1 i 3 powyżej, wymagają formy pisemnej        pod rygorem nieważności oraz powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień sporządzenia,

  - jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym powyżej w ust. 6 lit. a) mimo powiadomienia nie przystąpi do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia przedmiotowego protokołu. Protokół sporządzony przez Zamawiającego jest wiążący dla Stron,

  - Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt         tej Strony z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni uprzątnie Teren Robót,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem wykonane roboty w ciągu 7 dni                    od odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru Robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy,

  - pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych Robót,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Robót.

Klauzule informacyjne

§21

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu realizacji umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.

- W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie 
po zawarciu umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, 
o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia 
na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w umowie.

Warunki ogólne

§22

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 
i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

            - Korespondencja:

- przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w dniu doręczenia.

- wysłana listem poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu nadania, chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to przypadku będzie uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania.

- wysłana drogą elektroniczną w sprawach bieżących będzie uważana za doręczoną w dniu potwierdzenia jej otrzymania, jednakże nie później niż w następnym dniu roboczym od daty jej wysłania.

            - Adresami do doręczeń dla Stron są adresy wskazane w komparycji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, o każdej zmianie swojego adresu do doręczeń.  W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca wyraża zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio przez Wykonawcę podany - ze skutkiem doręczenia. Adresy mailowe dla Stron w sprawach bieżących wskazane są w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu mailowego.

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

            - Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

            - Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

            - Do umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:

    - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- załącznik nr 2,

    - Polisa OC.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

(MOSiR)