UMOWA NR DUD.272.…..2025

zawarta  w  dniu  ………… 2025 r.  w  Pieckach, pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758,  NIP 7422123183                  z siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki, przy ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki

przy kontrasygnacie Agaty Naumowicz- Skarbnika Gminy ,

a

………………………………….  REGON …………………………. NIP ……………………….. z siedzibą w …………………………………………..,  zwanym  w dalszej części  umowy  Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2024.1320 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.  275 ust. 1 ustawy Pzp,  rozstrzygniętego  w  dniu ……………….. r., zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót związanych z realizacją zadania

pn. „REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY PIECKI”

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje  wykonanie  m.in.:

1) Remontów, napraw i konserwacji nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki, w tym:

- Wyprofilowanie i uzupełnienie materiałem własnym Wykonawcy kolein,  zagłębień i wybojów za pomocą równiarki drogowej samojezdnej wraz z operatorem, wyposażonej w lemiesz przedni i środkowy. Szacunkowa liczba robót tego rodzaju to 400 roboczo-godzin.

- Zagęszczanie nawierzchni wyprofilowanej walcem drogowym stalowym o nacisku minimum 8 t wraz                     z operatorem. Szacunkowa liczba robót tego rodzaju to 80 roboczo-godzin.

- Zakres i charakter pracy sprzętu każdorazowo określi Zamawiający.

- Wykonawca podstawi sprzęt w wyznaczonym miejscu w czasie maksymalnie 1 dnia roboczego                                od telefonicznego lub pisemnego wezwania przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Koszty transportu związane z dojazdem i powrotem sprzętu na trasie od-do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  ponosi Wykonawca.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca  w uzgodnieniu z Zamawiającym w czasie maksymalnie 1 dnia roboczego podstawi sprzęt zastępczy.

- Liczba godzin pracy sprzętu może ulec zwiększeniu o 10 % w zależności od okoliczności, których Zamawiający  nie mógł przewidzieć, a wartość liczby zwiększonych godzin będzie wyliczana w oparciu                   o ceny jednostkowe, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym wraz z ofertą załącznik do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje również dowóz i wbudowanie materiałów własnych Wykonawcy, wg następujących ilości i rodzaju:

- kruszywo 0-31,5 mm mieszanka optymalna, minimum 50% łamane w ilości 2100 t,

- kruszywo łamane – grys 4,0/16,0 mm w ilości 600 t,

- kruszywo łamane – grys  12,8/31,5 mm w ilości 100 t,

- pospółka sortowana do 0-31,5 mm w ilości 300 t.

- Materiał do naprawy nawierzchni drogowych, wskazany w pkt 2) powinien odpowiadać normie PN-EN 13242. Ilość oraz rodzaj materiału, niezbędnego do bieżących potrzeb naprawy dróg każdorazowo określany będzie przez Zamawiającego.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy dysponuje następującym sprzętem:

- co najmniej 1 równiarka drogowa samojezdna,

- co najmniej 1 walec drogowy,

- co najmniej 3 wywrotki o ładowności nie mniejszej niż 28 Mg.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Umowa  obowiązuje z  chwilą jej  podpisania.

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w zakresie przygotowania technicznego i organizacyjnego świadczenia robót jest data zawarcia umowy.

- Umowa zostaje zawarta na okres 10 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy do dnia …………………….. r.

§ 3

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

1.	odbiór przedmiotu umowy.

2.	zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

3.      przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy.

- Obowiązki Wykonawcy :

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie  ze  specyfikacją warunków zamówienia, obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami,  przepisami   o ruchu drogowym, bhp,  ppoż., oraz  zaleceniami                               i  uzgodnieniami  upoważnionego pracownika Urzędu  Gminy  Piecki,

- zapewnienie wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- pełne zabezpieczenie materiałowe wykonywanych robót oraz utrzymania w pełnej gotowości technicznej                   i eksploatacyjnej środków materiałowych i sprzętowych.

- zabezpieczenie miejsca składowania materiału do naprawy nawierzchni drogowych.

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  drogi objętej remontem.

- utrzymanie terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla mieszkańców i służb ratowniczych,

- usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Piecki, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, który określi miejsce, zakres oraz termin wykonania robót.

- posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej,

- podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego otoczeniu,

- zgłaszanie wykonania poszczególnych prac, składających się na przedmiot umowy do odbioru                                       i uczestniczenia  w czynnościach odbioru końcowego,

- przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych,

- usunięcie stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze w terminach wyznaczonych w  protokołach,

- zatrudnienie osób na warunkach określonych w §9  niniejszej umowy,

- wykonywanie poszczególnych zleceń, wynikających z niniejszej umowy w zaoferowanym czasie tj. ……. dnia, od dnia zlecenia przez Zamawiającego.

§ 4

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego są:

- Szymon Chrzanowski – przedstawiciel Zamawiającego, e-mail: s.chrzanowski@piecki.com.pl

##### Przedstawicielami Wykonawcy są:

- ………………….. - email: …………………………..

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca może zawrzeć umowy z podwykonawcami na zakres prac wskazany w ofercie przetargowej.

- Podczas realizacji zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112  ustawy Pzp,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych przez podwykonawcę.

§ 6

Wynagrodzenie

      - Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości ………………… zł brutto (słownie złotych: …………………) wynikające z poniższego wyliczenia:

| L.p. | Element przedmiotu umowy | Sprzęt | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa (netto zł) | Podatek VAT % | Wartość ( brutto zł ) G= (DxE)+F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |
| 1 | Roboty w zakresie wyprofilowania i uzupełnienia materiału do naprawy dróg | Równiarka | r/h | 400 |  |  |  |
| 2 | Roboty w zakresie zagęszczania nawierzchni wyprofilowanej | Walec | r/h | 80 |  |  |  |
| 3 | Kruszywo 0-31,5 mm mieszanka optymalna, minimum 50% łamana | Wywrotka | 1 tona | 2100 t |  |  |  |
| 4 | Kruszywo łamane- grys 4,0 /16,0 mm | Wywrotka | 1 tona | 600 t |  |  |  |
| 5 | Kruszywo łamane- grys 12,8/31,5 mm | Wywrotka | 1 tona | 100 t |  |  |  |
| 6 | Pospółka sortowana do 0-31,5 mm | Wywrotka | 1 tona | 300 t |  |  |  |
| 7 | RAZEM |  |  |  | x | x |  |

      - Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania, wszystkich obowiązków objętych przedmiotem niniejszej umowy, będzie wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznej ilości przepracowanych roboczogodzin sprzętu, i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych, a także iloczyn ilości faktycznie wbudowanego materiału i odpowiadających                                    im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

      - W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

      - Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania robót objętych umową.

      - Podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie stanowił miesięczny raport                       z wykonania robót w okresie rozliczeniowym, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez  przedstawiciela Zamawiającego.

      - Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, będą płatne miesięcznie z dołu na rachunek bankowy  Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej   faktury.

      - Terminowość i prawidłowość wykonania robót będzie oceniona przez Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy zarówno z wykonania określonej liczby roboczogodzin robót, jak i ilości ton dostawy materiału, określonych w §1  niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę, na jaką, roboty  i dostawy zostały wycenione w kosztorysie ofertowym według cen jednostkowych.

      - Za  roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wynagrodzenie nie przysługuje.

      - Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki organizacyjnej.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez kar umownych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót w pełnym zakresie objętym umową.

- Wykonawca zaniecha realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni kalendarzowych.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych, zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne.

- Wykonawca utraci uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może odstąpić od umowy:

- gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową na zapłatę faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,                     z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę                        do realizacji innych robót nie objętych Zadaniem, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,                       za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 8

Ubezpieczenie

- Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych                 w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku  z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej                  w wysokości określonej w SWZ oraz dowodów opłacania składek.

§ 9

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu oraz  wykonujące  prace fizyczne  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (Kp), w szczególności art. 22 § 1 kp.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                                 na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający uprawniony jest                   w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów  i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Dowodami tymi mogą być w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać    w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 1 czynności.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………….. zł (słownie złotych ……………………………….. ) tj. 3% wartości brutto określonej § 6 ust. 1 w formie  …………………………...

- Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§11

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w podjęciu zleconych robót.

- w wysokości 10% wstępnego wynagrodzenie netto za cały przedmiot zamówienia, określonego  w § 6 ust. 1. umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji zlecenia, względem czasu reakcji, określonego                w §3 pkt 14 umowy oraz w ofercie Wykonawcy.

- w wysokości 500,00 zł za dopuszczenie do wykonywania prac określonych w §9 ust. 1 umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,

- w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §9 ust. 2 umowy

- w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców                         na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  wstępnego wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia, określonego w § 6 ust. 1. umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych                       od Zamawiającego.

  - Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia netto za cały przedmiot zamówienia                     o którym mowa w § 6 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 12

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- zmiana wynagrodzenia;

a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §6 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku VAT  części zamówienia,

- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych                                      w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §6 pkt 2 wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §6 pkt 1,

- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §6 pkt 2.

2)  zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:

-  udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy                                     i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku bankowego,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

- zmiana harmonogramu realizacji zamówienia.

§ 13

Zasady zmiany wynagrodzenia

- Zmiany wynagrodzenia  przysługują, jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż  6 miesięcy.

- Zmianę wynagrodzenia stosuje się wyłącznie do zakresu Umowy wykonywanego po upływie pełnych                          6  miesięcy od rozpoczęcia świadczenia robót na podstawie Umowy.

- Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów;

- Przez  zmianę  wynagrodzenia rozumie się jego wzrost lub obniżenie, w zakresie i nie więcej, w jakim zmiana ceny produkcji budowlano-montażowej wpłynęła na koszty Wykonawcy przyjęte w ofercie                        dla realizacji zamówienia;

- Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem złożenia stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien  zawierać  uzasadnienie wnioskowanej zmiany oraz  kalkulację wpływu zmiany ceny na wysokość wynagrodzenia.  Zamawiającemu przysługuje      w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu  innych dokumentów  niezbędnych do oceny zasadności wprowadzenia zmiany.   Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy.

- Zamawiający wnosząc o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaźnik ustalony zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się  do tego wniosku w terminie 14 dni,  składając kalkulację oraz dowody jak w ust. poprzedzającym.   W razie odmowy złożenia żądanej kalkulacji lub dowodów Zamawiający może zmienić wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym wskaźnikiem;

- Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt. 7, wzrośnie lub zmaleje o co najmniej o 10%.

- Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi zapisami.

- Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja budownictwo  publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny                                        w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx,                               lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

- Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

Ww(n)=a+(1-a)  × ((W0/100)×(W1/100)×(W2/100)×(W3/100)×………….×(Wn-1/100)×(Wn/100))

gdzie:

„Ww(n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości 0,5  obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany) Współczynnik ten dotyczy podziału ryzyk.  Zamawiający  ustala jego wartość na 0,5,  czyli ryzyko niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów    i kosztów niezbędnych do wykonania umowy jest równomierne rozłożone na obie strony..

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

- Ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji WW(n)   należy obliczać   z dokładnością do 4 miejsc               po przecinku.

- Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich                                z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane                                       z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.

- W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy                                  i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią: SWZ oraz Oferta Wykonawcy.

§ 15

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A						Z A M A W I A J Ą C Y