Załącznik nr 1

Świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice w 2024 roku.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice polegających na obsadzie i pielęgnacji kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, na kwietnikach i rabatach.

Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2024 roku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Obsadę kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

- Pielęgnację nasadzeń kwiatów sezonowych.

- Mycie 43 betonowych donic na deptaku wzdłuż ul. Katowickiej.

Ad. I. Obsada kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników oraz rabat.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania drugiej (letniej) obsady kwiatów w okresie od dnia zawarcia umowy do 14.06.2024 r.

Donice, które zostały przesunięte należy ustawić w docelowym miejscu. Dotyczy to przede wszystkim donic ustawionych wzdłuż deptaku przy ul. Katowickiej.

Ad.1. Usługa związana z drugą (letnią) obsadą kwiatów polega na obsadzie obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 kwiatami z gatunku aksamitka, begonia stale kwitnąca, pelargonia rabatowa, starzec popielny w ilości ok 35 sztuk na 1m2 powierzchni przeznaczonej do obsady. Wybór odpowiednich gatunków na  poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym.

- Całe partie materiału sadzeniowego powinny spełniać następujące wymagania:

-  sadzonki roślin mają być dojrzałe technicznie, jednolite, zdrowe i niezwiędnięte,

-  pokrój roślin, barwa kwiatów i liści oraz ich ilość w sadzonce powinny być charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany,

- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania dla sadzonek powinny być jednakowe dla całej partii,

-  bryła korzeniowa ma być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

-  niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,

-  niedopuszczalne jest występowanie chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych.

- Przed przystąpieniem do nasadzeń należy przekopać miejsce do głębokości 20-25cm) zmodelować kwietnik i uzupełnić ubytki gleby warstwą ziemi kompostowej o grubości ok. 5cm, zastosować nawóz wieloskładnikowy typu Azofoska w dawce wg wskazań producenta (nawóz należy zmieszać z wierzchnią warstwą ziemi tak aby nie uszkodzić korzeni)

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia minimum 10% materiału sadzeniowego na wymianę i uzupełnienie ubytków (przez okres pierwszego miesiąca licząc od dnia nasady wiosennej i letniej). Wymiana i uzupełnienie ubytków może być powodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, np. kradzież, dewastacje czy inne prace ziemne, których nie można było przewidzieć wcześniej.

- W przypadku niedostępności materiału Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia zamiennika.

- Ilości i rodzaje donic do obsady na poszczególnych ulicach:

- ulica Katowicka (deptak):

- 43 donice kwadratowe betonowe o powierzchni 0,5 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- Plac Zawadzkiego (pomnik) – 4 donice kwadratowe betonowe o powierzchni 1 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- Plac Słowiański – 5 donic o powierzchni 2,27 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

Ad. II. Pielęgnacja nasadzeń kwiatów.

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

- Pielęgnacji kwiatów sezonowych nasadzonych w donicach, na kwietnikach, rabatach w ramach pierwszej i drugiej obsady.

Ad.1.Usługa związana z pielęgnacją nowonasadzonych kwiatów polega na:

-   bieżącym pieleniu – zachwaszczenie nie może przekroczyć 10% powierzchni nasadzeń, spulchnianiu gleby, uzupełnieniu ubytków ziemi, wymianie roślin zniszczonych, uschniętych, usunięciu przekwitłych kwiatostanów,

-     nawożeniu pogłównym min. 3-krotnym (nawóz wieloskładnikowym typu Azofoska w dawce wg wymagań producenta),dowód zakupu nawozu należy dołączyć do protokołu odbioru robót.

-     systematycznym podlewaniu kwietników, którego częstotliwość będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – niedopuszczalnym jest zwiędnięcie roślin lub ich uschnięcie. W przypadku wypadów spowodowanych niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni brakujące rośliny na własny koszt. Należy zachować właściwy turgor roślin przez cały czas realizacji zamówienia.

Pielęgnacja winna być wykonywana w okresie od 15.06.2024 r. do 31.10.2024 r.

Ad.III. Mycie 43 betonowych donic wzdłuż deptaka przy ul. Katowickiej

Usługa związana z myciem 43 donic znajdujących się przy ul. Katowickiej polega na ich dwukrotnym umyciu przed wykonaniem pierwszej i drugiej obsady kwiatami. Należy używać środków niepowodujących uszkodzenia mytych elementów i degradacji środowiska oraz nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników.

O przystąpieniu do wykonania w/w prac należy zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

| Zał. nr 2 Wykaz donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat wraz z zakresem i terminem prac do wykonania na poszczególnych obiektach. |
| --- |
| Lp | Lokalizacja | Donice (szt.) | Wieże kwiatowe (szt.) / (wys.) | Kwietnik (m2) | Rabata (m2) |
| 1 | Ulica Łagiewnicka (plac zabaw) |  |  | 28,3 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 2 | Plac Zawadzkiego (pomnik) | 6 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | do 14.06.2024 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 15.06-31.10.2024 | - | - | - |
| 3 | Plac Słowiański | 5 |  | 50 |  |
|  | obsada kwiatami | do 14.06.2024 | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 15.06-31.10.2024 | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 4 | Park im. Mieszkańców Heiloo |  |  | 175 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 5 | Plac Ks. Rabbe |  |  | 48 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 6 | Ulica Katowicka przy nr 31A |  |  | 12 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 7 | Park przy Urzędzie Miejskim |  |  |  | 28 |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | do 14.06.2024 |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 15.06-31.10.2024 |
| 8 | Ulica Katowicka (deptak) | 43 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | do 14.06.2024 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 15.06-31.10.2024 | - | - | - |
| 9 | Ulica Pocztowa |  | 2 szt. (160 cm) |  | 5 |
|  | obsada kwiatami | - | do 14.06.2024 | - | do 14.06.2024 |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 15.06-31.10.2024 | - | 15.06-31.10.2024 |
| 10 | Ulica Katowicka 54 (przy siedzibie Urzędu Miejskiego) | 6 |  |  | 66 |
|  | obsada kwiatami | do 14.06.2024 | - | - | do 14.06.2024 |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 15.06-31.10.2024 |  | - | 15.06-31.10.2024 |
| 11 | Ulica Katowicka (skarpa) |  |  | 107 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 12 | Ulica Katowicka (przy siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego) |  |  | 6,3 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |
| 13 | Ul. Wojska Polskiego (rondo) |  | 2 szt. ( 160 i 240 cm) |  |  |
|  | Obsada kwiatami |  | do 14.06.2024 |  |  |
|  | pielęgnacja nasadzeń |  | 15.06-31.10.2024 |  |  |
| 14 | Ulica Katowicka (pomnik) |  |  |  | 10 |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | do 14.06.2024 |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 15.06-31.10.2024 |
| 15 | Park Mijanka |  |  | 140 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń |  |  | 15.06-31.10.2024 |  |
| 16 | Ulica Bytomska/Stawowa | - | - | 16,5 |  |
|  | obsada kwiatami |  |  | do 14.06.2024 | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 15.06-31.10.2024 | - |