##### U M O W A  (wzór umowy )

##### nr TI.032…….2024        (ID ……….)

zawarta w dniu ………………… 2024 r. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:

Gminą Miejską Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 5930206827, reprezentowaną przez:

Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a oddzielnie ”Stroną”

o następującej treści:

§ 1

# Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako: Umowa) jest dostawa wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia pn. ,,Dostosowanie budynku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 
przy ul. Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim w zakresie zabezpieczenia przeciw-pożarowego, dostępności obiektu dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób 
z niepełnosprawnościami oraz przebudową pomieszczeń sanitarnych i wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wymiany przyłącza energetycznego”, w której skład wchodzą następujące elementy i opracowania:

- uzyskanie mapy do celów projektowych/informacyjnych w skali 1:500,

- min. 2 koncepcji, z których jedna zostanie wytypowana do dalszego opracowania, a następnie modyfikowana,

- projekt architektoniczno-budowlany: branży: architektura, instalacyjnej/sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej, wynikających z kolizji z projektowanymi przebudowanymi instalacjami – po 4 egz.,

- projekty techniczne dla wszystkich branż – 4 egz.,

- uzgodnienia, w szczególności: Zamawiający, Zarządcą Szkoły, Użytkownikiem, Rzeczoznawcą 
ds. P.POŻ., odstępstw od przepisów warunków technicznych i przepisów P.POŻ., Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, RUDP Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, w zakresie przedmiotowej dokumentacji, wystąpienie o inne warunki techniczne – o ile będzie 
to konieczne,

- analizy P.POŻ. budynku i uzyskanie zgody na zastosowanie odstępstw od przepisów P.POŻ.

- analizy i zestawienia mocy zamówionej/umownej i wynikającej z zaprojektowanej instalacji 
i odbiorników,

- przedmiar i kosztorys inwestorski dla każdej z branż – 2 egz.,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla każdej z branż – 2 egz.,

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do Starosty Gdańskiego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę dla przebudowy budynku oraz wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, c.w.u., przebudowywanych pomieszczeń sanitarnych objętych decyzją Starosty Gdańskiego 
o pozwolenie na budowę nr 86/2022 z dnia 27.01.2022 r. (syg. AB.6740.1806.2021.PT) 
po uprzednim wykonaniu własnym kosztem i staraniem niezbędnej dokumentacji zamiennej 
- o ile będzie to konieczne.

Zatwierdzona dokumentacja projektowa decyzją nr 86/2022 nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych w zakresie architektury i instalacji.

- Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w wersji:

- papierowej – po 4 egzemplarze dla opracowania,

- elektronicznej na płycie CD lub pendrive - w 1 egzemplarzu:

-	w wersji edytowanej z rozszerzeniami plików .dwg, .doc, .xls, dla kosztorysu plik 
z rozszerzeniami .ath,

- w wersji nieedytowalnej z rozszerzeniami plików .pdf.

§ 2

# Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do 30 maja 2025 r.

§ 3

# Wynagrodzenie i warunki płatności

- Z tytułu prawidłowego oraz terminowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ceny z podatkiem VAT określonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ………….  zł brutto, słownie: ……………………………… złotych 00/100.

- Wynagrodzenie płatne jest w dwóch następujących ratach:

a) pierwsza rata w wysokości 80 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu, płatna będzie po wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przeniesieniu Praw Autorskich oraz złożeniu w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót do Starosty Gdańskiego robót objętych dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz zamiennego pozwolenia dla wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, c.w.u. przebudowywanych pomieszczeń sanitarnych,

b) druga rata w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatna będzie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia robót do Starosty Gdańskiego robót objętych dokumentacją projektową oraz zamiennego pozwolenia dla wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, c.w.u. przebudowywanych pomieszczeń sanitarnych,

- Wykonawca oświadcza, że obliczając zaoferowaną cenę z podatkiem VAT, szczegółowo zapoznał się z wytycznymi Zamawiającego i sprawdził podstawę obliczenia ceny oraz uzyskał wszelkie informacje konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania umowy, tj. wykorzystał wszystkie środki mające na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie umowy. Wykonawca uwzględnił w swojej cenie ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje pełny zakres przedmiotu umowy, w tym przeniesienie Praw Autorskich do dzieł wytworzonych przez Wykonawcę lub podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje umowę, oraz obowiązujące podatki, włącznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w związku ze zmianą stawek podatków, w tym podatku VAT.

- Podstawą udzielenia płatności, o której mowa w:

-	ust. 2 pkt a) będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru,

-	ust. 2 pkt b) będzie przekazanie decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia robót do Starosty Gdańskiego robót objętych dokumentacją projektowo - kosztorysową oraz zamiennego pozwolenia dla wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, c.w.u. przebudowywanych pomieszczeń sanitarnych,

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Płatność nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na Zamawiającego, tj. Gminę Miejską Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 593-02-06-827.

- Do niniejszej umowy w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy będą miały zastosowanie zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie mechanizmów podzielonej płatności.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ……………………………………………………, który został przez Wykonawcę zgłoszony do wykazu podatników VAT (tzw. „Biała lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4.

Weryfikacja przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niezbędnych czynności w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, które zostanie przeprowadzone przez Zamawiającego, a którego przedmiot zostanie opisany za pomocą dokumentacji projektowo - kosztorysowej sporządzonej przez Wykonawcę, o ile okaże się to konieczne, w szczególności udzielenia wyjaśnień odnośnie sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do pobytów na terenie budowy w okresie wykonania każdego etapu robót budowlanych, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

  - umową,

  - zapytaniem ofertowym,

  - ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) - Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac projektowych 
do bezwzględnego stosowania przepisów art. 99-103 (dotyczących zasad opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego),

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.),

  - ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311),

  - przepisami wykonawczymi do ustawy z pkt 3 i 4, a w szczególności z:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 463),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1518),

- pozostałymi przepisami prawa.

§ 5

### Zobowiązanie Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się względem Wykonawcy do udzielania wszelkich wyjaśnień
i informacji na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w przedmiocie umowy.

§ 6

### Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy, zgodnie z jej treścią oraz odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi i uwagami Zamawiającymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w jednobrzmiących egzemplarzach dla wersji papierowej i postaci elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej na nośniku.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim do tego celu terminie, wszelkich wyjaśnień oraz dostarczanie Zamawiającemu opracowań zamiennych, uzupełniających lub likwidujących błędy, braki lub wady dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności w okresie wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia Praw Autorskich do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prezentowania, w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu uzgodnionym z  Zamawiającym, stopnia zaawansowania prac każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w takim momencie, aby istniała techniczna i prawna możliwość uwzględnienia uwag Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia błędów, wad oraz braków w przedmiocie umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

- zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy,

- zakończeniu działalności.

§ 7

### Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, które powstaną w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Prawa Autorskie do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołów odbioru.

- Przejście Praw Autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie oraz w innej sieci informatycznej (komputerowej),

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

- wykorzystanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przez osoby trzecie na skutek zaniechania Wykonawcy i po uprzednim nieskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich, będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanych przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana cześć dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania zmian w sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

§ 8

### Kary umowne

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa 
w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy, 
tj. za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 Umowy, karę umowną w wysokości 1,0 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.

- Zastrzeżona w ust. 1 oraz ust. 2 kara umowna nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- W przypadku nie wykonania zobowiązania prezentowania, w siedzibie Zamawiającego 
lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, stopnia zaawansowania prac każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w takim momencie, aby istniała techniczna i prawna możliwość uwzględnienia uwag Zamawiającego, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200 zł za każde niewykonanie zobowiązania.

- W przypadku niewykonania Umowy w całości lub w części w terminie wskazanym w § 2, Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin 14 dni na jej wykonanie, a po bezskutecznym upływie tego terminu ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 9 Gmina będzie uprawniona do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie, w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia liczony od wartości podanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Gmina może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonała zgłoszenia wady przed jego upływem.

§ 9

Oświadczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonaniu przedmiotu umowy nie będzie wskazywał znaków towarowych, nazw produktów i producentów, patentów, pochodzenia, oznaczenia firm, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można tych oznaczeń uniknąć, zapewniając tym samym uczciwą konkurencję. Parametry techniczne zastosowanych wyrobów, a także technologia robót winny być opisane w opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez wskazania ich znaków towarowych, nazw produktów i producentów, patentów lub pochodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z celem, któremu ma służyć, tj. pozwoli Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy ogłaszając postępowanie na wykonanie robót budowlanych oraz że przejmuje wszelką odpowiedzialność za prawidłowość jego wykonania w takim zakresie, w jakim prawidłowość wykonania robót budowlanych będzie zależna od prawidłowości wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy i ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną w przypadku zdarzenia powodującego powstanie u Zamawiającego szkody w związku z wykonaniem poszczególnych etapów robót budowlanych, przy użyciu dokumentacji projektowo - kosztorysowej sporządzonej przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie miał na względzie postanowienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania umowy personel posiadający odpowiednie uprawniania do projektowania (we wszystkich wymaganych specjalnościach).

- Wykonawca potwierdza, że stosownie do oświadczenia złożonego Zamawiającemu wraz z ofertą, znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz posiada i zobowiązuje się utrzymać przez cały czas wykonywania Umowy odpowiednie zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności:

- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- wiedzę i doświadczenie,

- potencjał techniczny i zasoby finansowe,

- osoby zdolne do wykonania Umowy.

§ 10

### Reprezentacja stron w okresie wykonania Umowy

- Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonania Umowy, powołane zostaną:

  - ze strony Zamawiającego – Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,

  - ze strony Wykonawcy – …………………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli i rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy, jest Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

§ 11

Odbiory

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi ewentualne uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej j, przy czym brak uwag w tym terminie uznaje się za ich akceptację, a w konsekwencji stanowi podstawę do ich odbioru.

- Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 
lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w terminie kolejnych 7 dni.

- Po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Zamawiający będzie miał prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy. W przypadku ponownego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w formie pisemnej postanowienia niniejszego paragrafu będą miały odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający ma prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy, a także prawo szczegółowego zbadania i sprawdzenia wydawanego mu przedmiotu umowy.

§ 12

Wydanie przedmiotu umowy i odbiory

- Zamawiający odbierze od Wykonawcy przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie „protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy”, podpisanego przez obie Strony.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca złoży oświadczenie o jego kompletności, zgodności z przepisami prawa oraz zgodności z celem, któremu ma służyć.

§ 13

Usuwanie wad przedmiotu umowy

- Ewentualne błędy, wady, braki przedmiotu umowy, wykryte przy jego odbiorze, usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia ich ujawnienia.

- Ujawnienie błędów, wad, braków przedmiotu umowy, wykrytych przy jego odbiorze, wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

- Zamawiający, w razie stwierdzenia błędów, wad, braków przedmiotu umowy podczas jego wykorzystania, zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia powzięcia informacji o błędach, wadach i brakach przedmiotu umowy.

- Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 2-ch dni roboczych, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- Gdy Wykonawca nie usuwa błędów lub wad, lub braków w terminie wyznaczonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, to Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, wynikającego z § 3 ust. 1 umowy o 10% jego wysokości.

- W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, tj. wad, które uniemożliwiają użycie przedmiotu umowy (zgodnie z jego przeznaczeniem) Zamawiający może od umowy odstąpić lub odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub błędów, lub braków, lub nie usunął wad, lub błędów lub braków dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez Zamawiającego na ten cel terminie, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania i zezwolenia sądu usunąć wady, lub błędy lub braki na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych i do odszkodowania. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady lub błędu lub braku poniesionymi przez Zamawiającego.

- W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu rękojmi obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i bezskutecznym upływie czasu na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył wynagrodzenie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad jakie wystąpią w przedmiocie umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia,

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 9 Gmina uprawniona będzie do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad, nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- Gmina dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonała zgłoszenia wady przed jego upływem,

- Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej lub poczta elektroniczną w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail:  ……………………..  Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym po godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

§ 14

### Spory

      - Strony zobowiązują się wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony wskazują Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (dalej jako: Sąd Arbitrażowy”), jako wyłącznie właściwy do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

      - Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem 
i Regułami Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Gdańsku, z tym wszakże zastrzeżeniem, że – stosownie do postanowień art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Reguł Postępowania Stałego Sądu Arbitrażowego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku Sąd Arbitrażowy przeprowadzi rozprawę w celu przedstawienia przez Strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie.

      - Skład oraz zasady działania Sądu Arbitrażowego wymagają oddzielnej umowy Stron, a w braku możliwości osiągnięcia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Załączniki

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

      - Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z dnia ……………………….

      - Zapytanie ofertowe nr TI.7011….2024 z dnia ……….

§ 16

Klauzula informacyjna

- Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

  - Dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy.

  - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

  - Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym można kontaktować się w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pruszcz-gdanski.pl.

  - Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  - Wykonawcy przysługuje, na zasadach art. 15-21 RODO, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  - Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

  - Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  - Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.

- W celu wykonania obowiązków wynikających z umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę przy wykonywaniu umowy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu). Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę przekazanych w związku z realizacją Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Wykonawca zobowiązany jest do wydania pracownikom zaangażowanym w realizację umowy upoważnienia. Zamawiający podejmie proces przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę dopiero po okazaniu upoważnienia na adres siedziby Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub w formie faksu na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Wszelkie oświadczenia Stron kierowane są na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem doręczenia, chyba że Strona zawiadomi o zmianie adresu korespondencyjnego, a odbiór takiego oświadczenia potwierdzi druga Strona. Strony są obowiązane aktualizować swoje dane adresowe.

- Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli i rozliczenia wykonania umowy, jest Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

###### ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA