Radom, dn. 06.05.2022 r.

Postępowanie nr: 10/TP/2022

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM –

„Remont obwodnicy oświetleniowej z wymianą słupów, opraw oświetleniowych 
oraz zasilenia kablowego na potrzeby 6. MBOT na terenie K-8712 Książenice” 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych /tj.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm./ udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ złożony w/w postępowaniu.

Pytanie 1

Witam, W nawiązaniu do postępowania proszę o ponowne przeanalizowanie dat realizacji inwestycji. Termin wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 15.06.2022r. gdzie składanie ofert przypada na dzień 10.05.2022r., procedury związane z uzupełnieniem dokumentów przez Wykonawcę 
z najkorzystniejszą ofertą i podpisanie umowy może trwać ok. 3 tygodni, stąd na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę ma zostać wykonane 
w terminie maks. 3 tygodni. jest to termin nierealny do wykonania z uwagi na oczekiwania 
na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz procesu uzgadniania wszelkich spraw 
co do projektu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie I etapu zakończenia prac, związanych 
z projektowaniem wraz z uzgodnieniami z Inwestorem oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń. Termin przedłużono do 29.07.2022 r.

DOWÓDCA

płk pil. mgr inż. Maciej SIEMIŃSKI

Wyk.: Patrycja KURAŚ, tel. 261 511 232

dn.06.05.2022 r.