# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ……………………………………. 2023 roku pomiędzy:

Gminą i Miastem Ulanów reprezentowanym przez:

Stanisława Garbacza – Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów

Tomasza Siorek – Skarbnika Gminy i Miasta Ulanów

z siedzibą w Ulanowie przy ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, REGON: 830409488, NIP:602001016510, zwanym dalej: „Zamawiającym”

a

……………………………………………………. z siedzibą w ……………………………….., ul. …….…………………………,  ……………………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………… , ….. Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ……………………….., REGON: …………………………, NIP: …………………………, kapitał zakładowy: ……..

reprezentowaną przez

………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej: „Wykonawcą”,  łącznie w dalszej części zwanymi również: „Stronami”,

o następującej treści:

Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. (zwanej dalej także: „Pzp”).

# § 1  Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km  1+256 - 2+406.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

- Organizacja placu budowy,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz przyrodniczej,

- Dokonanie wycinki drzew,

- Zabezpieczenie terenu (rzeki oraz istniejących drzew niepodlegających wycince),

- Rozbiórka elementów przeprawy promowej,

- Prace ziemne i wykonanie podpór mostu (tymczasowych i stałych),

- Wykonanie konstrukcji przęsła – belki stalowe i płyty żelbetowej wraz z montażem łożysk,

- Wykonanie izolacji oraz układu odwodnienia,

- Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych,

- Budowa układu drogowego z budową murów oporowych i kształtowaniem nasypów,

- Montaż balustrad i barier ochronnych na moście i dojazdach,

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach oraz montaż urządzeń dylatacyjnych,

- Profilowanie terenu: skarp, ścieków itp.

- Wykonacie próbnego obciążenia mostu,

- Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

- Uporządkowanie terenu po pracach budowlanych.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty stanowiące integralne składniki niniejszej Umowy:

  - Projekt Wykonawczy,

  - Projekt Budowlany,

  - Projekt czasowej organizacji ruchu,

  - Projekt Stałej organizacji ruchu,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

(SWZ),

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………..…… wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym,

  - Gwarancja Jakości.

- W przypadku ewentualnego wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu według następującej hierarchii dokumentów:

  - Umowa;

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

  - SWZ wraz z OPZ;

  - Projekt Wykonawczy;

  - Projekt Budowlany;

  - Projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu;

  - Oferta Wykonawcy z dnia ………………..…… wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost  z wyżej wymienionych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

# § 2  Materiały

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  oraz za pomocą sprzętu i personelu Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm. oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,  o których mowa w ust. 2.

- Strony ustalają następujący tryb postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórek:

odpady budowlane i rozbiórkowe pozostają własnością Zamawiającego, chyba że Zamawiający uzna, iż przeznaczone zostaną w całości lub w części do utylizacji. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które decyzją Zamawiającego nie są przeznaczone  do utylizacji, zostały wskazane w OPZ pkt 3.3. Wykonawca przetransportuje i złoży je na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego w OPZ miejsce, natomiast pozostałe odpady zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonania robót poprzez ustawienie oznakowania zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

# § 3   Inspektor nadzoru

- Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza  jako swojego Przedstawiciela - Inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………………..

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z projektem wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.

- Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania Inspektora nadzoru określonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby (osób) wskazanych w ust. 1.  O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę na 3 dni  przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

# § 4  Termin realizacji Umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w okresie 21 dni od daty podpisania Umowy. Termin ten zostanie ustalony  przez Inspektora nadzoru w pisemnym poleceniu wydanym w ciągu 7 dni  od dnia przekazania terenu budowy.

- Przekazanie terenu budowy (pasa drogowego pod roboty) nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu  przez Inspektora nadzoru następujących dokumentów:

  - Szczegółowego harmonogramu robót (rzeczowo-finansowego),

  - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - Kopii uprawnień budowlanych i dokumentów potwierdzających przynależność  do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierownika Budowy,

  - Programu Zapewnienia Jakości.

- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

- Termin na dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 2 wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Brak przedłożenia ww. dokumentów z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w terminie wskazany w zdaniu poprzednim skutkować  będzie przesunięciem terminu przekazania terenu budowy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w maksymalnym terminie 21 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.

- Odbiór ostateczny robót będzie dokonany po ich wykonaniu i zgłoszeniu gotowości  nie później niż w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.

- Termin wykonania robót i zgłoszenia ich do odbioru ustala się na 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 5.

# § 5  Harmonogram

- Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- W harmonogramie wskazanym w ust. 1 należy uwzględnić poniższe terminy:

  - Wykonanie robót fundamentowych (dla mostu) – do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy przez obie strony;

  - Wykonanie ustroju nośnego mostu – do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy przez obie strony;

  - Wykonanie robót przyobiektowych– do 19 miesięcy od daty zawarcia umowy przez obie strony;

  - Wykonanie dojazdu do mostu – do 21 miesięcy od daty zawarcia umowy przez obie strony;

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram winien  być sporządzony w rozbiciu miesięcznym ze szczegółowością odpowiadającą wyspecyfikowanym asortymentom robót ujętych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót określonej w harmonogramie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni  roboczych od daty wydania przez Zamawiającego polecenia zmiany.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 lub 4 zgłosi uwagi do harmonogramu lub dokona jego zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego  w terminie określonym w ust. 4, a poprawiony przez Wykonawcę harmonogram  będzie niezgodny z postanowieniami Umowy lub uwagami Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

- Przez wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich prac objętych Umową łącznie ze zgłoszeniem ich zakończenia Inspektorowi nadzoru oraz sporządzeniem i dostarczeniem Inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru ostatecznego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy,  lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający  może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad  lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność techniczną,  a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgodnią w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca  nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru ostatecznego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu.

- Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB oraz Gwarancji Jakości.

- Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych wad i uchybień.

# § 6  Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie  z ofertą Wykonawcy na kwotę netto w wysokości: ………………….. zł (słownie: ………………………………..), podatek VAT 23 %: ………………….. zł (słownie: ……), kwota brutto  w wysokości: ……………………………………. Zł (słownie: ………………………….……………………….………….).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Wykonawca oświadcza, że w cenie ryczałtowej oferty uwzględnił na dzień składania oferty wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań określonych  w Umowie oraz w obowiązującym na dzień składania oferty stanie prawnym, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

# § 7  Rozliczenia i płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6, wypłacane będzie w częściach odpowiadającym wartości wykonanych robót w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną  o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru  nie później niż w ciągu 5 dni roboczych  od dnia jego przedłożenia przez Wykonawcę.  Ww. zestawienie stanowi załącznik do protokołu odbioru częściowego robót.

- Procent wartości każdej z części wynagrodzenia będzie odpowiadał procentowi wartości wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym przez Wykonawcę w zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru zestawieniu wartości wykonanych robót za dany okres rozliczeniowy w stosunku do całości powierzonych do wykonania robót.

- Do faktur, o których mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dołączyć:

  - oświadczenie, że osoby wskazane przez Zamawiającego zgodnie z § 20 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega  na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za okres zatrudnienia do miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury,

  - dowody zapłaty wymagalnego (na dzień przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury) wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom robót budowlanych biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, tj. pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich

rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych  przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców  na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych na dzień przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury) faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy  o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców  oraz dalszych podwykonawców.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest dołączenie dokumentów, o których mowa w ust. 3. W przypadku  nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych tam dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót winno być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Przez datę zapłaty uważa się dzień,  w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy

Wykonawcy 	o 	numerze: 	…………………………………………………………………………..………………

Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest oraz będzie w dacie płatności,

widniał 	w 	wykazie 	podmiotów 	prowadzonym 	w 	postaci 	elektronicznej,

o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm., tzw. „białej liście” podatników VAT.

- W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm., obejmującą dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 r., tj. Dz.U.2022, poz. 931 ze zm., faktura powinna zawierać zwrot „mechanizm podzielonej płatności”.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  (NIP: 6020016510) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć na adres: Gmina i Miasto, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, NIP: 6020016510.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  lub postanowieniami Umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi dopiero po otrzymaniu  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu Wykonawcy  nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności.

- W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, Lidera Konsorcjum  do wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub całkowitego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zgodnie z art.439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu niżej określonych łącznych warunków i postanowień Umowy:

1) zmiana wysokości wynagrodzenia jest możliwa w przypadku gdy ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych w 6- ym miesiącu od daty zawarcia niniejszej umowy, w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu w którym umowa została zawarta, ulegnie zmianie o co najmniej 12%,

2) waloryzacja wysokości wynagrodzenia Umowy dotyczyć może wyłącznie części przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu, który powinien być wykonany zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w okresie poprzedzającym waloryzację, a w stosunku do którego Wykonawca pozostaje w zwłoce. Wartość wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji.

2. Waloryzacja wynagrodzenia jest dopuszczalna nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3. Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w punkcie 1, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający, wynosi 4 % wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §6 ust.1 Umowy.

4. W przypadku zmiany o której mowa w pkt 1) zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy niniejszej Umowy. Strona zainteresowana waloryzacją jest obowiązana powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem, o którym mowa w §4 ust.5 Umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę wraz ze stosowną dokumentacją i przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia,

5. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej, oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. Aneks do Umowy, potwierdzający waloryzację, może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających konieczność waloryzacji;

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie roboty w części niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu.

7. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 1-4 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a)przedmiotem umowy są usługi, roboty budowalne, dostawy, b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

9. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w wyniku waloryzacji wynagrodzenia, stosownie do ust. 1, rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie dodatkowej, odrębnej faktury, obejmującej ewentualną waloryzację wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy.

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności

# § 9 Zmiany wynagrodzenia

- Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4) Pzp.,  tj. w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2020r., poz. 2207 ze zm. lub

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.

  - na zasadach i w sposób określony w ust. 2-17, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany  te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmieniona wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywać nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy.

- Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany elementów wyszczególnionych w ust. 1, zwanych dalej składnikami kosztotwórczymi. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o różnicę jaka powstanie pomiędzy tymi składnikami kosztotwórczymi przyjętymi  przez Wykonawcę do wyliczenia wynagrodzenia w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi składnikami kosztotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1  w zakresie stawki podatku od towarów i usług, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających:

  - wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej;

  - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom lub osobom przyjmującym zlecenie  lub świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczącym Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku  ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, jaki będzie obowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób,  za które odprowadzona są kwoty do pracowniczych planów kapitałowych, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,  od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi  być złożony w terminie od dnia opublikowania przepisów do 90 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4. Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,  z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących Usługi  wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – przypadku zmiany,  o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników  lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń osób, za które uiszczane są wpłaty na pracownicze plany kapitałowe wraz z określeniem zakresu (części etatu /liczby godzin),

w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – wraz z wysokością wpłaty podstawowej (i ewentualnie wpłaty dodatkowej) dokonywanej  przez Wykonawcę na pracownicze plany kapitałowe – w przypadku zmiany,  o której mowa w ust. 1 pkt 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy,  w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11.

- W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może jeden raz ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o częściowym zatwierdzeniu wniosku. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.

- Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

# § 10  Polecenie robót

- Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający  ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z SWZ (w tym z STWiORB i Projektu Wykonawczego)  lub zasad wiedzy technicznej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

  - w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć   w chwili zawarcia Umowy, wykonania robót zamiennych, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów,

  - zmian określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo finansowym i kolejności wykonania robót,

  - rezygnacji z części robót z zastrzeżeniem, że w tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie może być niższe niż 60% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  w jakiejkolwiek mierze postanowień Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy – terminu wykonania robót oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 11.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia lub wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym robót zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy.

§ 11 Obowiązki stron

  - Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

  - ustanowienie Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych

  - uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,

  - oznakowanie strefy robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

  - utrzymanie ciągłości ruchu w obu kierunkach przez okres prowadzenia robót,

  - wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o projekt wykonawczy, opis przedmiotu zamówienia i zasady wiedzy technicznej z uwzględnieniem wymagań określonych  w STWiORB,

  - przedłożenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie z STWiORB,

  - kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,

  - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających   na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i odbioru ostatecznego robót  w zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

  - zapewnienie ochrony terenu budowy oraz utrzymanie na nim porządku, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania,

  - zgłaszanie Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia i odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, w terminach i w zakresie określonym w STWiORB,

  - informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

  - wykonywanie obowiązków Kierownika Budowy wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

  - przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SWZ;

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

  - prawidłowe utrzymanie przekazanego terenu budowy poprzez wykonywanie robót  i usług w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania drogi (BUD i ZUD) zgodnie  z postanowieniami punktu 10 OPZ,

  - zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami b.h.p. oraz zapewnienia warunków p. poż. określonych  w przepisach szczegółowych oraz opracowanie planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - przekazanie terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2,

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

    - przeprowadzenie odbioru końcowego.

# § 12  Personel Wykonawcy

- Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową,  tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed skierowaniem  każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie –……………………………………………………………

- Zmiana osoby Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,  musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa w ust. 2, winna  być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ust. 2, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach, nie później niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

- Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony w każdej chwili  do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z realizacją przedmiotu Umowy wskazanych w SWZ. Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy stosownych dokumentów, tj. odpowiednich uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub innych dokumentów wskazanych w SWZ oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa lub wyjaśnień.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu wykonania kontroli,  o której mowa w ust. 6, w tym wstępu do siedziby Wykonawcy lub do miejsca wykonywania przedmiotu Umowy i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia  wobec Zamawiającego.

# § 13 Udostępnienie terenu budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

# § 14  Podwykonawcy

- Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie wykona samodzielnie roboty  w zakresie kluczowych części zamówienia, tj. w zakresie robót mostowych (zgodnie  z punktem 8 OPZ), które nie mogą być zlecone Podwykonawcom, pozostałą  część zamówienia wykona:

    - bez udziału podwykonawców,

    - przy udziale podwykonawców, tj. ……………………………………………………………............………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………....……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele podwykonawców)

w zakresie robót ………………………………………………………………………………………………………….., c. przy udziale ………………………………………………………………………………………………………………., tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby na Zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 lit. b lub lit. c Wykonawca wykona siłami własnymi,  z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 lit. b lub c oraz jeśli chce dokonać zmiany podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lit. b i c, to nie później niż na 20 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz Umowę, o której mowa w ust. 8. Dalszy tryb postępowania określają ust. 7 – 16. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

- Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu  do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie  w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu  tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane w przypadku, gdy:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 5 Umowy;

  - umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy  przez Zamawiającego;

  - umowa nie zawiera wymagań dotyczących obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w punkcie 9 OPZ;

  - Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od:

    - akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo,  których przedmiotem są roboty budowlane,

    - uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem, c. dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za  zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,  których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d. obowiązku 	przekazywania 	Zamawiającemu 	poświadczonych

(przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 14.

  - brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

  - Umowa nie zawiera cen (również jednostkowych);

  - Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;

  - brak jest zobowiązania Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy -  w przypadkach i na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 6-9 Umowy;

  - nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ ubezpieczeniową lub na inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Pzp, lub przewidujących zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa  się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. Podwykonawca  lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie  go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. To samo dotyczy sytuacji  gdy Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę  o podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczą–ych zobowiązania Podwykonawcy - w przypadkach i na zasadach, o których mowa w § 8 ust. 6-9. W przypadku braku takiego zastrzeżenia, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu poprawionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przepisy ust. 7 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów i umów  o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach  nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia lub innych wierzytelności należnych Wykonawcy. W przypadku gdy całe wynagrodzenie dla Wykonawcy zostało już uiszczone, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zwrotu pełnej wpłaconej bezpośrednio podwykonawcy kwoty.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 5.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada  za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

# § 15  Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych Umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte Umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z wykonywaniem robót na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu (ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych) - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust. 1,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także - ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia  nie mniej niż 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie, niezależnie od ilości zdarzeń.

- Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody w szczególności  z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje  się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione  w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora nadzoru. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych  od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego takiej informacji.

# § 16  Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji jakości na przedmiot Umowy  na okres ………… miesięcy od daty odbioru ostatecznego, natomiast na materiały,  dla których w STWiORB określono dłuższe okresy gwarancji, zgodnie z STWiORB. Warunki gwarancji określono w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy pn. Gwarancja Jakości.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez wad lub od daty podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad wykonanego przedmiotu Umowy. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad  w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. Wykonawca, niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tych okresów.

- Wykonawca przekaże zaparafowaną Gwarancję Jakości (zgodną z treścią załącznika nr 4  do Umowy) w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

# § 17

Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, tj. Dz.U.2022 poz.1360 ze zm. Oraz przez zapłatę kar umownych z niżej wskazanych tytułów i w następującej wysokości.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto,  o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w dochowaniu każdego z terminów wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym kary za niedochowanie każdego z terminów wskazanych w w § 5 ust. 2 Umowy naliczane będą oddzielnie;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczanego przez

Zamawiającego,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości  i terminach określonych w dokumencie Gwarancji Jakości stanowiącym załącznik  do niniejszej Umowy,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa  w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a w szczególności z przyczyn określonych w § 19 ust. 1 i 2, - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny  niż Wykonawca lub podwykonawca/usługodawca/dostawca wskazany przez Wykonawcę w Umowie lub podmiot skierowany do wykonania Umowy niezgodnie z procedurą określoną w § 15 – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy będzie wykonywała inna osoba  niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), za każdy przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany Zamawiającemu,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o   podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), za każdy przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany

Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku zmiany postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie  postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą - wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek braku zmiany umowy w ww. zakresie,

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 10% niezapłaconej należności netto,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% należnego im wynagrodzenia netto za każdy przypadek braku terminowej zapłaty,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą  cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, o której mowa  w § 8 umowy - w wysokości 2% należnego im z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia netto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty ww. wynagrodzenia,

  - w przypadku niezłożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 3 lit. a-e, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -  w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde takie naruszenie,

  - w przypadku niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 19 ust. 1 - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę),

  - w przypadku wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braków w oznakowaniu, wykonaniu lub utrzymywaniu oznakowania z nienależytą starannością - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień stwierdzonych nieprawidłowości,

  - za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu: harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego realizacji, szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych, opracowania Programu Zapewnienia Jakości, opracowania planu BIOZ – w wysokości 200,00 zł  (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu każdego z dokumentów, licząc od upływu terminów określonych w Umowie, których szczegółowe wysokości oraz terminy zostały określone w Gwarancji Jakości,

  - w przypadku zwłoki w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia w terminie określonym w OPZ w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji obowiązku,

  - w przypadku zwłoki w likwidacji zagrożenia w terminie określonym w OPZ w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset z złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w realizacji obowiązku,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wypełnienie  przez Wykonawcę obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminach określonych w § 15 ust. 4 – w wysokości 200,00 zł

(słownie: dwieście złotych 100/00) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego  w § 12 ust. 1 Umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

    - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający innych niż określone w § 19 ust. 1 i ust. 2 - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

    - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy ponad czas określony w § 4 ust. 2 –  w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych przysługujących Stronie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania  do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy (z każdej płatności należnej Wykonawcy) oraz uzyskać  jej wartość z Zabezpieczeni Należytego Wykonania Umowy na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 jest niezależna od siebie, a Zamawiający  ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

# § 18 Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o poniższych okolicznościach, nie później niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca nie przedłożył Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu w wymaganym terminie stosownych dokumentów wymienionych w § 4 ust. 2,

  - czynności objęte niniejszą Umową wykonuje podmiot (podwykonawca robót budowlanych) inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego,

  - Wykonawca powierzył realizację jakiejkolwiek części Umowy podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy z naruszeniem postanowień Umowy określonych w § 15,

  - Wykonawca naruszył obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określony  w § 20 Umowy,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny  z projektem wykonawczym, OPZ i STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą

Umową,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,

  - Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,

  - nastąpiło wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy lub nastąpiło zajęcie jego majątku,

  - Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w § 13 ust. 2 Umowy,

  - Wykonawca nie dopełnił obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 5 Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o poniższych okolicznościach, nie później niż do dnia upływu terminu, w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 18 lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1.

- Odstąpienie określone w ust. 1 i ust. 2 odnosi się do niespełnionej, przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, części świadczeń stron (skutek ex nunc).

- W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca:

  - Zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,  z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;

  - zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

  - w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w punkcie b – Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawcę;

  - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający:

    - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  w terminie określonym w § 7 ust. 7 niniejszej Umowy, na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę faktury;

    - przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 14 dni  od daty odstąpienia od Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, nie później niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy:

    - braku płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie  z § 7 ust. 7 Umowy;

    - nieprzekazania terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy,  pod warunkiem, że zwłoka wyniosła ponad 21 dni.

# § 19

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności określone w punkcie 9 OPZ, których wykonanie polega  na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania      ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności  w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy o ich zatrudnieniu  na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

  - do wglądu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej  do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy oraz dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

  - do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy  (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami

(tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:  imię, nazwisko,  data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny  być możliwe do zidentyfikowania,

  - do wglądu zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie  przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  w wysokości określonej w § 18 ust. 2 lit. o. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy  przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W związku z tym Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uzyskania informacji od Państwowej Inspekcji Pracy  w zakresie przeprowadzonych czynności i podjętych decyzji.

# § 20  Zmiana Umowy

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:

- w przypadku konieczności wykonania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, wówczas Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia  o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń  wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 lit. a)-f), jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiana wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy), w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy lub zmiana wynagrodzenia,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego, ogłoszone stany epidemiczne, ogłoszone stany epidemii i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót,

- w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku, w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy, sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana wynagrodzenia,

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza) zgodnie z STWiORB i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, wówczas Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres występowania tych warunków atmosferycznych,

- w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego  w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi, w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy,

- z powodu zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje  na piśmie Zamawiający, w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2 Umowy, sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana wynagrodzenia,

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy  w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

- w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne), w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2

Umowy, sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana wynagrodzenia,

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy, w takim przypadku możliwa jest zmiana czasu na wykonanie przedmiotu Umowy, terminów wskazanych w § 5 ust. 2

Umowy, sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana wynagrodzenia,

- zaistnienie sytuacji opisanej w § 10 ust. 2 Umowy,

- wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania Umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Prawa zamówień publicznych.

o) w przypadku zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej  przez:

-konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad dokumentacji projektowej,

- konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego

-zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych ,

-zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.

p) w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: - podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy

r) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 1 ust. 3, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą. . Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z opisanymi zasadami, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż [•]%,  ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów,  kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.  Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie [•] dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

# § 21

Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy na osobę trzecią

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią,  w szczególności: dokonać przelewu wierzytelności, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.  Zamawiający nie odmówi wydania takiej zgody bezzasadnie; zgoda zostanie wydana w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum, wniosek do Zamawiającego  o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków Konsorcjum.

# § 22

# Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości w wysokości 5% wynagrodzenia brutto podanej w ofercie , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………………  (słownie złotych: ……………………………………….…………………………………………………………………..……..).

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości w pieniądzu/poręczeniu bankowym/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 70% kwoty,  o której mowa w ust. 1 będzie zwrócona w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót, lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym, w ciągu 30 dni  od daty potwierdzenia usunięcia tych wad,

  - część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu  rękojmi za wady i gwarancji jakości (30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie ostatniego z okresów gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych  w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usunięcia.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań  z rękojmi oraz gwarancji jakości będzie wniesione w formie innej niż pieniężna,  to w przypadku zmiany terminu zakończenia Umowy Wykonawca będzie zobowiązany  bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości o okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji Umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikającego z przedłużonego terminu realizacji Umowy.

- Oryginał aneksu przedłużającego termin gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz gwarancji jakości lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

# § 23 Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.

- W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie  w celu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom,  wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot Umowy.

- Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych  lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

# § 24

# Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy i Miasta Ulanów, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Rynek 5, 37-410 Ulanów, tel. 15 8763041

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z

Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.akolodziej@gmail.com   lub pisemnie,

kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie:	prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

# w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

# § 25 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks pracy oraz inne właściwe przepisy prawa.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego tj. właściwości miejscowej Nisko.

- Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:

  - dla Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej: …………………..

  - dla Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej: …………………..

4a. W przypadku zmiany adresów wskazanych w ust. 4, Strona zobowiązana  będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.

- Językiem umowy jest język polski.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

# § 26  Załączniki

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- Gwarancja Należytego Wykonania Umowy i Należytego Wykonania Zobowiązań z Rękojmi oraz Gwarancji Jakości;

- SWZ w tym OPZ;

- Gwarancja Jakości;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Projekt Budowlany;

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu;

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu;

- Oferta Wykonawcy z dnia ………………..…… wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

Zamawiający: 	 	 	 	 	 	 Wykonawca:

…………………………………………………. 	 	 	 	…………………………………………………. ………………………………………………….