WP.3211.01.2023-odpowiedzi Opole, 07.02.2023 r.

 **PISMO DO WSZYSTKICH POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ**

 **WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„****WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce – Rogów Opolski”** wyjaśnia poniżej.

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu decyzji środowiskowej dla Zadania I - jeśli tak to zwracam się z prośbą o jej udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie jej uzyskania. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania opinie dla przedsięwzięcia uzyskane w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej:

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach sygn.
 NZ.9022.166.2022.GJ z dnia 29.12.2022r.

- opinia Burmistrza Krapkowic sygn. GGR.6220.21.2022 z dnia 02.01.2023r.

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu sygn.
 WOOS.4220.408.2022.AKu.2 z dnia 11.01.2023r.

**Pytanie 2:**

Proszę o potwierdzenie, że na wiadukcie drogowym nad autostradą A4 w km 4+050 DW424 Zamawiający przewiduje jedynie wymianę warstwy ścieralnej (zgodnie z udostępnioną koncepcją dla Zadania I)

**Odpowiedź:**

Zakres robót na wiadukcie nad autostradą A4 wynika z warunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu – pismo sygn. O/OP.Z-3.4111.14.2021.AG z dnia 17.05.2021r. (zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania pismo o którym mowa powyżej) Rozwiązania projektowe w obrębie wiaduktu wymagają zatwierdzenia przez GDDKiA Oddział w Opolu.

**Pytanie 3:**

Czy na etapie opracowywania dokumentacji dla przedmiotowego zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy koncepcję Zadania I w wersji edytowalnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępni koncepcji dla Zadania I w wersji edytowalnej.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził badania ugięć istniejącej nawierzchni w ramach przedmiotowego zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia badań ugięć istniejącej nawierzchni w ramach zamówienia.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził rozpoznanie istniejącej konstrukcji nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań gruntu dla projektowanej drogi wg załączonego do SWZ wykazu parametrów odwiertów geologicznych zał. nr 18 .

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził badania zawartości substancji smolistych w istniejącej nawierzchni asfaltowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania badań zawartości substancji smolistych w istniejącej nawierzchni asfaltowej.

**Pytanie 7:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pełnej wymiany nawierzchni drogowej na odcinku rozbudowy (zadanie I oraz zadanie II) w ramach przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga pełnej wymiany nawierzchni drogowej na odcinkach DW 424 i DW 415 objętych zamówieniem (zadanie I oraz zadanie II)

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający wymaga dostosowania rozwiązań przedstawionych w koncepcji zadania I do aktualnych wytycznych ministerstwa infrastruktury (WR-D)?

**Odpowiedź:**

Rozwiązania projektowe winne być zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczególności z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). Zamawiający dopuszcza stosowanie do projektowania aktualnych wytycznych Ministerstwa Infrastruktury (WR-D).

**Pytanie 9:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga opracowania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu w ramach przedmiotowego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga opracowania i zatwierdzania tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, jednak Wykonawca winien sporządzić schemat oznakowania pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym na potrzeby wykonywania odwiertów geologicznych.

 **Pytanie 10:**

Zgodnie z koncepcją rozwiązań projektowych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 424 odcinek od km 3+000 do km 3+632 zlokalizowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieć gazową średniego ciśnienia z przyłączami. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego? Czy obowiązek przebudowy ww. sieci spoczywać będzie na ich właścicielach.

 **Odpowiedź:**

Zakres przebudowy sieci usytuowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 424 zostanie ustalony na etapie opracowywania projektu budowlanego oraz będzie wynikał z uzgodnień z gestorami sieci.

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający posiada opinię/uzgodnienie właściciela gazociągów wysokiego ciśnienia w zakresie skrzyżowania w km 4+120 oraz w km 4+180? Proszę o przekazanie wszelkich materiałów pozyskanych na etapie opracowywania koncepcji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada uzgodnienia właściciela gazociągów wysokiego ciśnienia w zakresie skrzyżowania w km 4+120 oraz km 4+180.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający posiada opinię/uzgodnienie właściciela kanalizacji sanitarnej w zakresie lokalizacji pod jezdnią drogi wojewódzkiej? Proszę o przekazanie wszelkich materiałów pozyskanych na etapie opracowywania koncepcji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada opinii/uzgodnienia właściciela kanalizacji sanitarnej usytuowanej pod jezdnią drogi wojewódzkiej.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający posiada opinię/uzgodnienie właściciela sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie lokalizacji gazociągu pod nawierzchnią drogi wojewódzkiej? Proszę o przekazanie wszelkich materiałów pozyskanych na etapie opracowywania koncepcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada opinii/uzgodnienia właściciela sieci gazowej średniego ciśnienia usytuowanej pod jezdnią drogi wojewódzkiej.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający posiada zgodę GDDKiA na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji do rowu drogowego przy autostradzie A4? Proszę o przekazanie wszelkich materiałów pozyskanych na etapie opracowywania koncepcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zgody GDDKiA na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej inwestycji do rowu przydrożnego przy autostradzie A4.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne na ww. odprowadzenie wód do rowu drogowego przy autostradzie A4? Proszę o przekazanie Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego przy autostradzie A4.

 W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1. Opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach sygn. NZ.9022.166.2022.GJ z dnia 29.12.2022r.
2. Opinie Burmistrza Krapkowic sygn. GGR.6220.21.2022 z dnia 02.01.2023r.
3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu sygn. WOOS.4220.408.2022.AKu.2 z dnia 11.01.2023r.
4. Uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/OP.Z-3.4111.14.2021.AG z dnia 17.05.2021r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

 Dokument podpisany przez:

 Zastępcę Dyrektora

 ds. inwestycji

 mgr inż. Mirosława Sokołowskiego