Załącznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA CZĘŚĆ NR I, II, III i IV[[1]](#footnote-1)

**zawarta w dniu ….-…-2024 roku w ……………/, zwana dalej „Umową” [[2]](#footnote-2) ,**  **pomiędzy:**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym,   
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, REGON: 386566426,   
NIP: 7831822694, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto   
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,   
pod numerem KRS 0000850093, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098),

reprezentowanym przez:

Aleksandrę Remelską – Prokurenta,

zwanym w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**"

a

………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………,   
ul. …………………………………………………………………….. wpisaną do: ………………………………………, NIP: …………………………………, REGON: ……………………………………………..,

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………….,

zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą”,**

zwanych dalej łącznie **„Stronami”,**

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakresie w części nr …[[3]](#footnote-3), pn. ………………………………………………………………. w ramach zadania „Sukcesywna usługa odbioru odpadów”, zwanym dalej „Postępowaniem”, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami na zasadach określonych dla postępowań poniżej kwot określonych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy i Oświadczenia Stron**

1. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sukcesywnej usługi polegającej na załadunku, odbiorze, transporcie, utylizacji lub sprzedaży i zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych i przekazywanych przez Zamawiającego w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych Przedmiotu Umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie:
   1. odpadów chemicznych i innych określonych w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy) – dotyczy części I,
   2. olei, emulsji, opakowań niebezpiecznych określonych w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy) – dotyczy części II,
   3. elektroodpadów, baterii, nośników informacji określonych w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy) – dotyczy części III,
   4. odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, zmieszanych określonych w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy) – dotyczy części IV,

zwanych dalej „Odpadami”[[4]](#footnote-4) na zasadach określonych w Umowie i w Opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy).

1. Usługa będzie realizowania na podstawie każdorazowego, zgodnie z postanowieniem ust. 1, złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego (dalej: „Zamówienia”), które będzie zawierać informacje dotyczące: rodzaju Odpadu, orientacyjnej ilości Odpadu, miejsce odbioru Odpadu oraz sposobu odbioru Odpadu. Zamawiający wskazuje, że miejsca odbioru Odpadów, to:
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą (61-755) w Poznaniu przy ulicy Ewarysta Estkowskiego 6 lub,
3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą (61-139) w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła II 14 lub,
4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą (61-055) w Poznaniu przy ulicy Warszawskiej 181 lub,
5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą (60-654) w Poznaniu przy ulicy Winiarskiej 1 lub
6. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą (60-963) w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej 31.
7. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego, do załadunku, odbioru, transportu i zagospodarowania Odpadów z miejsc wykonywania usługi wskazanych w ust. 2, gromadzonych w sposób selektywny, pojazdami przystosowanymi do transportu Odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów oznaczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
8. Zamówienia będą składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 15 ust. 1 lit. b) Umowy. Zamówienie złożone po godzinie 15:00 w dniu roboczym, będzie traktowane jako Zamówienie złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie złożone w sobotę oraz w dni wolne od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych o pracy, traktowane będzie jako zamówienie złożone w następnym dniu roboczym.
9. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości Odpadów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w Formularzu cenowym i mogą ulegać zmianie (tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu), w zakresie pozycji Odpadu w danej części (załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy) z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamówień nie przekroczy wynagrodzenia, dla danej części, określonego§ 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy.
10. Zamawiający gwarantuje wykonanie Umowy na poziomie minimum 40% wartości, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. d) Umowy dla części I, II, IV[[5]](#footnote-5).
11. Zamawiający gwarantuje wykonanie Umowy na poziomie minimum 50% wartości, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. c) Umowy dla części III[[6]](#footnote-6).
12. Jeżeli ostateczna ilość i rodzaj Odpadów do wywozu od Zamawiającego będzie niższa od ilości wskazanych w Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy)[[7]](#footnote-7), z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i ust. 7, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Zamawiającego, w tym o zapłatę odszkodowania.
13. Na załadunek, odbiór, transport i utylizację Odpadów będą obowiązywać stałe ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy)[[8]](#footnote-8) z zastrzeżeniem § 10 Umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tych ustaw.
15. Umowa jest realizowana na obiekcie czynnym, a Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany świadczyć usługi w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania Zamawiającego na obiekcie, bez wstrzymywania ruchu i w sposób niedezorganizujący pracy na terenie obiektu.
16. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.
18. Transport towarów niebezpiecznych, przekazanych przez Zamawiającego, ze względów formalnych i technicznych może być realizowany wyłącznie poprzez transport drogowy. Każdorazowo powinien odbywać się on zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – dla części I i II, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. oraz Oświadczenia Rządowego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
19. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:
20. aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem Umowy[[9]](#footnote-9);
21. aktualny wpis jako podmiot transportujący Odpady do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. posiadać nadany indywidualny numer rejestrowy[[10]](#footnote-10);
22. aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ samorządu terytorialnego na zbieranie Odpadów lub przetwarzanie Odpadów w zakresie objętym przedmiotem Umowy, tj. przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwiania Odpadów wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy lub załączniku nr 2 do Umowy lub załączniku nr 3 do Umowy lub załączniku nr 4 do Umowy[[11]](#footnote-11).
23. Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń, koncesji, licencji, wpisów do rejestru itp., o których mowa w ust. 15 zwanych dalej „Zezwoleniami” przez cały okres trwania Umowy oraz okazywania ich Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych Zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe Zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
24. Wykonawca oświadcza, że kierowcy realizujący Zamówienie dla części I i części II, posiadają aktualne zaświadczenie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych[[12]](#footnote-12).
25. Wykonawca oświadcza, że odbiór i transport Odpadów dla części I i części II jest realizowany pojazdem posiadającym aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR i spełnia europejski standard emisji spalin minimum Euro 5[[13]](#footnote-13).
26. Wykonawca oświadcza, że odbiór i transport Odpadów dla części III i części IV jest realizowany pojazdem spełniającym europejski standard emisji spalin minimum Euro 4[[14]](#footnote-14).
27. Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnych zaświadczeń i świadectw, o których mowa w ust. 17 i ust. 18 przez cały okres trwania Umowy oraz okazywania ich Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
28. Strony wspólnie oświadczają, że wszelkie czynności związane z przygotowaniem, usuwaniem, załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem Odpadów objętych tą Umową zostaną dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz innymi mającymi zastosowanie.
29. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy należy realizować w sposób zapewniający zachowanie wymagań sanitarnych, BHP, PPOŻ, a także ochrony środowiska, w szczególności zgodnie z postanowieniami:
    * 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi,
      3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów,
      4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
      5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
      6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
      7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
      8. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

**§ 2**

**Prawo opcji**

1. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 40% wartości zamówienia podstawowego w danej części, polegającego na zwiększeniu ilości wszystkich lub wybranego rodzaju Odpadu.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o zamiarze skorzystania z prawa opcji najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed końcem obowiązywania Umowy.
3. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnego zakresu zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach Umowy. Realizowanie prawa opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe danego Odpadu zaproponowane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy), z zastrzeżeniem § 10 Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji pojedynczego Zamówienia w prawie opcji, w terminie opisanym w § 3 ust. 2 i ust. 3 Umowy.
5. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za realizację usługi załadunku, odbioru, transportu i utylizacji danego, rodzaju Odpadu w ramach prawa opcji.
6. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie stanowi uprawnienia do wystąpienia z roszczeniem ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

**§ 3**

**Termin realizacji Umowy**

1. Umowa realizowana będzie przez 24 miesiące od dnia jej zawarcia   
   lub do wykorzystania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,   
   o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy[[15]](#footnote-15), w zależności, która z okoliczności nastąpi jako pierwsza.
2. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 15 ust. 1 lit. b) Umowy zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia odpowiednich pojemników/worków (big/bag)/kontenerów/beczek/zbiorników typu Mauzer/IBC do składowania i transportu Odpadów. Pojemnik lub pojemniki odbierane będą przez Wykonawcę po e-mailowym złożeniu Zamówienia przez Zamawiającego na odbiór pojemnika lub pojemników. Termin odbioru pojemnika lub pojemników maksymalnie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu złożenia Zamówienia na odbiór pojemnika lub pojemników z Odpadami.
3. Odbiór Odpadów będzie realizowany w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego.

**§ 4**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie (załącznik nr 5 do Umowy) – zamówienie wykona:
2. bez udziału Podwykonawców;
3. przy udziale Podwykonawców (nazwa/firma Podwykonawcy, adres, dane kontaktowe, osoby do kontaktów z Podwykonawcą), wskazanych w treści Oferty w zakresie: ………………………………………………………………………………..
4. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnej na każdym etapie realizacji Umowy poprzez podanie: nazwy, adresu, danych kontaktowych oraz osób do kontaktów z Podwykonawcą.
5. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu zamówienia przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Umowy do momentu wyjaśnienia sprawy lub wypowiedzieć Umowę w całości lub części w trybie natychmiastowym. Przerwanie realizacji Umowy z tego powodu nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
8. Jeżeli Wykonawca zmienia dotychczasowego Podwykonawcę, zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy lub rezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z propozycją zmiany Podwykonawcy lub powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu Podwykonawcy oświadczenia i dokumenty dotyczące nowego Podwykonawcy, które potwierdzać będą, że nowy Podwykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, w zakresie w jakim Zamawiający żądał tych dokumentów w przedmiotowym postępowaniu.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu następujących dokumentów dotyczących Podwykonawcy:
10. aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem Umowy[[16]](#footnote-16);
11. aktualnego wpisu jako podmiot transportujący Odpady do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. posiadać nadany indywidualny numer rejestrowy[[17]](#footnote-17);
12. aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ samorządu terytorialnego na zbieranie Odpadów i/lub przetwarzanie Odpadów w zakresie objętym przedmiotem Umowy, tj. przygotowania do ponownego użycia, recyklingu, innego sposobu odzysku albo unieszkodliwiania Odpadów wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy lub załączniku nr 2 do Umowy lub załączniku nr 3 do Umowy lub załączniku nr 4 do Umowy[[18]](#footnote-18);
13. dysponuje co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi zaświadczenie ADR w zakresie transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dla części I, dla części II[[19]](#footnote-19)
14. oświadczenia o dysponowaniu: co najmniej 1 (jednym) pojazdem posiadającym świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR i spełniającym europejski standard emisji spalin minimum Euro 5 przystosowanym do transportu Odpadów w zakresie części I, części II[[20]](#footnote-20);
15. oświadczenia o dysponowaniu: co najmniej 1 (jednym) pojazdem spełniającym europejski standard emisji spalin minimum Euro 4 przystosowanym do transportu Odpadów w zakresie części III, części IV[[21]](#footnote-21).
16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

**§ 5**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy maksymalne wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy, tj. …………………………….. zł brutto (słownie: …………………………..) + w tym należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzeniem] odpowiednio dla:
2. Część nr I ………………… zł brutto (słownie: ……………………..) + w tym należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzeniem];
3. Część nr II …………………….. zł brutto (słownie: ………………………..) + w tym należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzenie];
4. Część nr III …………………….. zł brutto (słownie: ………………………..) + w tym należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzenie];
5. Część nr IV …………………….. zł brutto (słownie: ………………………..) + w tym należny podatek VAT [zwane dalej: Wynagrodzenie] [[22]](#footnote-22)
6. Rzeczywiste wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych usług, tj. według ilości i rodzajów odebranych Odpadów i nie może przekroczyć kwoty wartości Umowy określonej w § 5 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy[[23]](#footnote-23)
7. Usługi realizowane na podstawie niniejszej Umowy rozliczane będą na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo po wykonanej każdej usłudze (Zamówieniu). Faktura będzie wystawiana oddzielnie dla każdej lokalizacji wraz z podaniem osobnej pozycji dla każdego rodzaju Odpadu. Wykonawca zobowiązany jest na każdej fakturze wskazać numer niniejszej Umowy.
8. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy są ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy)[[24]](#footnote-24).
9. W ramach kwoty wskazanej w ust. 1, Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość danej frakcji Odpadów do odbioru, wymienionych w Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do Umowy lub załącznik nr 2 do Umowy lub załącznik nr 3 do Umowy lub załącznik nr 4 do Umowy)[[25]](#footnote-25).
10. Wskazane powyżej wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców, wynikające w szczególności z Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zakres Przedmiotu Umowy nie budzi jego żadnych wątpliwości i w oferowanej cenie uwzględnił wszelkie koszty wymagane do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w Umowie oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej realizacji, w szczególności koszty: załadunku, odbioru, transportu i utylizacji Odpadów. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy jako podstawy roszczeń o zmianę wynagrodzenia lub terminu realizacji i oświadcza, że w szczególności nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek błędnego oszacowania rozmiaru lub kosztów: załadunku, odbioru, transportu i utylizacji Odpadów.
11. Odbiór i transport Odpadów w sytuacjach, w których dojazd do miejsc wykonania usługi (wskazanych w § 1 ust. 2) będzie utrudniony z powodu m.in. prowadzonych remontów dróg, objazdów, warunków atmosferycznych, nie daje Wykonawcy tytułu do wnoszenia roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy.
12. (jeżeli dotyczy) Za odebrane Odpady, wymienione w załączniku nr 2 do Umowy[[26]](#footnote-26) - pozycja od 1 do 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność według cen wynikających z Oferty Wykonawcy (załącznik nr 5 do Umowy). Zapłata Zamawiającemu przez Wykonawcę za Odpady wyszczególnione w pozycjach od 1 do 8 załącznika nr 2 do Umowy[[27]](#footnote-27) regulowana będzie przelewem na konto Zamawiającego wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę.
13. (jeżeli dotyczy) Za odebrane Odpady, wymienione w załączniku nr 3 do Umowy[[28]](#footnote-28) - pozycja od 10 do 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność według cen wynikających z Oferty Wykonawcy (załącznik nr 5 do Umowy). Zapłata Zamawiającemu przez Wykonawcę za Odpady wyszczególnione w pozycjach od 10 do 13 załącznika nr 3 do Umowy[[29]](#footnote-29) regulowana będzie przelewem na konto Zamawiającego wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę.
14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sporządzenia wykazu odebranych Odpadów (według wzoru załącznik nr 7 do Umowy) w 3 (trzech) egzemplarzach z dostarczeniem do:
    1. osoby przekazującej Odpad (osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy, wskazanej § 15 lit. a),
    2. Wykonawcy,
    3. jako załącznik do faktury dla Zamawiającego,

oraz potwierdzenia mas odpadów w tonach w karcie przekazania odpadów, w systemie BDO.

Wyżej wymieniony dokument wraz z potwierdzeniem w systemie BDO stanowić będzie podstawę do wystawienia i opłacenia faktury za zrealizowane usługi.

1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w przypadku odpadów niebezpiecznych (dotyczy części I i II) do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przekazaniu odpadów niebezpiecznych do dalszego lub ostatecznego procesu przetworzenia lub oświadczenia o samodzielnym przetwarzaniu (według wzoru załącznik nr 8 do Umowy/załącznik nr 9 do Umowy). Wyżej wymieniony dokument stanowić będzie podstawę do wystawienia i opłacenia faktury za zrealizowane usługi.
2. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – jeżeli spełniony będzie warunek, o którym mowa w ust. 10 powyżej lub w ust. 11 powyżej (dla części I i II); na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy.
3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.
5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@pit.lukasiewicz.gov.pl.
6. Wykonawca przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy   
   z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
8. Przy realizacji postanowień Umowy, Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany   
   we wszystkich fakturach wystawianych do Umowy należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT oraz numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR.
10. Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,   
    a podczas obowiązywania Umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje   
    się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie,   
    dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
11. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

**§ 6**

**Obowiązki i wymagania dotyczące Zamawiającego**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2. selektywne gromadzenie Odpadów w miejscu ich powstawania;
3. zbieranie i gromadzenie Odpadów pojemników/worków (big bag)/kontenerów/beczek/zbiorników typu Mauzer/IBC dostarczanych przez Wykonawcę w zależności od potrzeb i rodzaju Odpadu;
4. zapewnienia możliwości dojazdu pojazdu Wykonawcy do miejsc, w których gromadzone są Odpady;
5. uczestniczenie pracownika Zamawiającego przy załadunku Odpadów zgłoszonych do odbioru;
6. poinformowanie Wykonawcy o braku możliwości wykonania usługi   
   w przypadku czasowego braku możliwości dojazdu do granicy nieruchomości, np.: na skutek robót drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych itp.
7. Zamawiający na wniosek Wykonawcy złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 15 ust. 1 lit. a), udostępni zdjęcia Odpadów w celu określenia sposobu transportu, załadunku i odbioru Odpadów. Udostępnione zdjęcia będą służyć wyłącznie do realizacji usługi.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie użytkowania pojemników/worków (big bag)/kontenerów/beczek/zbiorników typu Mauzer/IBC zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. W przypadku niewłaściwego użytkowania pojemników/worków (big bag)/kontenerów/beczek/zbiorników typu Mauzer/IBC przez Zamawiającego, ich dewastacji, zaginięcia lub kradzieży, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztu odtworzenia pojemników/worków (big bag)/kontenerów/beczek/zbiorników typu Mauzer/IBC.

**§ 7**

**Obowiązki i wymagania dotyczące Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. odbiór Odpadów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, od momentu złożenia Zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 15 ust. 1 lit. b) Umowy;
   2. wyniesienie odpadów z miejsc ich przechowywania;
   3. zapewnienie transportu i załadunku zgłoszonych do odbioru Odpadów, przesłanie wydruków z wagi podczas rozładunku;
   4. zgodnie ze składanym Zamówieniem, jednorazowy odbiór Odpadów w minimalnej ilości Odpadów, wynoszącej 100 kg[[30]](#footnote-30) bez względu na ich rodzaj;
   5. zgodnie ze składanym Zamówieniem, jednorazowy odbiór Odpadów w minimalnej ilości Odpadów, wynoszącej 400 kg[[31]](#footnote-31) bez względu na ich rodzaj;
   6. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przeciwpożarowych przez swoich pracowników w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z naruszenia tych przepisów i zasad;
   7. w przypadku jednorazowego odbioru Odpadu objętego monitoringiem SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) w ilości równej lub większej niż 500 kg posiadanie dostępu do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu[[32]](#footnote-32);
   8. posiadanie wpisu do rejestru bazy danych o odpadach zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. W chwili odebrania Odpadów przez Wykonawcę od Zamawiającego, przejmuje on odpowiedzialność za przyjęte Odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz za skutki z tego wynikające. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, za utratę oraz uszkodzenia Odpadów powstałe w czasie transportu.
3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia Odpadów Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz koszty poniesione przez Zamawiającego wynikające z odmowy przyjęcia Odpadów.
4. W przypadku odpadów niebezpiecznych Wykonawca, który posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów zobowiązany jest ponadto:
   1. poddać odpady ostatecznemu procesowi odzysku lub procesowi unieszkodliwiania,
   2. dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o samodzielnym przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych.
5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże mu niezwłocznie informację na temat sposobu przetwarzania Odpadów (odzysku lub unieszkodliwiania), które zostały odebrane od Zamawiającego.

**§ 8**

**Kary umowne**

1. W przypadku zwłoki w realizacji złożonych Zamówień w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Kary, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powyżej będą sumowane.
5. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy.
6. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych należnych   
   mu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy   
   z jakiejkolwiek należności Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
7. O naliczeniu kary umownej Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
8. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.

**§ 9**

**Zmiany postanowień Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach:
   1. gdy niedotrzymanie terminu realizacji Umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z Umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, zagrożenie epidemiologiczne, epidemia, zamieszki, wojny, pożary, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, strajk generalny lub branżowy;
   2. zaprzestania na wniosek Zamawiającego świadczenia usługi dla poszczególnych punktów odbioru, na warunkach określonych w umowie, w przypadku np. w przypadku zbycia nieruchomości, zmianie sposobu użytkowania;
   3. w razie, gdy podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy;
   4. w razie wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy.
      1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku gdy Zamawiający nie wykorzysta maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonej § 4 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. d) Umowy[[33]](#footnote-33), w pierwotnym terminie obowiązywania Umowy, a także dopuszcza taką zmianę w przypadku skorzystania z prawa opcji.
      2. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
      3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      4. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności:
         1. zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,
         2. zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i Umowie.

**§ 10**

**Waloryzacja wynagrodzenia**

* + - 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania Umowy tj. zmiany w zakresie:

1. wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
   * + 1. Do wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 w przypadku gdy występuje o nie Wykonawca, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę uzasadnienia w formie pisemnego wniosku o jej/ich dokonanie, a wprowadzenie zmian wymaga akceptacji Zamawiającego.
       2. W przypadku zmian wynagrodzenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, punkt 2-4, Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzasadnienia, o którym mowa w ust. 2, dołączyć do wniosku, dokumenty z których będzie wynikać w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 1 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.
       3. W przypadku zmiany wynikającej z okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie zmieni się wartość wynagrodzenia netto, a wartość brutto wyliczona zostanie według nowych przepisów.
       4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie maksymalnie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów Wykonawcy, wykazanemu przez Wykonawcę w uzasadnieniu   
          i zaakceptowanemu przez Zamawiającego.
       5. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
5. miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik średniego wzrostu cen i dóbr konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
6. każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt. 1 ogłoszony za kwartał/kwartały poprzedzający/poprzedzające złożenie wniosku wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 punktów procentowych w stosunku do wysokości tego wskaźnika ogłoszonego za kwartał, w którym zawarto Umowę,
7. wnioski o waloryzację nie mogą być składane częściej niż jeden raz na kwartał, przy czym pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż za okres liczony od początku kwartału, w którym doszło do zawarcia Umowy do końca kwartału następującego po zawarciu Umowy,
8. waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za Przedmiot Umowy zrealizowany przed datą złożenia wniosku,
9. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość świadczeń podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
10. wysokość waloryzacji zostanie obliczona jako procent wynagrodzenia będący różnicą pomiędzy rzeczywistą zmianą wskaźnika, a progową wartością wskaźnika wskazaną w pkt. 2). W przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnego kwartału wartość waloryzacji zostaje pomniejszona o wartość waloryzacji ustalonej na podstawie wcześniejszych wniosków tej samej Strony,
11. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień wynosi 15%.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa powyżej, obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych w tym zakresie aneksów do Umowy.
14. Strona, która otrzyma wniosek zobowiązana jest do jego rozpatrzenia lub wezwania drugiej Strony do uzupełnienia, w terminie 21 dni od otrzymania wniosku albo jego uzupełnienia.

**§ 11**

**Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenie usługi**

1. Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
   1. szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizowaną usługą;
   2. szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z realizowaną usługą;
   3. szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy na kwotę minimum:
   1. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 brutto) przez cały okres realizacji Umowy dla części I;
   2. odpowiadającej wartości oferty dla części II;
   3. odpowiadającej wartości oferty dla części III;
   4. odpowiadającej wartości oferty dla części IV.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na kilka części minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zostanie zsumowana.
4. Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej, opłaconej polisy OC lub aktualnej umowy ubezpieczeniowej, pod rygorem wstrzymania płatności faktur lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia lub polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczeniowej, kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia.

**§ 12**

**Odstąpienie od Umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, gdy:
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub przerwał jej realizację bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4. cofnięto decyzję Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, utylizacji lub unieszkodliwiania oraz transportu Odpadów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy lub załączniku nr 2 do Umowy lub załączniku nr 3 do Umowy lub załączniku nr 4 do Umowy[[34]](#footnote-34),
5. Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości świadczonych usług lub wykonuje usługi niezgodne z warunkami Umowy i pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nie zmieni sposobu wykonywania Umowy,
6. Wykonawca nie wypełnił zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
7. Wykonawca nie przedłożył w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podpisania Umowy polisy lub umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 12 ust. 3 Umowy lub nie dostarczył Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie umowy ubezpieczenia lub polisy, o których mowa w § 12 ust. 4 Umowy.
8. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej   
   pod rygorem nieważności.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 (odstąpienie umowne) powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej przyczynie.
10. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 13**

**Klauzula poufności**

1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności informacji dotyczących struktur i organizacji Stron, ich pracowników, klientów, stosowanych technologii i procedur, sytuacji finansowej i majątkowej itp., które Strony powzięły w trakcie realizacji Umowy, niezależnie od charakteru tych informacji i form ich przekazania.
2. Wymogi określone w ust. 1 nie mają zastosowania do informacji:
3. które są znane albowiem zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przez upoważnioną do tego osobę,
4. na których ujawnienie druga Strona wyraziła pisemną zgodę,
5. których ujawnienie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji/postanowienia uprawnionego organu.

**§ 14**

**Doręczenia**

1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wnioski, dokumenty, protokoły oraz inne dokumenty pomiędzy Stronami wynikające z dokumentów umownych zostaną przygotowane pisemnie w języku polskim, zostaną dostarczone drugiej Stronie elektronicznie poprzez platformę zakupową lub przez uznaną firmę pocztową albo kurierską na adres podany poniżej, o ile Strony nie postanowią inaczej:

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………….…………

Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel. 61 8 504 890

e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

1. Niezależnie od powyższego, doręczenia w stosunku do Wykonawcy mogą być dokonywane osobiście na adres jak podano dla Wykonawcy w ust. 1 powyżej.
2. Do czasu zmiany w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, adresami właściwymi dla powiadomień Stron są jak powyżej.

**§ 15**

**Osoby upoważnione do kontaktu i reklamacje**

* + - 1. Strony ustalają, że dla realizacji Umowy, upoważniają następujące osoby:

1. Zamawiający: ……………………………. e-mail……………….. tel. ……………………………
2. Wykonawca:……………………………….. e-mail……………….. tel. …………………………….
   1. Wszystkie reklamacje dotyczące nieterminowego lub nienależytego wykonania usługi, różnic w masie przekazanych i odebranych Odpadów, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy telefonicznie ………………………….. i potwierdzi je pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………..
   2. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a gdy Zamawiający nie wskaże terminu najpóźniej do 3 (trzech) dni roboczych od chwili zgłoszenia.
   3. Wykonawca podczas realizacji Umowy zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań by każda z usług była realizowana należycie, jak również dopełnić wszystkich obowiązków, które warunkują ten stan oraz zaniechania podejmowania działań pozostających w kolizji z należytym wykonaniem Zamówienia.
   4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego naruszeń związanych z realizacja Umowy, Wykonawca otrzyma następujące dane:
   5. rodzaj naruszenia, datę jego wystąpienia;
   6. rodzaj nieodebranych Odpadów – w przypadku gdy reklamacja dotyczy nieodebranych Odpadów;
   7. waga/masa przekazanych i odebranych Odpadów – w przypadku, gdy reklamacja dotyczy różnic w masie przekazanych i odebranych Odpadów;
   8. adres miejsca odbioru Odpadów;
   9. inne uwagi Zamawiającego.
   10. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę bezzasadności otrzymanego od Zamawiającego zgłoszenia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, informacje mające stanowić dowody na bezzasadność reklamacji. Za dowód uznana zostanie dokumentacja fotograficzna wraz z protokołem z zaistniałego zdarzenia, bądź w przypadku terminowego wywozu Odpadów – zapis z systemu GPS.
   11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca w terminie maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych podejmie działania mające na celu usunięcie zgłoszonych naruszeń.
   12. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę działań, w terminie wskazanym   
       w ust. 7, mających na celu usunięcie zgłoszonych naruszeń, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie innemu Podmiotowi lub wykonać ją własnymi siłami,   
       a kosztami tych usług obciążyć Wykonawcę – koszty usług zostaną potrącone   
       z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z  faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 16**

**Dane osobowe**

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych do realizacji Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej pod adresem: [https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula umowy/](https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula%20umowy/).
4. Klauzula informacyjna Wykonawcy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: ….
5. Strona, która w związku z realizacją Umowy przekazała drugiej Stronie dane osób, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest zapoznać te osoby z treścią klauzuli informacyjnej Strony, której dane zostały przekazane.
6. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozo­stałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób możli­wie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.
2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Czynności, o jakich mowa powyżej, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
4. Zmiana osób wskazanych oraz upoważnionych do kontaktu i wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy, możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony i nie wymaga Aneksu do Umowy.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności ich polubownego rozwiązania poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo   
   dla siedziby Zamawiającego.
6. Prawem właściwym dla oceny Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
7. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy i muszą być zgodne z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. *Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   
   dla każdej ze Stron.[[35]](#footnote-35)*
9. *Umowę sporządzono w formie elektronicznej, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej, za datę zawarcia uznaje się datę złożenia ostatniego podpisu, zgodnie z art. (78)1 § 1 k.c.[[36]](#footnote-36)*
10. Integralną część Umowy stanowią:
    1. załącznik nr 1 do Umowy – Formularz cenowy – część nr I,
    2. załącznik nr 2 do Umowy – Formularz cenowy – część nr II,
    3. załącznik nr 3 do Umowy – Formularz cenowy – część nr III,
    4. załącznik nr 4 do Umowy – Formularz cenowy – część nr IV,
    5. załącznik nr 5 do Umowy – Oferta Wykonawcy,
    6. załącznik nr 6 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia,
    7. załącznik nr 7 do Umowy – Wykaz odebranych Odpadów,
    8. załącznik nr 8 do Umowy – Oświadczenie o przekazaniu odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu przetworzenia
    9. załącznik nr 9 do Umowy – Oświadczenie o samodzielnym przetworzeniu odpadów niebezpiecznych,
    10. załącznik nr 10 do Umowy – Oświadczenie RODO.
    11. załącznik nr 11 do Umowy – Klauzula RODO Wykonawcy

*(w przypadku, gdy Wykonawca nie udostępnia klauzuli na stronie internetowej)*

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 7 do Umowy**

**WYKAZ ODEBRANYCH ODPADÓW**

Wykaz odpadów odebranych w dniu ………………. zgodnie z umową nr ………………….   
z dnia ……………..…….

Miejsce odbioru odpadów: ………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod opadu | Nazwa odpadu | Masa odpadu | Nr karty przekazania odpadu z sytemu BDO |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………  Podpis i pieczątka  przedstawiciela Wykonawcy | ………………………………………  Czytelny podpis przekazującego odpady |

………………………………………

Podpis i pieczątka odpowiedzialnego  
za realizację umowy ze strony Zamawiającego

**Załącznik nr 8 do Umowy**

………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………….

(pieczęć firmy)

**OŚWIADCZENIE**

**O PRZEKAZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH  
DO OSTATECZNEGO PROCESU PRZETWORZENIA**

Zgodnie z § 5 ust. 10 Umowy nr ……………….. z dnia ……….… oświadczamy, że do dnia …………………… n/w odpady zostały przekazane do przetworzenia firmie  
(nazwa i adres firmy) ………………………………………………………………………………. posiadającej wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia w tym zakresie zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpady zostały przekazane do ostatecznego procesu odzysku/unieszkodliwienia.\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Masa odpadu | Miejsce odbioru odpadu | Nr karty przekazania odpadu |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Zgodnie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

……………………………

(podpis osoby uprawnionej)

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 9 do Umowy**

………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………….

(pieczęć firmy)

**OŚWIADCZENIE**

**O SAMODZIELNYM PRZETWARZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH**

Zgodnie § 5 ust. 10 Umowy nr ……………….. z dnia ……….… oświadczamy, że n/w odpady zostaną/zostały\* przetworzone samodzielnie przez (nazwa Wykonawcy) ………………………………. Zgodnie z posiadanym przez nas w tym zakresie zezwoleniem na przetwarzanie odpadów wymaganym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ponadto oświadczamy, że odpady zostaną/zostały \* poddane ostatecznemu procesowi odzysku/unieszkodliwienia.\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Masa odpadu | Miejsce odbioru odpadu | Nr karty przekazania odpadu |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Zgodnie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

……………………………

(podpis osoby uprawnionej)

\* niepotrzebne skreślić

1. Pozostawić w zależności, której części postępowania dotyczy podpisanie Umowy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pozostawić w zależności, czy Umowa zawierana będzie pisemnie, czy elektronicznie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnić w zależności od części postępowania, na którą złożono ofertę. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pozostawić zapis przy każdej części. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pozostawić zapis przy każdej części. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pozostawić zapis dla części I i II. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pozostawić zapis dla części I i II. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pozostawić zapis dla części III i IV. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pozostawić zapis przy każdej części. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pozostawić zapis przy każdej części. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pozostawić zapis przy każdej części. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pozostawić w zależności, której części dotyczy, chodzi o część I, część II. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pozostawić w zależności, której części dotyczy, chodzi o część I, część II. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pozostawić w zależności, której części dotyczy, chodzi o część III, część IV. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-22)
23. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pozostawić w przypadku części II. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pozostawić w przypadku części II. [↑](#footnote-ref-27)
28. Pozostawić w przypadku części III. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pozostawić w przypadku części III. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pozostawić w przypadku części I i III. [↑](#footnote-ref-30)
31. Pozostawić w przypadku części II. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pozostawić w przypadku części II. [↑](#footnote-ref-32)
33. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-33)
34. Pozostawić w zależności, której części dotyczy. [↑](#footnote-ref-34)
35. W zależności od wybranej przez Strony formy zawarcia Umowy – pozostawić właściwe. [↑](#footnote-ref-35)
36. W zależności od wybranej przez Strony formy zawarcia Umowy – pozostawić właściwe. [↑](#footnote-ref-36)