Znak sprawy: ID.7011.5.2019 Słupsk, dnia 04.03.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego
GMINA SŁUPSK
 ul. Sportowa 34
        76-200 Słupsk

Do udzielania zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Procedura zamówienia realizowana na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Słupsk.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsc postojowych przy ul. Grodzkiej w m. Bierkowo, gm. Słupsk zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zakres prac obejmuje:
- roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm wtopionych na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wystających na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wzmocnienie podbudowy gruntocementem Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 20x10x cm gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka szara),
- humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 5 cm z obsianiem
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – sztuk 5.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
  5. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.07.2019 r. roboty budowlane a do dnia 30.08.2019 r. całej inwestycji (wraz ze złożeniem zarejestrowanej wersji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
  6. Okres gwarancji: 60 m-cy
  7. Warunki płatności: przelew płatny w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury

8. Kody CPV zamówienia:
        45233140-2	Roboty drogowe
        45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
        45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

9. Kryteria oceny ofert:
     Cena – 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:
C - liczba punktów za cenę oferty brutto
C min - najniższa cena ofertowa brutto
C bad - cena oferty badanej brutto
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

10. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 08.03.2019r. do godz. 9.00

11. Informacje i dostęp do danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupsk (ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk).
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (Znak sprawy ID.7013.5.2019) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.