Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Umowa (Projekt) Nr ……….2025.OŚRGPiN**

Zawarta w Małogoszczu dnia …………… r. pomiędzy:

# Gminą Małogoszcz,

ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz,NIP: 656-22-18-144 reprezentowaną przez:

# Pawła Króla - Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz przy kontrasygnacie Iwony Szymkiewicz- Skarbnik Miasta i Gminy Małogoszcz zwaną w dalszej części umowy „*Zamawiającym”,*

a firmą …………………………………. z siedzibą w ……………………………..

NIP ……………….. REGON …………………………...

zwaną w dalszej części umowy ***„Wykonawcą”***

zwanych łącznie **„Stronami”**

# § 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: „Realizacji Gminnego Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Małogoszcz w roku 2025”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**§ 2**

 Zakres robót:

1. Usuwanie (demontaż) pokryć dachowych, transport i zdeponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest.
2. Usuwanie (pakowanie), transport i zdeponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest.
3. Wykonawca zapewnia materiały (m.in. palety, folia stretch) i sprzęt oraz pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
4. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu).
5. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko-miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).
6. Prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

# § 3

1. Zakończenie prac w każdym z obiektów będzie udokumentowane protokołem odbioru robót spisanym z udziałem stron i właściciela nieruchomości.
2. Ilość m2 odpadów zawierających azbest zostanie wstępnie oszacowana na podstawie wagi zdjętych płyt eternitu przyjmując przelicznik: 1 m2 = 15 kg.
3. Wykonanie prac każdorazowo nastąpi na podstawie wykazu nieruchomości, z których należy odebrać materiały zawierające azbest przekazanego przez Zamawiającego.
4. Na 3 dni przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanych pracach na adres email: komunalne@malogoszcz.pl.
5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie ….. dni od dnia otrzymania wykazu nieruchomości od Zamawiającego.

# § 4

1. Termin rozpoczęcia robót: **1 marca 2025 r.**
2. Termin zakończenia robót: **30 wrzesień** **2025 r.**

# § 5

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie stawek jednostkowych, stałych w całym okresie obowiązywania umowy.
2. Cena jednostkowa za usuwanie (demontaż) pokrycia dachu, transport i zdeponowanie na składowisku **1 m²** powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji wynosi netto **……….** **zł** + …… %VAT, co stanowi kwotę brutto ……….. zł.
3. Cena jednostkowa za usuwanie (pakowanie), transport i zdeponowanie na składowisku **1 m²** powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji wynosi netto **…….** zł + ……% VAT, co stanowi kwotę brutto **……….** **zł.**
4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania robót wyliczane będzie w oparciu o zakres i obmiar robót oraz cenę jednostkową wymienioną w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto …………….. zł.

# § 6

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie nie częściej niż w okresach miesięcznych na podstawie faktur i wcześniej podpisanego „protokołu odbioru wykonanych prac”, „karty przekazania odpadu”, dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów na składowisku oraz zbiorczego zestawienia wykonanych prac.
2. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz,

NIP 656-22-18-144

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz

1. Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
2. Za dzień zapłaty faktury ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający jest uprawniony do merytorycznej weryfikacji przedłożonych faktur polegającej na przeliczeniu metrów kwadratowych na tony, zgodnie z ustalonym przelicznikiem.

# § 7

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

1. Nadzorującym wykonanie robót w imieniu Zamawiającego:

………………………………………………………………..

1. Odpowiedzialnym za wykonanie robót w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………..

# § 8

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
	1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy pozostający do wykonania;
	2. za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
	1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy;
	2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0.1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

#  § 9

Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy:

1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnienia przyczyn albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy w przypadku nie pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, odszkodowań bądź kar umownych.

# § 10

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

# § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

# § 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

**§ 13**

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd w Jędrzejowie.

# § 14

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

#  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA