UMOWA Nr ………/DZP/2025

NA   OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ   ROZBIÓRKI

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2024r, poz. 1320 ze zm. ) - do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

W dniu .………. 2025r. w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70 – 546 Szczecin .

reprezentowanym przez:

Tomasz Sroka                   -    Dyrektora  ZBiLK

za akceptacją finansową

Dagmary Korbiel- Gołąb  -    Głównej Księgowej ZBiLK

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………

NIP                       REGON

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch budynków mieszkalnych usytuowanych w Szczecinie:

- przy ul Światowida 36 - dz. nr 22/1 z obrębu 3090 (identyfikator 326201_1.3090.22/1)

- przy ul Światowida 36 a - dz.nr  22/1, 22/4, 22/5 z obrębu 3090

(identyfikator 326201_1.3090.22/1, 22/4, 22/5 )

- Przedmiot zamówienia, obejmuje w szczególności :

  - pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych  oraz uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, (w tym m.in. mapy geodezyjnej do celów projektowych - pliki bazodanowe w formacie *GIV ) ;

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie rozbiórki  dwóch wskazanych budynków;.

  - złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, lub potwierdzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przyjętego bez sprzeciwu;

  - sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót.

- Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy wyburzenia budynków w złym stanie technicznym  o charakterystyce określonej w załączniku  nr 1 do umowy.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa o której mowa w ust. 1 winna obejmować pełen zakres robót i uwzględniać wszystkie niezbędne prace i koszty do prawidłowej realizacji rozbiórki oraz zostać sporządzona w sposób eliminującym ryzyko wystąpienia robót dodatkowych na etapie realizacji robót rozbiórkowych .

- W opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca uwzględni m.in.:

  - wywóz i utylizację odpadów budowlanych z rozbiórki i ewentualnie stwierdzonych  pozostawionych urządzeń, wyposażenia i śmieci, w  tym sposób transportu do drogi publicznej  lub zajęcia pasa drogowego – jeśli zachodzi taka konieczność ;

  - sporządzenie powykonawczej mapy geodezyjnej (iKERG) oraz złożenia wniosku do MODGiK  o zdjęcie budynków z ewidencji ;

  - wykonanie tynków oraz dociepleń ścian i murów w obrębie i zakresie po rozebranym budynku – jeśli zachodzi taka konieczność;

  - wykonanie / odtworzenie nawierzchni w obrębie i zakresie po rozebranym budynku – jeśli zachodzi taka konieczność ;

  - odłączenie mediów, niwelację terenu lub inne roboty zabezpieczające przy obiektach powiązanych z budynkiem przeznaczonymi do wyburzenia – jeśli zachodzi taka konieczność.

§ 2

- Przedmiot umowy należy wykonać w pełnym zakresie, z należytą starannością w formie i dokładności, zgodnie z przepisami prawa, warunkami technicznymi i na podstawie niniejszej umowy oraz uzyskanych decyzji , uzgodnień i zaleceń ( w tym dokonanych z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego).

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną , przez osoby o wymaganych uprawnieniach  i doświadczeniu zawodowym , w szczególności :

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2024r., poz. 725 ze zm.);

- ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1320)

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021r.,poz. 1213)

- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022 r., poz.1514 ze zm.);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz. 2556 ze zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z  dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2022r. poz. 1676);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 2458);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

- oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przedmiotowa dokumentacja stanowić będzie podstawę do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków o którym mowa w § 1 ust.1, w związku z tym jej kompletność, szczegółowość i zawartość powinna być wystarczająca do tego celu oraz gwarantować uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia – przyjętym bez sprzeciwu .

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowić podstawę przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i winna być sporządzona   w sposób służący Zamawiającemu do zgodnego z ustawą  Prawo zamówień publicznych zlecenia  realizacji robót budowlanych w szczególności precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia.

- Kosztorysy i przedmiary należy opracować za pomocą programu NORMA,  z podziałem na branże i metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie KNR przyjmując wartość cen czynników produkcji oraz narzutów w oparciu o aktualne podane w bieżącym kwartale w cennikach SECOCENBUD , a narzuty przyjąć następująco : Kp do RiS , Zysk do RiS +Kp  oraz podatek Vat jako narzut do całej wartości w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy,  które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów lub utrudnić uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych danych do projektowania i opracowania dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę , lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu.

- Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie projektowania uzgadniać szczegółowy zakres planowanych robót i prac, zastosowane rozwiązania oraz zakres kosztorysowy z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w § 7 ust. 2 w tym uzyskać na przedłożonych dokumentach pisemną akceptację wykonanej dokumentacji przez Zamawiającego -  przed złożeniem wniosku o  wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę.

- Wszelkie uzgodnienia dotyczące zakresu robót budowlanych, i projektowanych rozwiązań muszą być dokonane w formie pisemnej tj. dokumentu podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie uzgodnienia dokonywać podczas spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego tj. Dziale Inwestycji przy ul. Jagiellońska 34C w Szczecinie. Niedopuszczalna jest forma elektroniczna, za wyjątkiem uzgodnień dotyczących terminów.

§ 3

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji.

- Przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 7 ust.2 w terminie, maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy aktualne oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami.

- Wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i decyzje do organów i instytucji, należy formułować w imieniu Zamawiającego.

- Obowiązek uzyskania i dostarczenia odpowiednim instytucjom i organom dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, leży po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt .

- Prace projektowe nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do jej prawidłowego wykonania  obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz wiedzą i doświadczeniem do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługę o której mowa § 1 w pełnym zakresie i standardzie, formie i dokładności zgodnie z wymogami aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 7 ust.2 o każdej istotnej przeszkodzie w realizacji umowy, w szczególności mającej lub mogącej mieć wpływ na jakość lub terminowość wykonania.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową (wg. rodzaju robót)  wraz z pisemnymi oświadczeniami o kompletności tych prac, o wykonaniu ich zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty, w wersji papierowej, w ilościach:

  - projekt budowlany  - 3 egz.

  - projekt wykonawczy ( z inf. BIOZ) - 3 egz.

  - kosztorys inwestorski (szczegółowy) -  3 egz.

  - przedmiar robót -  3 egz.

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót -  3 egz.

  - decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub potwierdzenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu  1 egz.

  - oświadczenie projektanta o zobowiązaniu się do nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót .

- Dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 należy  wykonać w wersji pisemnej w podanej  ilości (część tekstowa w formacie Word, PDF i DOC ,a kosztorysy inwestorskie w formacie „prd” i ath oraz  przedmiary w formacie „kst” i „ath”, zdjęcia w JPG) i w wersji elektronicznej niezabezpieczonej przed kopiowaniem na nośnikach DVD/CD lub pendrive 2 egz.- z dokładnie opisanymi plikami (np. „Przedmiar robót”, „STWiOR” itd.) przy czym poszczególne kosztorysy, przedmiary i pozostałe opracowania muszą stanowić oddzielne i poprawnie opisane pliki .

- Ewentualne, dodatkowe egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia uzgodnień, uzyskania pozwoleń, itp. Wykonawca sporządza i dostarcza odpowiednio we własnym zakresie oraz na własny koszt.

- Wykonawca w ramach prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  upoważniony jest do współpracy z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane.

- Wykonawca wraz z kompletną dokumentacją dostarczy Zamawiającemu oświadczenia autorów tej dokumentacji w przedmiocie przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do tej dokumentacji - jako warunek dokonania odbioru.

- Z czynności odbioru kompletnej dokumentacji wraz z oświadczeniami określonymi w ustępach 1 i 6, strony spiszą protokół odbioru po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i do złożenia wniosku o udzielenie decyzji pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia) z uwzględnieniem  ust.2 niniejszego paragrafu -  w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania jeden egzemplarz opracowanej dokumentacji, a po uzyskaniu pisemnej akceptacji złoży kompletny wniosek o pozwolenie na budowę(rozbiórkę) lub dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Przedstawiciel Zamawiającego zaopiniuje przedłożoną dokumentację nie później niż w ciągu  5 dni od jej przedłożenia przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji (uzupełnień, poprawek, usunięcia niezgodności itp.), strony pisemnie uzgadniają termin ich dokonania przez Wykonawcę oraz termin opiniowania przez Zamawiającego, nie dłuższy jednak  niż wskazany w ust. 3.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie z § 5 ust.2 pkt. 1) -7)   w terminie  120 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy .

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę bądź zaświadczeniem o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu przez właściwy organ, dokona jej sprawdzenia pod kątem jej kompletności  oraz  zgodności  z  wcześniejszymi  ustaleniami  i  pisemnie  oświadczy  o ich zgodności z wymogami określonymi w umowie bądź zgłosi swoje zastrzeżenia i przekaże ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w ostatecznej wersji dokumentacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności. W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek w przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona poprawek dokumentacji zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i w tym terminie przedłoży ją Zamawiającemu. Wówczas za datę odbioru dokumentacji uważa się datę spisania bezusterkowego protokołu odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury .

- Sprawdzenie projektu przez Zamawiającego nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projekcie.

§ 7

            - Strony zobowiązane są ,każda w swoim zakresie do współdziałania przy wykonywaniu umowy.

            - Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego wyznacza się inspektora nadzoru Pan Mirek Bratek  telefon   91 4888 680, ( bratek@zbilk.szczecin.pl ) z Działu Inwestycji przy ul. Jagiellońskiej 34c.

            - Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza ……………………………...

            - Do reprezentowania Wykonawcy : ……………………. tel. ………………………………..,  ……………………………..

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2024r., poz. 725 ze zm.)  a w szczególności do:

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia za pomocą opisów, niezbędnych rysunków, uzgodnień itp. w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- sporządzanie dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia,

- pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowych będących przedmiotem zamówienia do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór robót budowlanych,

- uczestniczenia w naradach technicznych, radach budowy, spotkaniach i w odbiorach w tym odbiorze końcowym organizowanych przez Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji,

- aktualizacji obliczeń, rysunków, aktualizacji kosztorysów inwestorskich (jeśli zajdzie taka potrzeba) itp. w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia,

- udzielania wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz przedmiarów robót w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia,

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia składane w trakcie postępowania na realizację robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową, w terminie wskazanym przez Zamawiającego -  nie później niż 3 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia ,

- czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie  realizacji rozbiórki  rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- stawiania się na miejsce robót budowlanych/plac budowy na każde pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego w terminach wskazanych przez Zamawiającego – nie później niż w trzecim dniu od daty wezwania.

- Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie czynności nie wymienione powyżej, które będą  niezbędne dla prawidłowej realizacji robót  budowlanych i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o której mowa w § 1 tj. do dnia w którym nastąpi końcowy odbiór tych robót budowlanych.

§ 9

            - Za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę (rozbiórkę) strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty cenowej Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy w wysokości: ………… zł brutto (słownie:  ………………….złotych, .

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie w 100%, jednorazowo po dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pozwoleniem na budowę lub  zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu potwierdzonym protokołem odbioru o którym mowa w  § 5 ust.7.

            - Za pełnienie nadzoru autorskiego, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie oferty cenowej Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy w wysokości: ……….. zł brutto   (słownie:  …………………………… złotych, ).

            - Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego o którym mowa w ust.3  płatne będzie w 100%, jednorazowo po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją projektowo – kosztorysową.

            - Wynagrodzenie określone w ust. 1 i ust. 3 jest stałe i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

            - Łączną wysokość wynagrodzenia z tytułu  realizacji przedmiotu niniejszej  umowy nie przekroczy  kwoty: ……………… zł brutto.

            - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niepełnionego nadzoru autorskiego, ani żadne roszczenie z tego tytułu.

            - Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa :

- w ust.1 będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona faktura lub    e-faktura  z protokołem odbioru  kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  z uzyskaną decyzją pozwolenia na rozbiórkę - z wpisem Zamawiającego o odbiorze;

- w ust.3 będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona faktura lub    e-faktura z protokołem odbioru robót budowlanych objętych dokumentacją  –               z wpisem Zamawiającego o odbiorze.

            - Faktury o których mowa w ust. 8 pkt. 1) i pkt.2)  płatne będą w terminie do 21 dni od daty ich dostarczenia.

            - Na fakturze należy wskazać numer umowy, w oparciu o którą nastąpi płatność.

            - Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

            - Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

            - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

            - Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane:

Nabywca: 	Gmina Miasto Szczecin   pl. Armii Krajowej 1,   70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

Płatnik: 	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa

ul. Mariacka 25     70-546 Szczecin

            - Na fakturze nie należy podawać numeru  NIP Płatnika, a jedynie Nabywcy.

            - Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki.

            - Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwość złożenia faktury elektronicznej za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 10

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1, całość autorskich praw majątkowych oraz własność dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy („utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - t.j. Dz. U. 2025 poz. 24 ),w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

            - Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c) – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2),

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i pkt. 3).

            - Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowy.

            - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

            - Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu). Wraz z przekazaniem dokumentacji, opracowań, dzieł, będących przedmiotem umowy (utworu), Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu rękojmi.

            - Wykonawca oświadcza, iż korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotowej dokumentacji na wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

§ 11

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w   § 6 ust. 1 lub ust. 4,  lub ust. 5;

  - zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1  za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za użycie nazwy własnej z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych lub pominięcie dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł  za każde tego rodzaju naruszenie;

  - za złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót nie wymagających tego pozwolenia wraz z niezaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją w wysokości : 2 000,00 zł.

  - za nieterminowe i nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości 50,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w         § 9 ust.6 umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6 pkt. 5.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w  § 9 ust.6 umowy.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do skompensowania z należnym Wykonawcy  wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstawania wierzytelności po stronie Zamawiającego. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

  - właściwy sąd rejestrowy orzeknie, choćby  nieprawomocnie, o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu spółki ;

  - zostanie zajęty majątek Wykonawcy,

  - Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy o co najmniej 5 dni, od upływu terminu określonego w  § 6 ust.1 lub ust. 4  lub ust. 5,

  - Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami,

  - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - zrezygnuje z wykonania robót budowlanych, których dotyczy dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy – wówczas Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego,

  - w przypadku określonym w § 12 ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu  wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 60 dni od uzyskania wiedzy o okolicznościach określonych w ust.5 lub ust.6 w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa o której mowa w § 1 ust. 1 ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, potwierdzonej protokołem końcowym.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową ma prawo do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym na usunięcie wad, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy.

- Z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody w szczególności powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach, parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

§ 13

            - Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 14

1.  Strony zobowiązują się do poinformowania wzajemnie o zmianie adresu swojej siedziby.

2. W przypadku nie dokonania powyższego, wszelkie pisemne oświadczenia kierowane na adresy podane w umowie, uznaje się za skutecznie doręczone.

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

4. W związku z przekazanymi przez Wykonawcę danymi osobowymi pracowników upoważnionych do kontaktu ze ZBiLK w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu ZBiLK obowiązku informacyjnego w stosunku do ww. pracowników wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Klauzula Informacyjna ZBiLK jako Administratora danych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd   w Szczecinie.

§ 16

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                                      WYKONAWCA:

Załącznik  nr 3

.............................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  O  KOMPLETNOŚCI  I  ZGODNOŚCI

Oświadczam, że opracowana przez …………………………………………………………………………………………………... ...................................................................................................................................................

z siedzibą w .………………………………………………………….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… dokumentacja projektowo-kosztorysowa wg załączonego wykazu dotycząca ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

przekazana Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

..............................., dnia  ...............................

................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik  nr 4  do umowy

KLAUZULA    INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO

− informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem   iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

- wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem/Wykonawcą………………………………….. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z naszym Wykonawcą ……………………………………………………

a także po jej zakończeniu, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

- statystycznych i archiwizacyjnych.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom  uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

- podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

- podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

- innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

IX. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.