**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami stosowanymi do zamówień poniżej progów stosowania ustawy Pzp.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Parciaki, w zakres których wchodzi między innymi:
3. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
4. miejscowe utwardzanie dróg leśnych połączone z wbudowaniem kruszywa (piasku/żwiru) na terenie Nadleśnictwa Parciaki w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Nadleśnictwa Parciaki,

Szczegółowy zakres robót, ich lokalizacja, wykorzystanie ilości i rodzaju materiału do utwardzenia dróg leśnych oraz ilości m2 nawierzchni, określony będzie każdorazowo   
w zleceniu wystawionym przed rozpoczęciem prac w zależności od potrzeb, jednakże w ilości nie większej niż określone w umowie.

1. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Parciaki.
2. Konserwacja dróg leśnych gruntowych polegać na:

3.1. Równaniu i wałowaniu nawierzchni gruntowych poprzez:

1. wyrównanie i sprofilowanie dróg leśnych przy pomocy równiarki drogowej,
2. po wyrównaniu i sprofilowaniu dróg leśnych należy je zagęścić walcem drogowym.

* 1. Naprawie krótkich odcinków dróg leśnych polegające na:

1. wykonaniu koryta,
2. mechanicznym równaniu materiału utwardzającego (kruszywa budowlanego)   
   w miejscach wskazanych na terenie Nadleśnictwa Parciaki,
3. wałowaniu materiału utwardzającego walcem drogowym.
4. Materiał użyty do miejscowej stabilizacji dróg (kruszywo budowlane) musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń typu: azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiały toksyczne, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe, elementy drewniane. W przypadku ujawnienia w materiale, który ma być użyty do konserwacji i naprawy dróg wyżej wymienionych zanieczyszczeń, Zamawiający odmówi przyjęcia materiału. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie materiału zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Materiał wykorzystywany do miejscowej konserwacji i naprawy dróg należy przewozić środkami transportu zabezpieczającymi go przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Transport materiału nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie innych dróg, które nie są objęte pracami związanymi z ich utrzymaniem. Stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenia, Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany usunąć na swój koszt w celu przywrócenia stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych. W przypadku nie usunięcia uszkodzeń przez Wykonawcę, Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu ich wykonanie, a koszty wykonania prac zostaną potrącone z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót we własnym zakresie. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych prac.
7. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia   
   w stosunku do zakresu prac. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, nieprzewidziany brak środków na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za wady na przedmiot zamówienia oraz wszelkie materiały objęte przedmiotem zamówienia na okres roku licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnych zleceń przedmiotu zamówienia. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt prac związanych z usunięciem miejscowych zagłębień, kolein, wyboi powstałych w trakcie użytkowania dróg leśnych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 5 dni od przesłania drogą mailową lub faxem Wykonawcy zawiadomienia o konieczności usunięcia wady lub usterki.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia robót, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w drzewostanie na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia robót, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych robót, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia robót, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
11. **Zdolność techniczna i zawodowa**

Określenie warunków:

1. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 szt. - samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 12 ton, - co najmniej 1 szt. - równiarka drogowa, - co najmniej 1 szt. - walec statyczny samojezdny.
2. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
3. **Kryteria oceny ofert**
4. Cena oferty **– 100%**

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena ofert dokonana zostanie według kryterium cena zgodnie z formułą:

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto w PLN.

1. **Składanie ofert**
2. Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej.
3. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem złożenia oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto.
4. Będąc na stronie danego postępowania należy kliknąć link z logo Zamawiającego na stronie dot. postępowania.
5. Zaleca się, aby łączna objętość plików nie była większa niż 0,5 GB.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony: www.platformazakupowa.pl   
   w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakładce „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA”.
7. Termin: ofertę należy złożyć do dnia: **01.04.2022r.** do godz.: **10:00**
8. **Otwarcie ofert**
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **01.04.2022r**. o godz.: **10:30**.
10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
11. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
12. cenach zawartych w ofertach.