OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania Projekt i przebudowa ul. Klonowej w Wójtowie na odcinku ok. 1000 m.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej w m. Wójtowo, ul. Klonowa, gm. Barczewo – działki ewidencyjne 250/12, 3172/7, 245/13, 245/58, 250/4, 250/5, 250/6, 10/16, 10/7, 10/85, 10/303,  obręb 0030 WÓJTOWO, 
gm. Barczewo wraz z jednostronnym chodnikiem,  odwodnieniem i kanałem technologicznym oraz złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

  - Wstępne założenia projektowe:

- długość projektowanego odcinka: około 1000,0 m,

- szerokość jezdni: 5,0 m,

- szerokość chodnika: 1,5 m (jednostronny),

- kategoria ruchu: KR3.

  - Zakres prac projektowych.

- Badania geotechniczne z określeniem grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni, głębokość posadowienia wód gruntowych (Opinia geotechniczna),

- Wykonanie wizji w terenie,

- Wykonanie koncepcji i uzyskanie jej akceptacji,

- Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej dla kategorii ruchu KR3,

- Zaprojektowanie odwodnienia drogi,

- Zaprojektowanie kanału technologicznego,

- W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie drzew i krzewów przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać podczas wykonywania robót budowlanych,

- Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień lub decyzji niezbędnych do realizacji zadania,

- Dostosowanie elementów projektowanych do elementów istniejących na styku opracowania,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną należy wykonanie niezbędnych opracowań w celu ich usunięcia lub zabezpieczenia. Uzgodnienia należy załączyć do projektu,

- Projekt należy wykonać na mapie do celów projektowych lub mapie zasadniczej (pozwolenie lub zgłoszenie),

- Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeśli będzie wymagana,

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego,

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskać opinii wymaganych odrębnymi przepisami, w tym operatu wodno-prawnego, jeśli będzie wymagany,

- Należy wykonać oddzielne opracowania projektowe w zakresie: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz specyfikację wykonania i odbioru robót.

  - Ogólne wymagania dla wykonywania opracowania projektowego

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, badań (inwentaryzacji), ocenę stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie na własny koszt po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

Po stronie Wykonawcy leży konieczność uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień niezbędnych do uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę oraz prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

Po stronie Wykonawcy leży konieczność złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

  - Szczegóły dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna składać się w szczególności z:

- planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

- opisu technicznego,

- projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami,

- określenie wartości robót objętych projektem,

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać w szczególności:

- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, określoną w pkt 1,

- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,

- numery ewidencyjne działek objętych opracowaniem,

- podpisu projektanta,

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:

- grup robót,

- klas robót,

- kategorii robót,

- nazwę i adres zamawiającego,

- spis zawartości dokumentacji projektowej,

- nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania.

  - Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować uwzględniając w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup.

  - Kosztorys inwestorski.

- kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obowiązującym na dzień oddania dokumentacji rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zawartość kosztorysu inwestorskiego określa przedmiotowe rozporządzenie.

- założenia wyjściowe do kosztorysowania należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym,

- stopień zagregowania pozycji kosztorysowych, rodzaje katalogów, źródło i zasady ustalania cen jednostkowych, źródło cen materiałów, stawka robocizny oraz wysokość narzutów na koszty pośrednie i zysk zostaną uzgodnione w założeniach wyjściowych do kosztorysowania,

- kosztorys inwestorski należy sporządzić z podziałem na branże, spiąć w jeden tom i dołączyć zbiorcze zestawienie kosztów,

w zbiorczym zestawieniu kosztów podać wartość netto robót budowlanych i urządzeń oraz innych przewidywanych kosztów budowy (np. nadzory, pozyskanie gruntów, czasowe zajęcia gruntów itd.), podatek od towarów i usług (VAT) oraz ceny brutto.

  - Materiały do projektowania.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych ze sporządzanymi opracowaniami.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy.

  - Zakres opracowania.

Dokumentacja projektowa winna zawierać niżej wymienione opracowania składające się z niezbędnych rysunków, zestawień i opisów, niezbędnych do realizacji pełnego zakresu rzeczowego robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawartość opracowania objętego przedmiotem zamówienia:

- projekt architektoniczno- budowalny		– 4 egz.

- projekt zagospodarowania terenu 			– 4 egz.

- projekt techniczny 					– 4 egz.

- kosztorys inwestorski w układzie specyfikacji 	– 2 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 	– 2 egz.

- przedmiar robót					– 2 egz.

- wersja elektroniczna wszystkich ww. opracowań (w plikach wykonywalnych tj. dwg, doc, ath, kst itp. oraz pdf.) na płycie CD 	– 1 kpl.

Nie dopuszczalne jest wymienianie w dokumentacji projektowej nazw handlowych materiałów i urządzeń konkretnych producentów i dostawców. W przypadku, gdy nie jest możliwe opisanie materiału lub urządzenia inaczej niż przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przy takim opisie zamieścić słowa „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy oraz podać istotne cechy użytkowe i jakościowe oraz dopuszczalne tolerancje.

  - Uwarunkowania prawne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie i w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.– Prawo budowlane,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2013 poz.627),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 735, z późn. zm.),

11.Termin wykonania.

30.11.2025 – Złożenie kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych.

Sporządził: Mariusz Kozera.

Barczewo, 01.04.2025r.