Zał. nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie miasta Wieliczka

- Teren zieleni nr 3 w 2025 r.”

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie miasta Wieliczka - Teren nr 3, który obejmuje:

1. Teren zieleni wokół budynku ul. Chopina 2 dz.nr 1311/3, 1311/4, 1311/5 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 4 759 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 50 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 3 582 m2

- grabienie i wywóz liści 4 759 m2

- utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 947 m2

- odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 947 m2

- pielęgnacja żywopłotów 180 m2

2. Teren zieleni wokół budynku ul. Limanowskiego 15 część dz.nr 1246/17 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 2 261 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 20 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 1 422 m2

- grabienie i wywóz liści 2 261 m2

- utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 819 m2

- odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 819 m2

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rowu i koryt odwadniających 89mb

3. Teren zieleni wokół budynków ul. Limanowskiego 32, 34 oraz wokół parkingu przy ul. Limanowskiego dz.nr 1299/46, 1300, 1299/41, 1299/42 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 1 649 m2

- pielegnacja nasadzeń 300 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 341 m2

- grabienie i wywóz liści 1 649 m2

- utrzymanie chodników 900 m2

- odśnieżanie chodników 900 m2

- odśnieżanie ławek 2szt

- pielegnacja zywopłotów 108 m2

- odśnieżanie parkingu przyległego do budynku ul. Limanowskiego 32: 800 m2

4. Teren Osiedla Boża Wola wraz z placem zabaw dz.nr 1299/48 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 13 700m2

- pielegnacja nasadzeń 3 284 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 7 662 m2

- grabienie i wywóz liści 13 700 m2

- utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 2 432 m2

- odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 2 432 m2

- odśnieżanie ławek 4szt

- pielegnacja zywopłotów 322 m2

5. Zieleniec przy ul. Limanowskiego dz.nr 1834/2 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 778 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 516 m2

- grabienie i wywóz liści 778 m2

- utrzymanie chodników 262 m2

- odśnieżanie chodników 262 m2

6. Osiedle Adama Asnyka dz.nr 644/21 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 17 440m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 9 165 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 3 231 m2

- grabienie i wywóz liści 17 440 m2

- utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 4 708 m2

- odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 4 708 m2

- odśnieżanie ławek 6szt

7. Teren od ul. Mierżączka wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola dz.nr 541/27 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 438 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 114 m2

- grabienie i wywóz liści 438 m2

- utrzymanie chodników 324 m2

- odśnieżanie chodników 324 m2

8. Zieleniec przy ul. Janińskiej dz.nr 1775/4, 1775/5 obr.1;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 840m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 830 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 10 m2

- grabienie i wywóz liści 840 m2

- odśnieżanie ławek 3szt

9. Zieleniec przy ul. Świętej Barbary dz.nr 389/284 obr.3;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 2 519m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 1 588 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 397 m2

- grabienie i wywóz liści 2 519 m2

- utrzymanie traktu pieszego 303 m2

- odśnieżanie traktu pieszego 303 m2

- odśnieżanie ławek 1 szt

- pielęgnacja żywopłotów 231 m2

- utrzymanie oczka wodnego 6 m2

10. Teren wokół budynku ul. Krakowska 35 dz.nr 456/4 obr.2;

- utrzymanie czystości wraz z usuwaniem ogłoszeń i napisów z miejsc do tego nie przeznaczonych 2 312 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 1 976 m2

- pielegnacja nasadzeń (krzewy) 160 m2

- grabienie i wywóz liści 2 312 m2

- utrzymanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 176 m2

- odśnieżanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych 176 m2

11. Teren zieleni na ogródkach działkowych przy ul. Kościuszki w Wieliczce część dz.nr 422/2, 421/2 obr.3;

- utrzymanie czystości 523 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 523 m2

- grabienie i wywóz liści 523 m2

12. Teren zieleni na Osiedlu Szymanowskiego (wprost wyjazdu z parkingu Solnego Miasta) dz.nr 245/171 obr. 1.

- utrzymanie czystości 1 178 m2

- pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie) 1 178 m2

- grabienie i wywóz liści 1 178 m2

ZAKRES WYMAGANYCH PODSTAWOWYCH PRAC ZWIĄZANYCH ZE STAŁYM UTRZYMANIEM TERENU ZIELENI Nr 3, ZAWIERAJĄCYCH SIĘ I OKREŚLAJĄCYCH USŁUGI WYMIENIONE W FORMULARZU CENOWYM:

1. Utrzymanie czystości wraz z wywozem odpadów:

- Bieżące zbieranie śmieci z całego terenu z opróżnianiem koszy i wywozem odpadów,

- Zrywanie ogłoszeń i informacji z drzew, murów i obiektów do tego nie przeznaczonych oraz usuwanie napisów z murów i obiektów do tego nie przeznaczonych,

- Oczyszczanie i odmulanie oczka wodnego na zieleńcu przy ul. Św. Barbary.

2. Utrzymanie i pielęgnacja trawników:

- Obcinanie brzegów trawników we wskazanych przez Zamawiajacego miejscach,

- Koszenie bieżące trawy na trawnikach, wysokość trawy do 10cm,

- Wywóz skoszonej trawy najpóźniej 1 dzień po koszeniu,

- Usuwanie kretowin z wywozem ziemi,

- Grabienie trawników na wiosnę.

3. Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń:

- Bieżące plewienie nasadzeń z roślin ozdobnych wraz z plewieniem wokoł pni młodych drzewek ozdobnych,

- Usuwanie samosiewów drzew,

- Usuwanie odrostów z pni oraz gałęzi wskazanych drzew na wysokość do 2,20m,

- Usuwanie odrastających pędów podkładek,

- Strzyżenie żywopłotów poprzez nadawanie właściwych kształtów,

- Odchwaszczanie żywopłotów, usuwanie z nich samosiewów innych gatunków,

- Usuwanie odrośli z wyciętych drzew,

- Usuwanie roślin wrastających w ogrodzenia siatkowe,

- W razie potrzeby podlewanie, nawożenie nasadzeń,

- Usuwanie odłamanych konarów i gałęzi opadłych z drzew,

- W okresie zimowym okiść z krzewów i drzewek ozdobnych usuwana,

- Prześwietlanie, przycinanie wskazanych krzewów.

4. Grabienie i wywóz liści:

- Grabienie liści w miarę potrzeb na bieżąco,

- Wywóz zgrabionych liści najpóźniej 1 dzień po grabieniu.

5. Utrzymanie traktów pieszych, chodników, parkingów i dróg dojazdowych, rowu i koryt odwadniających:

- Usuwanie chwastów wyrastających z pomiędzy kostki betonowej i innych nawierzchi oraz krawężników (chemiczne, mechaniczne),

- Usuwanie wyrastających nad ciągi piesze gałęzi drzew do wysokości 2,20m,

- Bieżące utrzymywanie w czystości alejek, chodników, schodów, parkingów, dróg osiedlowych – zamiatanie, z uwzględnieniem chodników przyległych do będących w stałym utrzymaniu terenów zieleni.

- Odmulanie krawężników czy korytek wzdłuż chodników i dróg osiedlowych.

6. Utrzymanie rowu i koryt odwadniających.

- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rowu i koryt odwadniających (koszenie, oczyszczanie i inne)

7. Odśnieżanie traktów pieszych, chodników, parkingów i dróg dojazdowych:

- Bieżące odśnieżanie, posypywanie piaskiem traktów pieszych, chodników, parkingów i dróg dojazdowych z uwzględnieniem chodników przyległych do będących w stałym utrzymaniu terenów zieleni,

- W razie nadmiaru śniegu – śnieg wywożony na bieżąco,

- Po zimie alejki, chodniki, schody, parkingi, drogi osiedlowe oczyszczone z piasku i błota.

8. Odśnieżanie ławek:

- W okresie zimowym ławki odśnieżone na bieżąco.

Wymogi dodatkowe:

- Pilne prace interwencyjne winny być wykonywane niezwłocznie także w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym a wynikające z niedopełnienia obowiązków.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót i zapewnia na własny koszt warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca w przypadku interwencji miejskich służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej) każdorazowo ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania.

Dokładny zasięg każdego punktu objętego bieżącym utrzymaniem obrazują załączone mapy.