Załącznik nr …. do SWZ

Umowa nr KSr-IX.272….2024

zawarta w dniu ……… pomiędzy:

Miastem Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

NIP 2090001440, REGON 631257822, zwanym dalej „Zamawiającym”

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

## ………………………………………………………………………………………………….

## z jednej strony, a

………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

…………………………………………………………………

z drugiej strony,

## łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części Stronami umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej: „ustawy PZP”.

§ 1 [Przedmiot umowy]

- Przedmiotem umowy jest Odmulenie stawu nr II, III,IV w Parku Sołackim w Poznaniu wraz z wykonaniem drogi technologicznej.

- Wykonanie przedmiotu umowy jest podzielone na dwa etapy:

I etap obejmuje:

- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie zieleni, drzew, alejek na trasach transportu na terenie Parku Sołackiego w Poznaniu.

- Wykonanie trwałego podłoża drogi transportu technologicznego do czaszy stawu nr IV, oraz umocnienie docelowego stałego miejsca poboru urobku z odmulania i konserwacji stawów na brzegu stawu nr IV.

- Przygotowanie dna i czaszy stawu nr IV do funkcji okresowego składowania namułów - refulatu, montaż refulera i rurociągów tłocznych na stawach nr II i nr III.

- Odmulenie początkowe stawu nr iv, odmulenie stawu nr II,  ukopy i wywóz zgromadzonego namułu ze stawu nr IV - cykliczne w trakcie pracy refulera.

II etap obejmuje:

- Odmulanie - refulacja pozostałej części stawu nr II oraz całości stawu nr III, ukop i wywóz namułów po odsączeniu ze stawu nr IV.

- Zagospodarowanie urobku we wskazanym przez Wykonawcę robót miejscu składowania.

- Roboty towarzyszące na brzegach stawów - naprawa umocnień skarp.

- Naprawa nawierzchni dróg dojazdowych oraz ścieżek spacerowych dla pieszych trawników.

- Wykonanie nawierzchni docelowej na trasie drogi technologicznej do stawu nr IV.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy i warunki jej realizacji zawierają załączniki do umowy, tj.

- Projekt załącznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR - załącznik nr 2 do umowy,

- Załączniki wymienione w ustępie 3. powyżej stanowią integralną część umowy. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z należytą starannością.

§ 2 [Termin wykonania]

- Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, że przekazanie terenu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:

  - I etap - do dnia 10.12.2024 r.

  - II etap - do dnia 28.02.2025 r.

- Przez zakończenie robót rozumie się zgłoszenie robót do odbioru o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 3 [Wynagrodzenie]

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, za całość przedmiotu zamówienia w wysokości brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100), w tym podatek VAT 23% w wysokości …… zł, wartość netto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100), w tym za poszczególne etapy:

  - Wynagrodzenie za I etap w wysokości brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100), w tym podatek VAT 23% w wysokości…… zł, wartość netto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100).

  - Wynagrodzenie za II etap w wysokości brutto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100), w tym podatek VAT 23% w wysokości…… zł, wartość netto: ………………. zł (słownie: ……………………………………. zł, …./100).

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje zarówno koszt prac, materiałów i urządzeń, jak i wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty, jak również opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych i sprzątania obiektów, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, ewentualne opłaty za użytkowanie drogi, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, sporządzeniem dokumentacji, uzyskaniem decyzji, wykonaniem prób, pomiarów, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), koszty ubezpieczenia i inne koszty niewymienione 
w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

§ 4 [Płatność wynagrodzenia]

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w oparciu o protokół odbioru częściowego/końcowego bez uwag, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, jeżeli dotyczy.

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT zapłacić Wykonawcy przelewem należną kwotę na rachunek ……………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, na który mają być zapłacone należności umowne jest rachunkiem firmowym i wymienionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, tzw. biała lista.

- Dane do wystawienia faktury: Miasto Poznań Wydział Klimatu i Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, NIP: 2090001440.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana 
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:

- Nabywca: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440;

- Odbiorca: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, GLN 5907459620221.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwaną „ustawą o VAT”) na podany rachunek rozliczeniowy, wyłącznie, gdy będzie to rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, tzw. biała lista. W przypadku wskazania na fakturze rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej liście, Zamawiający dokona zapłaty na inny, wymieniony na białej liście rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. W przypadku, gdy na białej liście brak jakiegokolwiek rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, Zamawiający, według własnego wyboru, dokona zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa lub wstrzyma się z zapłatą do czasu przedstawienia przez Wykonawcę rachunku rozliczeniowego ujętego na białej liście.

- Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
na rachunek wskazany na białej liście, oznacza naruszenie przez Wykonawcę obowiązku współdziałania z Zamawiającym w należytym wykonaniu obowiązków. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 2 powyżej, spowodowanego brakiem możliwości dokonania zapłaty 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy 
o VAT.

- Dniem zapłaty jest dzień dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca nie może przenosić zobowiązań i wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1598 z późn.zm.), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), w miejsce zapisów Umowy dotyczących warunków wystawienia faktur, stosuje się poniższe postanowienia:

- faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schemat FA-2):

- Podmiot 2 jako Zamawiający: Miasto Poznań

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

NIP: 2090001440

- Podmiot 3 jako Odbiorca:  Urząd Miasta Poznania – Wydział ..................

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przypadku wskazanym w lit. d.

- w sytuacji wymienionej w lit. b  wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: our@um.poznan.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF.

- wymagane Umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy our@um.poznan.pl 
wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy nr …………………….., 
który jest rachunkiem wirtualnym utworzonym do rachunku rozliczeniowego znajdującego się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy mechanizmem podzielonej płatności w sytuacji przewidzianej zapisami ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 5 [Podwykonawstwo]

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Podwykonawcę (nazwa, adres):

……………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zmianie Podwykonawcy, zatrudnieniu dodatkowego Podwykonawcy lub zmianie zakresu prac powierzonych Podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty 
i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi podmiotami oraz odpowiada za jakość 
i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za działania własne.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, ustawy PZP 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej § 12 ust. 1 pkt 4.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy,  o którym mowa 
w ust. 6 zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następującym zakresie:

- niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7,

- gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przekazania kopii umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust 8.

- Niezgłoszenie sprzeciwu  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 11 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt 5.

- Zapisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również potwierdzenie wykonania przelewu bankowego na kwotę należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca w terminie 7 dni zgłasza Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty. 
W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający w  terminie 21 dni może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Dokonanie trzykrotnej bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  - zakresu robót przewidzianego do wykonania,

  - terminów realizacji,

  - wynagrodzenia i terminów płatności,

  - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

§ 6 [Zobowiązania ]

- W sytuacji, gdy konsekwencją realizacji umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.” Wykonawca oświadcza że Wykonawca/ Podwykonawca (nazwa…………., adres…………)1 jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach pod numerem ……………. .

- Do obowiązków Wykonawcy należy także kontakt z zarządcą terenu – Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu, w celu uzyskania zgody na wjazd w miejscu, gdzie wykonywane będą czynności, o których mowa w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować i przestrzegać normy prawa powszechnego 
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska oraz prawa wodnego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Polityką Systemu Zarządzania w Wydziale Klimatu i Środowiska, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz zobowiązany jest 
do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli z zakresu ochrony środowiska przy realizacji przedmiotu zamówienia. Naruszenie wymogów określonych 
w ust. 1-6 skutkować będzie: obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt Wykonawcy oraz uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.

§ 7 [Przedstawiciele stron]

- Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór i odbiór oraz podpisanie częściowego/końcowego protokołu odbioru załącznik nr 5:

……………………………………………………Tel:  …………………………e-mail: …………………………………………………

- Wykonawca wyznacza na przedstawiciela Wykonawcy: ……………………………………………………Tel.:………………………...  e- mail :…………………………………………………

§ 8 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę]

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności: usuwanie namułu, konserwacja stawów, wykonanie nawierzchni drogi technologicznej.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający może w celu weryfikacji zatrudnienia w szczególności:

- żądać następujących dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika; lub

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy; lub

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.,

2) Żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

3) Przeprowadzić kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności, Zamawiający wezwie Wykonawcę, nie więcej niż dwa razy, do złożenia dokumentu/dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu przedłożenia ww. dokumentu/dokumentów Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 12 ust. 1 pkt 2) umowy.

§ 9 [Odbiór]

- Wykonanie I etapu zamówienia zostanie stwierdzone częściowym protokołem odbioru, natomiast II etapu - końcowym protokołem odbioru.

- Odbiór częściowy oraz końcowy Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający dokonuje go komisyjnie w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Zamawiający może zgłosić do protokołu uwagi co do realizacji przedmiotu umowy lub dokonać odbioru „bez uwag”.

- W przypadku zgłoszenia uwag co do realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad. Termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia sporządzenia protokołu z uwagami. Usunięcie wad zgłoszonych w ramach uwag wyrażonych w protokole, potwierdza się poprzez ponowne dokonanie odbioru i sporządzenie  i podpisanie przez Strony protokołu.

- Jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe, zastosowanie znajdują postanowienia § 11 ust. 1 lit. b.

§ 10 [Rękojmia i gwarancja]

            - Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na wykonane drogi licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa w § 9 ust. 1.

            - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad, które ujawnią się w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, a które nie wynikają z normalnego użytkowania.

            - O wszelkich ujawnionych wadach przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 5 dni roboczych od daty ich wykrycia.

            - Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie przedmiotu. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.

            - Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.

            - Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jakości.

§ 11 [Wykonanie zastępcze]

- W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - do odmowy odbioru i wyznaczenia odpowiedniego terminu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może od umowy odstąpić w pozostałej części w terminie 30 dni od momentu stwierdzenia wad.

- W przypadku:

- nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady przekraczającej 5 dni,

- zaprzestania wykonywania zobowiązania przez Wykonawcę na termin dłuższy niż 
5 dni,

- nieuprawnionej odmowy dalszego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę,

- Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, bez upoważnienia sądu i wyznaczania terminu dodatkowego zlecić osobie trzeciej naprawienie wad lub wykonanie pozostałych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 12 [Kary umowne]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego względem dnia, w którym Wykonawca powinien zakończyć te czynności;

- stwierdzenia przez Zamawiającego braku lub nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy w przedmiocie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo, o którym mowa w §5 ust. 15 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niezgłoszenie Podwykonawcy lub nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 500,00 zł za każdego Podwykonawcę,

- za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmian – 500,00 zł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone. Powyższe uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia kar umownych nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z innych przysługujących mu z mocy prawa lub niniejszej umowy środków prawnych.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1.

§ 13 [Odstąpienie od umowy]

1.	W przypadku zwłoki dłuższej niż 7 dni w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.

2.	Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiający może również odstąpić 
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych zdarzeń:

- wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż zgłoszony przez Wykonawcę,

- cofnięcia koncesji, zezwoleń, i innych uprawnień udzielonych Wykonawcy 
lub wykreślenia Wykonawcy z właściwych rejestrów, umożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodne z przepisami prawa oraz zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikach nr 1-3,

- znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej Wykonawcy w wyniku czego Wykonawca nie będzie spełniał wymagań nałożonych Umową lub nie będzie jej wykonywał należycie,

- postawienia Wykonawcy w stan likwidacji;

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy używanego do wykonywania umowy, 
w wyniku którego Wykonawca nie będzie spełniał wymagań nałożonych umową lub nie będzie jej wykonywał należycie;

- wykonywania obowiązków przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, niedostosowania się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub nie spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy,

- postępowania Wykonawcy rażąco niezgodnego z prawem lub Umową.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy w części jeszcze niewykonanej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy odebranej lub gotowej do odebrania przez Zamawiającego.

6.	Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń z tytułu kar umownych i roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego.

7.	Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane po doręczeniu mu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.	Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 14 [Dane osobowe]

- Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób przeznaczonych do wykonania umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

- Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe.

- Każda ze Stron zobowiązuje się wypełnić tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom w celu wykonania umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO 
(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: https://www.poznan.pl/klauzuladlakontrahenta/.

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod adresem: ……………………………………. (Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę nt. przetwarzania danych osobowych ustanowić załącznikiem do umowy. Wówczas zapisy ust. 6 zostaną odpowiednio zmienione).

§ 15 [Dostęp do informacji publicznej]

Wykonawca oświadcza, że jest świadomy ciążącego na Zamawiającym obowiązku ujawnienia informacji na temat treści niniejszej umowy (w tym jego nazwy) w ramach realizacji dostępu do informacji publicznej, m.in. przez zamieszczenie tego rodzaju informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania (w Rejestrze Umów).

§ 16 [Elektromobilność]

- Wykonawca oświadcza, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 
2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Zamawiającego będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, pozwalającym na spełnienie postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych; dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu art. 2 pkt 12 i 14 ww. ustawy,
w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi.

- Wykonawca oświadcza, iż wykonywanie przedmiotu umowy nie wymaga/ wymaga* od niego dysponowania pojazdami samochodowymi w rozumieniu wskazanym w ust. 1 powyżej i Wykonawca do realizacji zadania będzie się posługiwać następującą liczbą pojazdów samochodowych_____________, z czego _____________ to pojazdy samochodowe elektryczne lub napędzane gazem ziemnym, w tym _____________ samochód/y elektryczne oraz _________samochód/y napędzane gazem ziemnym.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o ewentualnej zmianie informacji zawartej w ust. 2.

* Niewłaściwe skreślić, pozostałe odpowiednio wypełnić.

- § 17 [Zmiany umowy]

- Dopuszcza się możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – w przypadku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych np. długotrwałych opadów deszczu, burz, silnych wiatrów, które zmuszą Wykonawcę do przerwania robót trwających co najmniej 3 dni. Z uwagi na powyższe przewiduje się możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować powyższe i zwrócić się do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem o zmianę terminu wraz ze wskazaniem przyczyny i propozycją zmiany terminu realizacji umowy.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie traktuje się jako zmian umowy zmiany danych o charakterze informacyjnym jak np. dane adresowe stron, dane osób uprawnionych do realizacji umowy i kontaktów. W takim przypadku konieczne jest jednak pisemne powiadomienie drugiej strony skierowane przez stronę, której zmiana dotyczy.

- Jeżeli zmiana dotyczy osoby, którą Wykonawca wskazał na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowana inna osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż osoba, którą Wykonawca wskazał na etapie składania ofert.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

  - W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.

  - Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów, w tym adresów e-mail pod rygorem uznania, że dostarczenie korespondencji na adresy określone w umowie uważa się za skuteczne.

  - W przypadku ewentualnych sporów mogących powstać na tle umowy, Strony dążyć będą do ich polubownego rozwiązywania. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, do ich rozstrzygnięcia właściwy będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

  - Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Projekt wykonawczy

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

- Polityka Systemu Zarządzania w Wydziale Klimatu i Środowiska

- Protokół częściowego / końcowego odbioru - WZÓR.

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę (jeśli dotyczy).

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA