UMOWA NA ROBOTY ROZBIÓRKOWE
|UI| |NZ| | | |P | D | U ..........*

Na podstawie wniosku nr

zawarta w dniu ……………….. w Katowicach pomiędzy:
Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Młyńska 4, NIP 634-001-01-47, które reprezentują:
1. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach – mgr Marcin Gawlik działający w oparciu o pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice,
2. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych – mgr inż. Jolanta Bańkowska działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………..z siedzibą w ………………………………..działającym na podstawie wpisu do…………… ……………………pod numerem…………………………..z dnia …………………………… prowadzonego /ej przez……………………………….
reprezentowaną/ym* przez :
1. …………………………
2. …………………………
zwanym dalej "Wykonawcą”

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320), zamówienie publiczne nr …………………………….. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zadanie pod nazwą: „Rozbiórka budynków przy ul. Dobrzańskiego nr 3 i 5 w Katowicach”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. prace przygotowawcze,
2. rozbiórka budynku mieszkalnego w ul. Dobrzańskiego 3 w Katowicach
3. rozbiórka budynku mieszkalnego w ul. Dobrzańskiego 5 w Katowicach
4. rozbiórka 4 budynków gospodarczych w ul. Dobrzańskiego 5 w Katowicach
5. wzmocnienie i naprawa ściany szczytowej budynku sąsiedniego ( ul. Dobrzańskiego 1)
6. izolacja ścian piwnicznych
7. prace porządkowe.
1. Szczegółowy zakres prac objętych umową zawiera: projekt rozbiórki budynku przy ul. Dobrzańskiego 3 w Katowicach, decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nr: SO.03.7356.14.2022.ZM i SO.03.5144.19.2024.ZM, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
2. W zakres robót rozbiórkowych wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji robót rozbiórkowych z wykorzystaniem urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP, ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zajęcia pasa drogowego.
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

§ 2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren rozbiórki w terminie wskazanym w ust. 1
3. Termin wykonania ustala się na: 2 miesiące od daty wskazanej w ust. 1.
§ 3
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie : Janusza Kobylińskiego
2. Wykonawca powołuje osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami - ............................................................. (imię i nazwisko)
3. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiającym pod numerem ………………….......................... oraz pod adresem e-mail:……………………………………………
4. Zamawiający zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcą pod numerem tel. 32/……... oraz pod adresem e-mail: poczta@kzgm.katowice.pl.
5. Zamawiający zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcą w dniach roboczych w godzinach pracy Zamawiającego tj: od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach 7.00 do 16.00, w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00, pod numerem tel. 32/ 41 63 …………. oraz pod adresem e-mail: …………………………….
6. Strony będą porozumiewały się w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego w następujący sposób:
1. na piśmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiającego w placówce operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawcę traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy; lub
2. drogą elektroniczną; przy czym nadanie e-maila, w dniu roboczym, do godziny zakończenia pracy w KZGM w danym dniu, stanowi skuteczne doręczenie w dacie wysłania (nadania) e- maila, a po tej godzinie, w dacie najbliższego dnia roboczego; lub
3. osobiście; przy czym strony umowy będą przekazywać sobie pisma za ich potwierdzeniem; lub
4. telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiającego.

§ 4
### Zapoznanie się przez Wykonawcę z miejscem przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, przedmiarem robót oraz pozostałymi warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także rozważył wszystkie warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane roboty rozbiórkowe, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonanie robót, wartość umowy (włączając w to wahania kosztów i dostępność siły roboczej, kosztów materiałów, kosztów uzyskania zezwoleń, ubezpieczeń) i organizacji pracy oraz koszt zajęcia pasa drogowego).
§ 5
###### Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:
1. netto: .…………………………..z
  słownie: ……………….………..zł
2. brutto: .………………………….zł
  słownie: ………….………….…..zł
1. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzętu i materiału, których nie przewidział do użycia przy sporządzeniu oferty.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera koszty wynikające z: dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych*, przedmiaru/ów robót* oraz z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie postępowania będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nieujęcia w ww. cenach wszystkich robót (prac), sprzętu i materiałów wynikających z powyższych dokumentów Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.
§ 6
###### Warunki płatności wynagrodzenia

Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy odbywać się będzie z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 8, § 13 ust. 3, w następujący sposób:
1. fakturami częściowymi – po wykonaniu robót budowlanych, zatwierdzonych w protokole częściowym odbioru (załącznik nr 3) zgodnie z § 12 ust. 6, którego wysokość będzie stanowić % wysokości całości wynagrodzenia odpowiadający % wykonanych robót. Płatności częściowe będą realizowane do kwoty nie wyższej niż 80% kwoty określonej w  § 5 ust. 2,
2. fakturą końcową po końcowym odbiorze całego przedmiotu umowy, do wysokości pozostałej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2
1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru częściowy lub końcowy przedmiotu umowy (których wzór stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3).
2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wystawiania faktur w terminie do 7 dni od dnia podpisania właściwego protokołu odbioru.
3. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2, zgodnie z zasadami zapłaty określonymi w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury, do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego lub daty podpisania protokołu – w zależności, która data jest późniejsza. W przypadku rozbieżności terminu zapłaty pomiędzy terminem wskazanym na fakturze a zapisami umowy, wiążące są postanowienia umowy.
4. Faktury należy wystawiać z następującym oznaczeniem Zamawiającego:
  Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47,
  Odbiorca: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul. Grażyńskiego 5, 40 - 126 Katowice i dostarczać w 1 egz. do Zamawiającego (KZGM ul. Grażyńskiego 5, w Katowicach) wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym m. in. protokołem. Faktury i załączone do nich dokumenty winny być potwierdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank. Rachunek dedykowany do zapłaty za dostarczony towar lub wykonane usługi winien być wyłącznie rachunkiem rozliczeniowym znajdującym się na tzw. białej liście podatników tj. elektronicznym wykazie podmiotów wymieniony w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).
6. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e - Faktur (KSeF), o ile nie będzie to obligatoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.
8. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
9. Dowody, o których mowa w ust. 9 tj. kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz potwierdzenie dokonania przelewu, Wykonawca winien, pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, w części przypadającej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, załączyć do faktury częściowej lub końcowej z zastrzeżeniem, że ta zasada odnosi się do każdorazowej płatności faktury, o ile część robót objęta fakturą była wykonywana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (roboty budowlane) lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje mailem Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty o której mowa w ust. 11. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie Zamawiający potraktuje jako zgodę na bezpośrednią zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisem ust. 11.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatności się należy; albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11.
1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty o której mowa w ust. 11 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub złożenia do depozytu kwoty o której mowa w ust. 14 pkt. 2) potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia lub złożonego depozytu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. *Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, określa umowa regulująca współpracę tych Wykonawców stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej umowy*.

§ 7
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami objętymi przedmiotem umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada następujące dokumenty:
decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach:
1. SO.03.7356.14.2022.ZM
2. SO.03.5144.19.2024.ZM
1. projekt rozbiórki obiektu przy ul. Dobrzańskiego 3 w Katowicach
2. specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót,
Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:
1. zgłoszenia właściwym organom rozpoczęcia rozbiórki;
2. przekazanie niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy dokumentacji;
3. terminowa zapłata wynagrodzenia;
4. opiniowanie umów na podwykonawstwo oraz kontrola zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia.
5. współpraca w zakresie pozyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane przyłącza w stosowne urządzenia pomiarowe oraz zawrzeć stosowne umowy z dostawcami usług własnym kosztem i staraniem.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 8
###### Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazującymi rozbiórkę obiektów oraz niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość wykonanych robót i jakość sprzętu, który zostanie użyty w trakcie ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465).
3. Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji postanowień niniejszej umowy materiały będą posiadać wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a sprzęt i urządzenia będą posiadać wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren rozbiórki przedstawicieli organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane.
5. W celu wykonania robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fachowej siły roboczej, niezbędnej dla terminowej i prawidłowej ich realizacji. Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w charakterze kierownika robót, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
6. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która według Zamawiającego przez brak wystarczających kwalifikacji lub w jakikolwiek inny sposób zagraża terminowemu lub jakościowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz bezpieczeństwu pracy. Wykonawca na własny koszt dokona powyższego w terminie do 48 godzin od przedstawienia Wykonawcy żądania Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zabezpieczenia:
1. terenu rozbiórki w tym umieszczenia tablicy informacyjnej i wykonania ogrodzenia,
2. przepustowości dróg komunikacyjnych na terenie rozbiórki w sposób określony projektem czasowej organizacji ruchu,
3. warunków pracy, szczególnie w zakresie warunków technicznych, bhp i ppoż., wymiany niezbędnych danych i informacji z Zamawiającym oraz do ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą mienia znajdującego się na terenie rozbiórki aż do momentu odbioru.
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2024 poz. 399), przepisów prawa miejscowego obowiązującymi na obszarze Miasta Katowice oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska.
2. Wykonawca jest zobowiązany do stałego sprzątania miejsca robót i terenu przyległego ze szczególnym uwzględnieniem przylegającej ulicy i chodnika, przez który wywożony będzie powstały gruz oraz do kompleksowego uporządkowania terenu rozbiórki przed przekazaniem go Zamawiającemu tj. najpóźniej w terminie ustalonego odbioru robót. Przez kompleksowe uporządkowanie robót Zamawiający rozumie doprowadzenia przestrzeni wokół miejsca robót do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów w miejscu robót.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego materiałów wtórnych na składowisko. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru i zakupu surowców wtórnych powstałych w wyniku rozbiórki tj. złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych, wystawione przez firmę prowadzącą skup złomu najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia dostarczenia i przyjęcia złomu do skupu, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.  Dokument potwierdzający odbiór złomu musi określać kwalifikację złomu w podziale na złom wsadowy lub niewsadowy, wagę złomu i cenę jednostkową netto jego zakupu oraz Dostawcę/Podmiot przekazujący złom: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 631-001- 01 - 47, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice. Wykonawca nie pobiera żadnych pieniędzy od firmy skupującej złom.  Na podstawie w/w potwierdzenia Zamawiający rozliczy się bezpośrednio z firmą prowadząca skup złomu wystawiając jej fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszelkie szkody wyrządzone lub wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt albo pokryć koszty wykonania zastępczego lub odszkodowania.
5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców sprzętu i urządzeń przewidzianych do użycia w trakcie trwania umowy /oraz opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego./*
6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców. Wykonywanie umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z umową i przepisami
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru robót wykonywanych przez Podwykonawcę, które będą podlegały odbiorowi częściowemu, zgodnie z zapisami § 13 co najmniej 6 dni przed przystąpieniem do odbioru przez Zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany, na czas trwania umowy, spełniać wymagania określone przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023 poz. 875 ze zm.) zgodnie z art. 68 ust. 3 oraz art. 35 ust. 2 ww. ustawy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany przepisów przez ustawodawcę w ww. zakresie, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
9. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w ust. 15, w szczególności wykaz pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy ze wskazaniem ich rodzaju.
10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów (oświadczeń) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 15 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu.

§ 81
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w przedmiarach, związane z wykonaniem przedmiotu umowy w szczególności: z wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych, prac ziemnych, robót wykończeniowych. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1. oświadczenie pracownika, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania podpisane przez osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie pracownika, Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1). Kopia umowy/umów powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu (pozostałe dane powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumenty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego.
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek); Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie w terminie 21 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego.
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem imienia i nazwiska, które nie podlega anonimizacji. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego.
1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, chyba, że nie spełnienie tego wymogu nie wynika z winy Wykonawcy lub Podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do udowodnienia zaistniałej sytuacji poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 pkt. 4 umowy.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 9
Podwykonawcy
Następująca/e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e Podwykonawcy/om:
1. robota budowlana polegająca na ………………./ dostawa ………………./ usługa polegająca na ………………., którą wykona …………………… (podać nazwę i adres Podwykonawcy, o ile jest znany) Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem ………………….......................... oraz pod adresem e - mail:…………………………………………… z osobą (imię i nazwisko)........................................................…
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
lub:
- brak części zamówienia, która zostanie zlecona Podwykonawcy.*
1. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany) spełniającą wymogi SWZ, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nie zgłoszenie w w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Nie zgłoszenie w w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
9. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2024 poz. 1061).
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. Zobowiązany jest wówczas do pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
11. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10
Ubezpieczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia na ewentualność szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót, w następstwie, których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej, rzeczowej, czystej straty finansowej, wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu i sąsiedztwie prowadzenia robót. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzględniać odpowiedzialność deliktową, kontraktową oraz z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu z zakresem ubezpieczenia obejmującym również odpowiedzialność w szczególności za:
1. szkody wyrządzone przez Podwykonawców,
2. szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych czynności (za wyjątkiem szkód bezpośrednio w mieniu przeznaczonym do rozbiórki/wyburzenia),
3. szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem samobieżnych maszyn budowlanych, dźwigów, i innych pojazdów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia
4. szkody wyrządzone w związku prowadzonymi pracami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi - limit odpowiedzialności nie niższy niż 700.000,00 PLN,
5. szkody wynikłe z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, innych urządzeń wibracyjnych (w tym szkody na skutek wibracji) - limit odpowiedzialności nie niższy niż 300.000,00 PLN,
6. szkody spowodowane w podziemnych urządzeniach lub instalacjach w trakcie wykonywania prac - limit odpowiedzialności nie niższy niż 300.000,00 PLN,
7. Szkody wyrządzone po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy Zamawiającemu), jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania,
1. Umowa ubezpieczeniowa ma być zawarta na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 PLN na cały przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem jego zmian dokonanych na podstawie § 16.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót okazać polisę ubezpieczeniową oraz dowody opłacenia składki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania składek w okresie realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień wynikających z klauzul ryzyk budowy i montażu. Zakres ubezpieczenia nie może ulec pogorszeniu przez cały okres realizacji prac kontraktowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania składek.
5. Jeżeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 1, nie zostanie zawarta, ciągłość wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez cały okres trwania umowy albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał od wymagań określonych w umowie na niekorzyść Zamawiającego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawartą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków polisy ubezpieczenia, to Zamawiający ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowne polisy ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w umowie lub przedłużyć okres dotychczasowych polis ubezpieczeniowych lub innego dokumentu ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych do wykonania tego obowiązku. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami za tak zawartą lub przedłużoną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia wraz z należnymi odsetkami, wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy tych kosztów.
6. Niezależnie od powyższego Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku:
1. uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców,
2. utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,
3. utraty lub uszkodzenia majątku, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich,
4. utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.
Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach określonych powyżej, Wykonawca niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.

§ 11
###### Kontrola realizacji robót

1. Zamawiający ma prawo do kontroli jakości sprzętu i urządzeń, które są wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy, jak i kontroli jakości oraz poprawności wykonania rozbiórki.
2. Inspektor nadzoru działający z ramienia Zamawiającego może w czasie trwania robót polecić na piśmie usunięcie z terenu rozbiórki w wyznaczonym terminie sprzętu i urządzeń, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym przepisami BHP lub niniejszą umową. Gdyby Wykonawca nie zastosował się do polecenia, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót lub zlecić powyższe czynności innemu Przedsiębiorcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub też potrącić poniesione koszty z jego wynagrodzenia
3. Zamawiający może według swojego uznania, przeprowadzać kontrolę poprzez swoje wewnętrzne komórki jak i przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców z zewnątrz (rzeczoznawców). W razie zażądania przez Zamawiającego opinii zewnętrznego rzeczoznawcy odnośnie prawidłowości wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zlecić taką opinię. Jeżeli w rezultacie opracowanej opinii okaże się, że roboty rozbiórkowe prowadzone są niezgodnie z umową to koszty tej opinii obciążają Wykonawcę, w przypadku wyników potwierdzających prawidłowość prowadzenia robót rozbiórkowych koszty opinii obciążają Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania całkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego, które to instrukcje odnoszą się do jakości i poprawności wykonania robót rozbiórkowych
5. Z czynności kontrolnych winien być sporządzony protokół i doręczony przedstawicielowi Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robót określonych w § 1 umowy lub realizuje je niezgodnie z przepisami technicznymi lub umową – Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do realizacji zakresu umowy lub do zaprzestania prowadzenia robót niezgodnie z przepisami technicznymi lub umową, żąda użycia materiałów, sprzętu i elementów odpowiedniej jakości wyznaczając Wykonawcy stosowne terminy. Wyżej wymienione żądania Zamawiający może również przedstawić łącznie
7. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego określonego w ust. 6 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 12
# Odbiory
1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane następujące odbiory:
1. odbiory częściowe robót – (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy) w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń;
2. odbiór końcowy przedmiotu umowy (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy) dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia i przygotowaniu dokumentacji powykonawczej.
1. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego części zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru pisemnie drogą pocztową lub elektroniczną.
2. W terminie 7 dni – od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy lub jego części– strony przystąpią do jego odbioru. Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza pisemnie Zamawiający.
3. W przypadku nie przystąpienia do odbioru lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru. Jednostronnie podpisany protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.
4. Potwierdzenie zakończenia czynności odbioru nastąpi protokołem odbioru końcowego lub częściowego przedmiotu umowy podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy w trakcie odbioru końcowego Zamawiający odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokół odbioru częściowego z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w protokole. Na okoliczność usunięcia wad zostaną uzupełnione zapisy w protokole odbioru. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w oznaczonym terminie, upoważnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).
6. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskać oświadczenie od Podwykonawców, którym zlecił wykonanie robót, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy zostało zapłacone przez Wykonawcę Podwykonawcom w należytej wysokości i w terminie./*
7. Odbiory częściowe odbywają się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w oparciu o uznany przez Zamawiającego procent zaawansowania robót.

§ 13
###### Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1. opóźnienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu całego przedmiotu umowy do terminu określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy,
2. opóźnienie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w usunięciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze całego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie wad określonego w protokole,
3. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiającego w trakcie wykonywania czynności zgodnie z § 6 ust. 9, 10 i 11, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
4. nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, o którym mowa w § 9 ust. 3, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5. nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;.
6. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;.
7. z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 81 ust. 1, lub niezłożenie Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 81 ust. 2, w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
8. odstąpienie lub wypowiedzenie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%, wynagrodzenia brutto.
Podstawą naliczenia kar umownych:
1. z ust. 1 pkt 1) i 2) są zapisy odnotowane w protokole odbioru;
2. z ust. 1 pkt 3) - 8) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w oświadczeniu Zamawiającego.
1. Na okoliczność naliczenia kar Zamawiający wystawi notę księgową ze wskazanym terminem płatności. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy, przy czym oświadczenie o potrąceniu kary umownej może być złożone bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do jej zapłaty. W przypadku rozliczenia kar umownych w drodze potrącenia wierzytelności w trybie art. 498 Kodeksu cywilnego płatności z tytułu kar umownych stają się wymagalne w terminie płatności faktur określonym w § 6 ust. 4.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 pkt 2).
§ 14
###### Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawy PZP. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
2. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1. jeżeli opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w podjęciu realizacji robót licząc od daty przekazania terenu rozbiórki przekroczy 14 dni;
2. Wykonawca pomimo dwukrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób (działanie odpowiadające kwalifikowanej postaci braku należytej staranności) zaniedbuje zobowiązania umowne;
3. bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania;
4. Wartość naliczonych łącznie kar umownych osiągnie kwotę określoną w § 15 ust. 4;
5. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;
6. nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
7. Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego
8. Wykonawca nie przedłożył pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego wezwania Zmawiającego
9. Wykonawca nie dokonał zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo sprzeciwu Zmawiającego
10. w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 11 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5% wartości umowy;
11. z innych przyczyn określonych w umowie;
1. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej.
2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca:
1. zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony życia i własności
2. zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
3. w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie
4. w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i określi wartość wykonanych robót wg stanu na dzień rozwiązania umowy
5. w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia usunie wszystkie inne dobra z terenu rozbiórki, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i opuści teren rozbiórki. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zmawiający ma prawo do usunięcia Wykonawcy z terenu rozbiórki i obciążenia Wykonawcy kosztami tych czynności.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do:
1. pokrycia kosztów dotychczas wykonanych robót budowlanych,
2. pokrycia kosztów dozoru terenu rozbiórki do czasu opuszczenia terenu rozbiórki przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy,
3. rozliczenia kosztów zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na jego przejęcie,
4. rozliczenia zakupionych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji i wykonania robót budowlanych do czasu rozwiązania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawcą, przy uwzględnieniu kosztów ich transportu i magazynowania oraz kwot wypłaconych Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. Materiały te i urządzenia muszą być przekazane Zamawiającemu protokołem.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 8). Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu sporządzonego przez strony na dzień odstąpienia.

ISTOTNA ZMIANA UMOWY

§ 15
Zasady ogólne dokonywania zmian umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w § 16, - § 18 umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 455 ustawy PZP lub odpowiednio w § 16 - § 18 umowy właściwymi dokumentami, w zależności od charakteru wystąpienia zmian, w szczególności:
1. protokół konieczności (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy); lub/i
2. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa; lub/i
3. dokumenty, pisma potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót.
Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy PZP.

§ 16
Zmiana terminu

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 - 9, o ile będą one miały wpływ na terminy określone w umowie.
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót albo dokonywanie odbiorów w szczególności z uwagi na gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne – o ile ma to wpływ na terminy określone w umowie, a fakt ten został zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich trwania;
2. Niewypały i niewybuchy - o czas niezbędny do ich usunięcia i zabezpieczenia terenu;
3. Wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wpływ na terminy określone w umowie, o czas tych wykopalisk;
4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym:
1. nieterminowe przekazanie terenu rozbiórki – o czas takiego opóźnienia,
2. wstrzymanie robót przez Zamawiającego powyżej 2 tygodni - o czas wstrzymania;
3. konieczność uzyskania od operatora i/lub właściciela sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunków technicznych), niezbędnych w celu likwidacji kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urządzeń - o czas niezbędny do ich uzyskania oraz włączenia do projektu.
Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym:
1. niewydanie, w terminie 14 dni od daty wystąpienia Wykonawcy, decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (w tym zatwierdzonego projektu organizacji ruchu), mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne - o czas potrzebny do jej/jego wydania.
2. wydanie decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy – o czas niezbędny do ujęcia w projekcie zmian, które decyzja ta wprowadza,
3. odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - o czas niezbędny do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia przez właściwy organ lub do uzgodnienia z Zamawiającym dalszego postępowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu, gdy zaistnieje taka konieczność,
4. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót rozbiórkowych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - do czasu rozpatrzenia przez właściwy organ zażalenia na to postanowienie bądź do uzgodnienia z Zamawiającym dalszego postępowania, w tym wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu,
5. konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;
1. Przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi pracami, których wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - o czas ich trwania lub do czasu uzgodnienia i wprowadzenia środków zaradczych;
2. Zmiany będące następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Strony nie mają wpływu i działając racjonalnie, nie mogły zapobiec jej wystąpieniu przed zawarciem Umowy, której nie mogły uniknąć ani jej przezwyciężyć oraz która nie może być przypisana którejkolwiek ze Stron (w szczególności klęska żywiołowa, epidemia, działania wojenne, terroryzm, rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją zamówienia, protesty mieszkańców lub innych osób fizycznych lub prawnych) - o czas jej trwania lub usuwania jej skutków, przy czym Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałego na skutek działania siły wyższej’
  § 17
Zmiana wynagrodzenia
1. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
2. Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.

§ 18
Inna istotna zmiana umowy

Inne istotne zmiany umowy nastąpią, gdy zaistnieją następujące okoliczności:
1. brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie, w tym osoby wykazane w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, a w przypadku kierownika budowy (robót) bądź jego zastępcy także doświadczeniu, nie mniejszych niż oferowane (jeśli dotyczy),
2. nastąpi zmiana Podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania zakres prac, który zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście lub Wykonawca wykona osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą miał powierzyć Podwykonawcy do wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP;
3. nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta Katowice lub Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach;
4. nastąpi siła wyższa (w rozumieniu § 16 ust. 8);
W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu prac, który miał wykonać Podwykonawca, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powołał się na wiedzę lub doświadczenie Podwykonawcy, którego zastąpi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedkłada stosowne dokumenty wykazujące spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie tych prac.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. Oferta Wykonawcy oraz wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. Załącznik nr 1. - dokumentacja wymieniona w § 1 ust. 3.
2. Załącznik nr 2 - Końcowego przedmiotu umowy.
2. Załącznik nr 3 - Protokół odbioru częśćiowego przedmiotu umowy.
Załącznik Nr 2
do Umowy na roboty rozbiórkowe

P R O T O K Ó Ł
KOŃCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonywanych przez ….............................................................................
        firma Wykonawcy
na nieruchomości ……………………………….………………….…………………..……………………………………………
adres

Termin przekazania terenu rozbiórki: wg umowy: ……………………… faktyczny:………………………

Sporządzony do umowy nr ….................. z dnia …...............................

Odbioru w dniu ………………………… ze strony Zamawiającego dokonał ….…………………………………………...
        imię i nazwisko
na podstawie zgłoszenia z dnia ……………………………..
w obecności:
Członków Komisji ze stromy Zamawiającego	Przedstawicieli Wykonawcy

1. .........................................................	1. ...........................................................
        imię i nazwisko	imię i nazwisko
2. .........................................................	2. ...........................................................
3. .........................................................	3. ...........................................................

CZĘŚĆ PIERWSZA - Odbiór robót

Termin z umowy wg § 2 ust. 3 … ……………………………….

Przedmiotu umowy wg umowy obejmował następujące roboty rozbiórkowe: …………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonych czynności odbioru stwierdzono, że:
wykonano zakres robót objętych umową zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną / nie stwierdzając /
/ stwierdzając /* występowani/a/e/* wad i usterek: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/ możliwych / niemożliwych/* do usunięcia i ustalono termin ich usunięcia na dzień:………………………….

Podpisy
Podpisy Zamawiającego	Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	........................................…
        data i podpis	data i podpis

CZĘŚĆ DRUGA - Odbiór usterek

1. Odbioru dokonano w dniu …………………………
2. W odbiorze uczestniczyli:

        Przedstawiciele Zamawiającego	Przedstawiciele Wykonawcy
1. .........................................................	1. ...........................................................
        imię i nazwisko	imię i nazwisko
2. .........................................................	2. ...........................................................
3. .........................................................	3. ...........................................................

W wyniku zgłoszenia do odbioru po usunięciu usterek stwierdzono:
1. wady i usterki opisane w Części Pierwszej w pkt. 3 zostały usunięte *
2. wady i usterki opisane w Części Pierwszej pkt. 3 nie zostały usunięte w zakresie* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym zakończono protokół odbioru przedmiotu umowy

Podpisy Zamawiającego	Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	........................................…
        data i podpis	data i podpis

CZĘŚĆ TRZECIA – Podstawa do naliczenia kar umownych *

Zgodnie z § 13 umowy podstawę do naliczenia kar umownych dla Wykonawcy** stanowi:

    § 13 ust. 1 pkt. 1)	…………….… x 0,2% wartości umowy = ………………………….…	(ilość dni opóźnienia )	(suma)
    § 13 ust. 1 pkt. 2)	…………….… x 0,2% wartości umowy = ………………………….…	(ilość dni opóźnienia )	(suma)

Na tym zakończono protokół końcowego przedmiotu umowy

Podpisy Zamawiającego	Podpisy Wykonawcy

.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	..........................................
.......................................	........................................…
        data i podpis	data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do umowy rozbiórkowej
OBIEKT / Zadanie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

###### PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWY ODBIORU ROBÓT
w okresie od dnia ………………….. do dnia ……………………..
sporządzony dnia ………………… przy udziale :
Zamawiający:
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Inspektor Nadzoru Pan/Pani …………………………..………………………………………….
– Inspektor Nadzoru Pan/Pani …………………………..………………………………………….
– Inspektor Nadzoru Pan/Pani …………………………..………………………………………….

Wykonawca:
– Osoba kierująca robotami Pan/Pani………………………….…………………………………………..
– Pan/Pani………………………….…………………………………………..
- Pan/Pani…………………………………………………………………………………………….
Innych członków :
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………….......
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………………………….......
Tab.1
L.P.	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym należna Wykonawcy	Jakość wykonanych robót	Uwagi i zastrzeżenia stron
1.			pozytywna	Bez uwag
	Łącznie netto

Strony stwierdzają co następuje:
1. Wyżej wymienione roboty zostały wykonane zgodnie z umową oraz projektem.

Lp.	Rodzaj robót, asortymenty, elementy	Udział procentowy robót wykonanychzątkrobótu	Udział procentowy wykonanych robót wg poprzedniego protokołu	Udział procentowy robót wykonanych w okresie rozliczeniowym
1	2	5	6	7

	RAZEM

Katowice, dn. …………………………………….

	Inspektor Nadzoru	Osoba kierująca robotami
	(podpis)	(podpis)

	*(kolumna 4A - opcja wyłącznie przy rozliczeniu końcowym umowy)

ponadto
Wykonawca oświadcza, iż niżej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca brał udział w realizacji robót odebranych niniejszym protokołem obioru:

L.P.	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów wykonywanych przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę	Nazwa Podwykonawcy / / dalszego Podwykonawcy	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym należna Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy	UWAGI (ew. potrącenia)

	Łącznie netto
		.

Osoba kierująca robotami ..............................................................(podpis).