UMOWA NR IP.271.16.2.2020.LK

Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej

Nr 183023N Trzcin - Chełsty

W dniu …………………… roku pomiędzy

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno

NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowaną przez:

Pana mgr Tomasza Szczepańskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz – Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………..

NIP ........... , REGON ..........

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego ( www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem KRS …………………………….* lub

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) 

niepotrzebne skreślić

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto, zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto, zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 09.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto).

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącej przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdami, przebudową skrzyżowań z drogami publicznymi, odwodnienia pasa drogowego, wymaganymi uzgodnieniami i zezwoleniami, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu lub zmian w stałej organizacji ruchu, uzgodnienie projektu z Zarządcami dróg wyższych kategorii w zakresie przebudowy skrzyżowań oraz ich oznakowania na odcinku około 0,5 km.

a). Dokumentacja projektowa oraz projekt wykonawczy winien być kompletny z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do zgłoszenia budowy oraz realizacji prac budowlanych. Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.

- Projektant przed rozpoczęciem ostatecznych prac projektowych uzgodni plan sytuacyjny oraz zakres opracowania z Zamawiającym w celu uzyskania jego akceptacji.

- Teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora

3 W zakres dokumentacji projektowej ( budowlanej jak i wykonawczej) oraz kosztorysu inwestorskiego powinien być wykonany zgodnie z przepisami oraz zawierać m.in.:

a) w wersji papierowej:

- sporządzenie map do celów projektowych do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie

Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

- dokumentację geologiczną rozpoznania i oceny warunków gruntowo – wodnych 2 egz.

- projekt wykonawczy  – 6 egzemplarzy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  2 egzemplarze

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

- przedmiar robót do SIWS – 2 egzemplarze

b) w wersji elektronicznej:

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robót

należy złożyć również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS i w plikach dwg. AutoCad 2004 (kosztorys w ath Norma PRO )

- wszystkie egzemplarze dokumentacji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w

terminie i na warunkach wynikających z niniejszej Umowy.

4. Wykonawca, poza czynnościami wymienionymi w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i niniejszego paragrafu jest zobowiązany do pełnienia pozostałych obowiązków określonych w umowie, w szczególności do:

1) realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą

polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane,

2) współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy,

3) realizacji objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, w terminach określonych przez Zamawiającego,

5) udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy w terminie 3 dni, nie wliczając dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, od daty wezwania,

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości umowy,

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do protokołu, przy czym dla zachowania terminu odpowiedzi te mogą być przesyłane drogą mailową na wskazane w Umowie adresy mailowe,

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na żądanie własne lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max 3 dni licząc od dnia, w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia,

9) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego.

10) wykonania dodatkowych prac projektowych, w przypadku gdyby sporządzone w trakcie realizacji prac budowanych, dla przedmiotowej inwestycji, ekspertyzy techniczne wskazywały konieczność ich wykonania, a nie zostały one wykonane w ramach przekazanej dokumentacji – dodatkowe prace projektowe należy traktować jako uzupełnienie pierwotnej dokumentacji i będą wykonywane w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,

12) stosowania art 12 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

14) Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.

15) współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.

2. Za dzień wykonania dokumentacji, uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru i przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów zamówienia.

3. Wykonawca zapewni wykonanie usługi objętej umową, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

§ 3.

Wynagrodzenie i płatność

- Wysokość wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesieniu praw autorskich wynosi:

Wartość netto ………………. zł

(słownie: …………………….. 00/100 )

Podatek VAT 23%  …………………. zł

(słownie: ………………………00/100 )

Wartość brutto ……………… zł

(słownie: ……………………… 00/100)

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia  należnego mu wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zostało skalkulowane w sposób uwzględniający wszelkie  konieczne do  poniesienia  przez niego wydatki, w tym koszty pozyskania map, wszelkich  niezbędnych uzgodnień, sprawowania nadzoru autorskiego w postępowaniu przetargowym.

§ 4. Warunki zapłaty

- Należne wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie zapłacone po przedłożeniu rachunku/faktury w terminie 30 dni od dnia przedłożenia z dołu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………………………………………….………………………………….

- Błędne wystawienie rachunku/faktury spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu wyjaśnienia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin płatności liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku, o ile na koncie znajdują się niezbędne środki na pokrycie polecenia.

- Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

§ 5

Nadzór autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 6

Odbiór dokumentacji

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym w § 2. umowy, przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie kompletną i pozbawioną wad dokumentację.

- Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 15 (piętnaście) dni 
od dnia jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych brakach  lub wadach w przekazanej dokumentacji.

- Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół podpisany przez Zamawiającego, stwierdzający należyte  wykonanie dokumentacji projektowej.

- Data  podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest równoznaczna z datą sprzedaży kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru dokumentacji braków (tj. dostarczenia niekompletnej dokumentacji projektowej) lub wad istotnych, Zamawiający odmówi   odebrania dokumentacji - wówczas uznaje się, że umowa nie jest wykonana w terminie wskazanym w § 2. umowy. O istotności  wad decyduje Zamawiający.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad nieistotnych lub usterek w przekazanej dokumentacji Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy na piśmie odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia braków albo, 
gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim, czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli  wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w  wyznaczonym terminie.

§ 7

Majątkowe prawa autorskie

1. Zamawiający, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 Umowy, z dniem wydania przez

Wykonawcę całości lub jakiejkolwiek części dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających), na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie; utrwalanie; rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; użyczenie i najem; publiczne wykonywanie; wyświetlanie; odtwarzanie; nadawanie w telewizji; wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sieć Internet; wprowadzanie do pamięci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, o których mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory, o których mowa w ust. 1, rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych w treści niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy, autorskie prawa majątkowe do części

Dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

6. Przeniesienie autorskich następuje bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Wykonawca najpóźniej do dnia Końcowego Odbioru Dokumentacji zapewni istnienie wystawionego przez autorów utworów nieodwołalnego i bezwarunkowego upoważnienia dla Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie brak podstaw dla Wykonawcy do wystawienia faktury za wykonaną część Dokumentacji, dla której takiego upoważnienia brakuje.

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.

9. Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 3 i 4, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie

Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

10. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie w pełnym zakresie dla całej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawcę jak i wersji elektronicznej.

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostaną naliczone kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § ………………………

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w

okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § ………………….. za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad,

b) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § …………. za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

c) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § ………………..

d) za odstąpienie od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przypadającego na dany etap umowy, który nie zostanie zrealizowany w wyniku odstąpienia,

e) za zwłokę w udzielaniu odpowiedzi na pytania Zamawiającego i udzielaniu wyjaśnień

w ramach wsparcia Zamawiającego lub nadzoru autorskiego w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na udzielenie odpowiedzi,

f) za niestawiennictwo w naradach, spotkaniach, posiedzeniach, w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecną osobę, której obecność była wymagana przez Zamawiającego,

2. Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu. Maksymalna wysokość kar umownych strony określają na 30%. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.  Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone po odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy od dnia ich wskazania przez Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że błędy w dokumentacji, które ujawniły się w trakcie realizacji przedmiotu umowy

5. Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do ich usunięcia.

6. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy jest uprawniony do umownego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, nawet gdyby jedno lub oba zobowiązania nie były wymagalne.

7. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli w toku wykonania umowy Wykonawca stwierdzi pojawienie się okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane w terminach innym niż określone w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Uchybienie temu obowiązkowi skutkuje utratą możliwości powoływania się na przekroczenie terminów z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o ich zaistnieniu, przyczyny zaistnienia, jeżeli Wykonawca:

1) nie realizuje lub jest w zwłoce w realizacji zobowiązań umowy, przekraczając terminy o 14 dni

roboczych, w stosunku do terminów ustalonych w umowie pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do realizacji prac zgodnie z umową i nie zaszła żadna z okoliczności określonych w § 10 ust. 2 umowy,

2) dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania projektowego wykonanego w ramach umowy,

3) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, lub istnieją przesłanki do

wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub postępowania o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

3. Odstąpienie od Umowy każdej ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.

4. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów dokończenia przedmiotu umowy przez innego wykonawcę.

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad 14 dni, niezależnie od

naliczenia kar umownych Zamawiający może ograniczyć zakres umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. Odstąpienie może nastąpić najpóźniej do dnia 30.11.2021r.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie za

odebrane elementy przedmiotu umowy w stosunku do których zostały przeniesione na jego rzecz Autorskie prawa majątkowe zgodnie z niniejszą umową i będą one mogły być wykorzystane przez Zamawiającego w dalszych pracach projektowych.

§ 10

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Oprócz przypadków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na termin wykonania Umowy,

2) przedłużających się procedur postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed

organami administracji publicznej, powyżej terminów ustawowych.

3) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wstrzymaniu robót,

4) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują

konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania Umowy o czas trwania przeszkód, nie zawinionych przez Wykonawcę, a mających wpływ na niemożność realizacji przedmiotu umowy,

4. Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania Umowy.

5. Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu wykonania Umowy, sposobu jej wykonania lub wysokości wynagrodzenia. Ww. wniosek Wykonawcy, winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy wraz z powołaniem się na właściwe postanowienia Umowy i zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o jej zapisy. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić w jakim zakresie domaga się zmiany w Umowie, przedstawiając stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich przygotowanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. Niezależnie od postanowień powyższych, strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

§ 11

Rękojmia za wady

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, dokumentacji każdego   z  elementów przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru  końcowego całego przedmiotu umowy.

§ 12

Osoby koordynujące umowę

Koordynatorami w zakresie realizacji  obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest: Leszek Klejna – Inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwaniu Środków Pozabudżetowych.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa  w  szczególności przepisy z Kodeksu cywilnego.

§ 14.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 8 ust.5, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie firmy.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziczno; Grodziczno 17a; 13-324 Grodziczno;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Grodziczno jest Pan Grzegorz Szajerka; tel. 600960587; e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze  otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA

.............................................................................................................................

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

ZAMAWIAJĄCY

...................................................................................

(podpis Zamawiającego)

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).