**Załącznik A**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie projektów wraz z kosztorysami inwestorskimi na roboty budowlane mające na celu:
	* + 1. zadanie część I: przystosowanie infrastruktury obiektu do nowych wystaw stałych i poprawienie dostępności strefy wejściowej skrzydła wystawowego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zlokalizowanego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu
			2. zadanie cześć II: wykonanie modernizacji elewacji skrzydła wystawowego od strony pl. Jana III Sobieskiego 2.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
	* + 1. projekt architektoniczno-budowlany dla uzyskania pozwolenia na budowę przy obiektach zabytkowych dla całości zadania
			2. uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód w tym pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę na cały zakres zadania
			3. projekt techniczny dla całości zadania
			4. dwa projekty wykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych dla 2 części zadania:

część I) przystosowanie infrastruktury obiektu do nowych wystaw stałych i poprawienie dostępności strefy wejściowej skrzydła wystawowego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zlokalizowanego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu oraz

część II) wykonanie modernizacji elewacji powyższego budynku od strony pl. Jana III Sobieskiego 2 .

* + - 1. wykonanie ekspertyzy ppoż. dla całego budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2.
			2. wykonie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej muru zewnętrznego wraz ze stropem konstrukcyjnym istniejącej elewacji oraz schodów wejściowych do skrzydła wystawowego,
			3. wykonanie audytu energetycznego dla całego budynku,
			4. uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w związku z realizacją robót budowlanych w obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego,
			5. wykonawca w opracowaniu dokumentacji projektowej powinien także uwzględnić:

 - opinie i uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z realizacją robót budowlanych w obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego.

 - wykonane w skrzydle wystawowym budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w okresie ostatnich trzech lat prace budowlane, w tym związane z oddymianiem klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego, rozdzielni elektrycznej. Prace te są w tzw okresie trwałości i nie mogą ulec znaczącym modyfikacjom,

- modernizację istniejącej sieci hydrantowej w celu zapewnienia wydajności, ciśnienia w sieci dla całego obiektu oraz odpowiedniego zasięgu węży,

 - zapisy posiadanego przez Muzeum audytu dostępności,

 - posiadane przez Zamawiającego koncepcje aranżacyjne i dokumentację projektową dla stref wystawienniczych

- planowany remont Placu Jana III Sobieskiego – inwestycja sąsiadująca z budynkiem. Dokumentacja remontu dostępna pod linkiem: [https://muzeumgornoslaskie-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j\_janisz\_muzeumgornoslaskie\_onmicrosoft\_com/EnLYCGOxtBlMlG3-FYbGpjoBHbfkB\_zgGj7CwW-1je8Hmg?e=knZd2b](https://muzeumgornoslaskie-my.sharepoint.com/%3Af%3A/g/personal/j_janisz_muzeumgornoslaskie_onmicrosoft_com/EnLYCGOxtBlMlG3-FYbGpjoBHbfkB_zgGj7CwW-1je8Hmg?e=knZd2b)

- świadczenie usług nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera także:

a) koncepcja architektoniczna modernizacji elewacji budynku wystawowego Muzeum Górnośląskiego przy ulicy Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 w Bytomiu,

b) koncepcja architektoniczna przystosowania sal wystawienniczych do nowych wystaw stałych i poprawienia dostępności strefy wejściowej budynku Muzeum Górnośląskiego przy ulicy Plac Jana III Sobieskiego 2, 41-902 w Bytomiu,

c) projekty koncepcyjne wystaw – archeologicznej, etnograficznej i przyrody,

d) dokumentację projektową dla wykonanych robót w budynku tj. (klatka schodowa i oddymianie, oświetlenie awaryjne, rozdzielnia),

e) audyt dostępności.