Szczecin, 16.03.2022

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu 5 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie zamówienia „Zaprojektuj i wybuduj”,.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

- Dzień dobry, w nawiązaniu do przetargu " projekt i wykonanie remontu 10 lokali komunalnych w podziale na dwie części " : -Zamawiający przewiduje na każdą część z osobna łączny termin wykonania projektu i remontu 120 dni od momentu podpisania umowy. "1) etap 1 – w terminie 60 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskania akceptacji zamawiającego i złożenia

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ." Jest to termin trudny do utrzymania, czy jest możliwość zmiany terminu dostarczenia dokumentacji wraz z akceptacją zamawiającego z 30 dni na 60 dni ? Kolejne pytanie: Czy zamawiający jest wstanie zmienić łączny termin wykonania umowy ze 120 dnia na 180 dni ? W chwili obecnie panującej sytuacji, kryzysu wojennego oraz niekontrolowanych podwyżek materiałów co za tym idzie braków towarów, niestabilności tynku usługowo-handlowego łączny termin wykonania umowy 180 dni jest bezpieczny na wykonawcy. Dziękujemy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów realizacji zamówienia.