# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

dla oferentów sporządzających kosztorysy ofertowe do przetargu  na roboty budowlane zadania pn.:

Wykonanie termoizolacji budynku w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9

- Założenia kalkulacyjne do uwzględnienia przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych.

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, tj. w oparciu o ceny jednostkowe robót.

  - Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- przedmiar robót,

- zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

  - Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Dokumentacja wykonawcza zawiera branżę architektoniczno-budowlaną, instalacji elektrycznej i odgromowej.

  - Ceny jednostkowe robót.

Wykonawcy są zobowiązani ustalić zgodnie z podstawą katalogową podaną w przedmiarze (jeśli została ona wyszczególniona). W przypadku gdy Wykonawca przyjmie do wyceny inne podstawy katalogowe, bądź kalkulację indywidualną, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił w danej pozycji kosztorysu ofertowego wszystkie roboty wyszczególnione w podstawie katalogowej podanej w przedmiarze.

  - Opisy robót powinny jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym w przedmiarach Zamawiającego.

  - Jednostki miar i ilość jednostek w kosztorysie ofertowym mają być zgodne z przedmiarem Zamawiającego. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na podane w przedmiarach odległości dla wywozu ziemi oraz innych odpadów przeznaczonych do utylizacji. Wykonawca przedstawi w ofercie wycenę wywozu ziemi/odpadów, wyliczoną zgodnie z ostateczną odległością ich wywozu na składowisko. Odległość ustali we własnym zakresie po wcześniejszym rozpoznaniu możliwości ich składowania i utylizacji i przyjmie ją do kosztorysu ofertowego.

  - Wykonawca przed złożeniem oferty, w terminach określonych w SWZ ma prawo wnieść na piśmie do Inwestora wszelkie uwagi dotyczące zakresu, technologii robót, materiałów i urządzeń w celu ustosunkowania się do nich Inwestora i dokonania ewentualnych poprawek w przedmiarach.

  - Wykonawca ma obowiązek przeanalizować dokumenty wyszczególnione w pkt 1.2 i  może zapoznać się z warunkami istniejącymi na budowie.

  - Cena ofertowa brutto ma uwzględniać wszystkie należne przyszłemu Wykonawcy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia określonego na podstawie dokumentów  wyszczególnionych w pkt. 1.2  w tym również:  koszty związane z budową i utrzymaniem zaplecza budowy, ochroną, ubezpieczeniem budowy, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, wymaganiami bhp i środowiska (np. zabezpieczenie drzew), organizacją i obsługą budowy (w tym obsługi geodezyjnej), opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, koszt sporządzenia opisu środków trwałych i składników wyposażenia zgodnie ze wzorem, koszt dokumentacji powykonawczej, koszt szkolenia obsługi, uzyskania z Urzędu Miasta Oświęcim zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, koszt wykonania ogrodzenia tymczasowego, koszty jednorazowe sprzętu oraz koszty usuwania ewentualnych skutków awarii, ewentualnego usuwania wód opadowych, itp. Koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy (nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom).

Koszt uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt należy uwzględnić w druku Oferta.

  - Strona tytułowa kosztorysu ofertowego ma zawierać:

- określenie rodzaju kosztorysu,

- nazwę przedmiotu kosztorysowania,

- określenie lokalizacji budowy,

- nazwę i adres zamawiającego,

- cenę ofertową  (liczbowo i słownie),

- datę opracowania kosztorysu,

- nazwę i adres jednostki, która oferuje wykonanie robót,

- podpis oferenta.

  - Tabele zestawienia materiałów z wyszczególnieniem nazwy producenta i typu materiału,  ilości w podanej jednostce miary, ceny jednostkowej oraz wartości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem  umowy.

  - Cena podana na druku „Oferta” powinna odpowiadać sumie wartości poszczególnych kosztorysów ofertowych i wartości uzyskania decyzji środowiskowej RDOŚ, powiększonej o wartość podatku VAT, obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Koszty opracowania kosztorysu ofertowego ponoszone są w całości przez Wykonawcę.

  - Kalkulację  należy  wykonać  metodą  uproszczoną  i  przedstawić  w   kosztorysie ofertowym   wyszczególniając dane jak w tabeli poniżej:

| L.p. | Podstawa katalogowa opisu robót | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa zł | Wartość (5 x 6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Założenia techniczne.

  - Zastosowane do budowy materiały i urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane na rynku polskim atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, DTR, itp.

  - Zastosowane materiały muszą odpowiadać parametrom technicznym i wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania 
i odbioru robót.

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, 
tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy produktu lub usługi oraz służy ustaleniu standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych.

  - Wykonawca zastosuje właściwe technologie obróbki materiałów w celu utrzymania parametrów technicznych materiałów i zachowania gwarancji.

  - Opis robót przewidzianych do wykonania.

Roboty budowlane obejmują:

- docieplenie elewacji budynku,

- docieplenie dachu, kominy, obróbki blacharskie, gzymsy,

- schody zewnętrzne z podestami przy wejściach do budynku,

- wymianę orynnowania i obróbek blacharskich (attyka, gzyms, parapety zewnętrzne),

- demontaż i montaż nowych krat,

- montaż klimatyzatora,

- wymianę instalacji odgromowej,

- wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego,

- wykonanie szyldów, tablic informacyjnych,

- wymiana fragmentu ogrodzenia zewnętrznego,

- wykonanie nowych daszków nad wejściami,

- wykonanie odtworzenia opaski wokół budynku,

- zapewnienie nadzoru ornitologicznego i uzyskanie opinii/ekspertyzy sporządzonej przez ornitologa i chiropterologa w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych lub zwierząt, a w przypadku stwierdzenia na terenie nowych siedlisk lęgowych (gniazd) gatunków ptaków oraz siedlisk innych zwierząt (np. łasicowatych) przed rozpoczęciem prac uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej,

- zastosowanie rekompensaty przyrodniczej - dostawa i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Szczegółowe opisy zawierają projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót będące załącznikami do dokumentacji przetargowej.

- Założenia technologiczne.

  - Wszelkie prace oraz ruch sprzętu budowlanego, jednostek transportowych i przebywanie ludzi na terenie kompleksu wojskowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Dowódcy Jednostki Wojskowej.

  - Koszty jednorazowe sprzętu należy rozliczać w ramach kosztów ogólnych lub wskazanych w kosztorysie ofertowym.

- Założenia organizacyjne.

  - Zagospodarowanie placu budowy.

    - Ustala się, że w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” a w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Plan zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów”.

    - Zaplecze budowy należy zorganizować przy budowanym obiekcie w uzgodnieniu 
z Użytkownikiem i Zamawiającym w protokole przekazania placu budowy.

    - Odpady z budowy nieprzewidziane do przekazania Zamawiającemu (np. gruz, ziemia
i inne) będą stanowić odpad wytworzony przez Wykonawcę. Opis postępowania z w/w odpadami w punkcie 5.2.

    - Celem zapewnienia utrzymania właściwego porządku na budowie, Wykonawca dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownych kontenerów, do których będzie na bieżąco składował odpady z budowy. Po zakończeniu robót i przed przystąpieniem do przekazania obiektu teren budowy należy uporządkować.

    - Roboty będą prowadzone w czynnym kompleksie wojskowym.

  - Zaplecze tymczasowe.

    - Koszty organizacji i utrzymania placu budowy oraz zaplecza - należy ująć w ramach kosztów ogólnych. Nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom.

  - Transport technologiczny.

    - Poziomy i pionowy transport materiałów Wykonawca zorganizuje w sposób zapewniający ochronę istniejących elementów budowlanych oraz ochronę zieleni.

    - Dojazd do placu budowy drogami istniejącymi.

    - Harmonogram budowy.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z zasadami określonymi w Projekcie umowy (załącznik do SWZ). Sposób organizacji robót przez Wykonawcę ma zapewnić zakończenie prac w terminie umownym.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik do umowy. Prace należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Dopuszcza się wcześniejszy termin zakończenia robót po wcześniejszym uzgodnieniu go z Zamawiającym w zależności od posiadanych środków finansowych.

- Wymagania w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności przepisy n/w ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi:

- Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”

- Ustawę „O ochronie przyrody”

- Ustawę „Prawo Wodne”

- Ustawę „O odpadach”

W okresie trwania budowy Wykonawca:

- będzie wykorzystywał i przekształcał elementy przyrodnicze (w tym ukształtowanie terenu i stosunki wodne), wyłącznie w zakresie określonym w dokumentacji projektowej lub w warunkach innych decyzji (np. RDOŚ),

- będzie podejmował kroki związane z ograniczeniem uciążliwości dla osób lub dóbr wynikających:

- z nadmiernego hałasu (praca maszyn i pojazdów transportowych),

- wibracji,

- zanieczyszczenia powietrza;

- będzie stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i wód gruntowych,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

  - Gospodarka odpadami. Wykonawca prac odpowiedzialny jest za właściwe prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

W okresie trwania budowy Wykonawca:

- będzie gromadzić odpady z budowy oraz wytworzone przez siebie odpady komunalne w kontenerach postawionych w ustalonych miejscach. Po wypełnieniu kontener należy niezwłocznie opróżnić wywożąc odpady poza teren kompleksu, na najbliższe składowisko odpadów. Miejsca składowania i utylizacji muszą spełniać wymagania ochrony środowiska,

- będzie gromadzić odpady niebezpieczne w odpowiednich pojemnikach zgodnie 
z przepisami i przekazywać do utylizacji lub odzysku wyspecjalizowanym firmom;

- będzie segregować odpady i utrzymywać porządek w miejscach gromadzenia odpadów;

- będzie przekazywać na żądanie Zamawiającego ksero karty przekazania odpadów powstałych podczas prowadzonych robót.

Ochrona zieleni.

Zakres prac nie obejmuje wycinki drzew i krzewów. Podczas prac budowlanych i składowania materiałów, należy przestrzegać zasad ochrony terenów zieleni i zadrzewień zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody, tj. „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.”

- Ustalenia końcowe.

Oferent przed złożeniem oferty może zapoznać się z warunkami miejscowymi.

Osoba do  kontaktów z ramienia Zamawiającego: Agnieszka Nowak 261 130 876

Sporządziła: