ZP.271.2.2024                                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 1

##### FORMULARZ  OFERTOWY

          - Gmina Konarzyny

- ul. Szkolna 7

- 89-607 Konarzyny

DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy / - ów i podpisująca ofertę: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………………, REGON: ……………………………………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………..

(wypełnić jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)

e-mail: ……………………………………………………………, Nr tel. / nr faksu …………………………………………………..

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:

………………………………………………………………………………………………….......................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym ………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji składamy ofertę na realizację zadania pn.:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”

- Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie:

brutto w wysokości .………..………………………………………...……..…………………….. zł

słownie: ………………………………………………………………………………...…………………. zł,

podatek VAT ….% w wysokości .………..………………………………………...……..……………. zł

netto w wysokości: ……………………………………………………………………………………. zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….zł

- Udzielam/y ……………………………. miesięcy okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od następnego dnia po dacie odbioru końcowego.

- Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2025 r.

- Oferta jest ważna przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam/y, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Nazwa banku i nr konta Wykonawcy, na które ma zostać zwrócone wadium:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptuje/my wszystkie warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - Akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Informujemy, ze zgodnie z art. 225 Pzp, wybór naszej oferty będzie / nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale Podwykonawców*, którym powierzymy następującą  część zamówienia:

| NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

| NAZWA I ADRES PODMIOTU | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA |
| --- | --- |

- Oświadczam/y, że wypełniłem / liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam/y, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikro przedsiębiorstw* /

małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej z dnia 06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikro przedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

- Oferta składa się z następujących załączników:

- …………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………..

………………………………………

(podpisy  i pieczątki osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………

…………………………………………………..

………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”

prowadzonego przez Gminę Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w rozdziale 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa i adres Wykonawcy

……………………………………………………

…………………………………………………..

………………………………………………….

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”

prowadzonego przez Gminę Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

UWAGA !!

Odrębne oświadczenia składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu oraz podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca w przypadku udostępniania zasobu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4

……………………………….

( Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

przed terminem składania ofert na zadanie pn:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

| Lp. | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane | Rodzaj robót budowlanych odpowiadający przedmiotowi zamówienia | Termin wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Wartość robót brutto (z VAT) (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ............ szt.

..........................................., dnia ....................................

................................................................................

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5

……………………………….

( Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Funkcja w realizacji niniejszego zamówienia | Imię i nazwisko | Wykształ- cenie | Posiadane kwalifikacje zawodowe (rodzaj i numer uprawnień) | Doświadczenie zawodowe | Zakres powierzonych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kierownik budowy |  |  |  |  |  |
| kierownik robót branży sanitarnej |  |  |  |  |  |
| kierownik robót elektrycznych, elektroenergetycznych |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobą/osobami* wymienioną/wymienionymi* w poz. .................... wykazu,

2. nie dysponujemy osobą/osobami* wymienioną/wymienionymi* w poz. .................... wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów* do udostępnienia w/w osoby/osób*

..........................................., dnia ....................................

........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6

-projekt-

UMOWA Nr…………………..

zawarta w dniu  …………….. roku pomiędzy:

Gminą Konarzyny  reprezentowaną przez Wójta Gminy Konarzyny Jacka Warsińskiego

z siedzibą w Konarzynach przy ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, nazywaną dalej Zamawiającym, NIP 555-19-35-350

przy kontrasygnacie skarbnika

a

firmą  ………………………………………

reprezentowaną przez ……………………………………,
nazywaną dalej Wykonawcą

§ 1

Niniejszą umowę zawiera się w wyniku dokonanego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

§ 2

- Przedmiotem umowy jest  inwestycja pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku

przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach”. Inwestycja w szczególności polega na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach na budynek administracyjno – biurowy - Gminny Ośrodek Pomocy oraz Żłobek na działce nr 463/2, obręb 0002, gm. Konarzyny wraz z infrastrukturą techniczną

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w dwóch etapach:

ETAP I – wykonanie prac budowlanych do stanu surowego otwartego;

ETAP II – pozostałe prace budowlane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 463/2 obręb Konarzyny, gm. Konarzyny oraz utwardzeniem terenu na działkach nr 225 i 224/1 obręb Konarzyny, gm. Konarzyny.

- Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

- Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa w §1 ust. 2 określają:

- dokumentacje projektowe, na którą składają się projekty budowlane oraz techniczne,

- przedmiar robót,

- złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do umowy uwzględniający:

- ETAP I – wykonanie prac budowlanych do stanu surowego otwartego,

- ETAP II – pozostałe prace budowlane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 463/2 obręb Konarzyny, gm. Konarzyny oraz utwardzeniem terenu na działkach nr 225 i 224/1 obręb Konarzyny, gm. Konarzyny.

- W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w §1 ust. 3 wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

- dokumentacje projektowe o której mowa w ust. §1 ust. 3 pkt 1 z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- przedmiar robót.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacjami projektowymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacjami projektowymi i wpłynie to na elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacjami projektowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z przedstawioną                   ofertą sporządzoną na podstawie dokumentów przetargowych oraz sztuką budowlaną, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania czynności związanych z odebraniem przedmiotu umowy oraz  zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2025 r. Za datę zakończenia uważa się ukończenie wszystkich robót oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów określonych w § 5 ust. 1 pkt f.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości:

netto: ……………………….. zł  (słownie: …………………………………………..)

w tym podatek Vat: ……………………. (słownie: ………………………………)

brutto: ……………………… zł  (słownie: …………………………………………...)

- Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o której mowa w § 7 ust. 1, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w trzech transzach na następujących zasadach:

- Transza Nr 1 – płatna po zrealizowaniu etapu Nr 1  ( zgodnie z § 2 ust.2 umowy) w wysokości nie wyższej niż 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Transza Nr 2 – płatna w wysokości maksymalnie 50 % kwoty dofinansowania na podstawie protokołu odbioru częściowego robót po wykonania minimum 50%  etapu drugiego (zgodnie z § 2 ust.2 umowy)

- Transza Nr 3 – płatna w wysokości min. 50 % kwoty dofinansowania na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić finansowanie realizacji zamówienia, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający z wypłaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji (zamówienia), w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamówienia) przez Zamawiającego (Beneficjenta Programu).Termin płatności faktur częściowych – do 30 dni od daty podpisania protokołów odbiorów częściowych i wystawienia faktur. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

- Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace, w kwocie o której mowa w § 3 ust. 1, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Strony ustalają, że płatność faktury częściowej oraz końcowej płatnej z dofinansowania uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w oknach płatniczych.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych przedłożoną ofertą, dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zadania w przypadku braku wystarczających środków finansowych.

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odebraniu prac na podstawie protokołu odbioru końcowego robót zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów  świadczących o dokonaniu zapłaty ureguluje Zamawiający przez przekazanie  ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Faktura wystawiona będzie na Gminę Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny,
 NIP 555-19-35-350.

§ 4

- Zamawiający przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

- przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją projektową i dziennikiem budowy,

- zapewnienie nadzoru przez przedstawiciela Zamawiającego,

- zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

- dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający w czasie trwania wykonywania zadania uprawniony jest do skontrolowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymaganych osób (które wskazał Wykonawca) wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczących prac objętych przedmiotem umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający powiadomi o nich Państwową Inspekcje Pracy.

§ 5

- Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:

- przyjęcie przyszłego terenu budowy;

- dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Harmonogramu Rzeczowo - finansowego;

- dostarczenie przed podpisaniem umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy;

- zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędnych urządzeń ochronnych na realizowanym zadaniu i stałej kontroli ich przestrzegania;

- bieżące utrzymywanie porządku na terenie budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz końcowe uporządkowanie;

- dostarczanie Zamawiającemu:

- dziennika budowy,

- dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach ,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

- protokołów badań,

- gwarancji,

- instrukcji obsługi,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu,

- pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

- materiały rozbiórkowe przeznaczone do utylizacji, należy unieszkodliwić przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze końcowym kartę przekazania danego odpadu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i zagrożeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczególności:

- mających wpływ na terminową realizację przedsięwzięcia,

- o zidentyfikowanych niezgodnościach w realizacji inwestycji w stosunku do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,

- o czynnikach mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie o roboty budowlane,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych wraz ze szczegółową kalkulacją tych robót; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie jest upoważniony do realizacji robót dodatkowych lub robót zamiennych;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy,

- Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1320 ze zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,

- każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt. 13 dział V SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o chronię danych osobowych.

- Wykonawca (Generalny Wykonawca) i Podwykonawcy ponoszą solidarną i całkowitą odpowiedzialność za roboty, powierzony obiekt, materiały i urządzenia.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w czasie rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 30 dni od daty ich ujawnienia.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie ….. lat. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. daty podpisania przez Zamawiającego protokołu takiego odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem końcowym przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (używania), bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia do eksploatacji (używania).

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ............................... i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od dnia przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji (używania).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający bez utraty prawa z tytułu kar umownych jest uprawniony do usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Wybór uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi przysługuje Zamawiającemu.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 7

- Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, projektów wszystkich umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane wraz ze szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac przedmiotu do wykonania przez Podwykonawców.

- Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać harmonogramowi robót przedstawionemu przez Wykonawcę.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawcą/Podwykonawcą, oraz niezwłocznie w trakcie trwania umowny na podwykonawstwo projektu wszystkich umów z dalszymi podwykonawcami których przedmiotem są roboty budowlane oraz projekty ich zmian, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz z szczegółową dokumentacją obrazującą zakres prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli projekt niespełna wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidujących termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w § 8 punkt 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy na podwykonawstwo, jeżeli umowa nie spełnia wymagań wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli termin zapłaty w umowach na podwykonawstwo określonych w § 8 punkt 10 jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgłoszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

  - terminu wykonania zamówienia:

- opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

- prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

- istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,

- uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

- wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem,

- niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp.,

- aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienie siły wyższej,

- skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- niekorzystne warunki pogodowe,

- zmiana parametrów przedmiotu zamówienia,

- przeszkody i trudności formalno-prawne,

- konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

- zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiana zakresu wykonywanych prac,

- terminów płatności:

- nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,

- wystąpienie siły wyższej

- zmiana terminu wykonania Zamówienia,

- parametrów przedmiotu zamówienia:

- istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp.,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- przeszkody i trudności formalno-prawne,

- wystąpienie siły wyższej,

- wynagrodzenia:

- urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

- przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku ze zmianą zakresu prac przez Zamawiającego,

- sądowa waloryzacja zamówienia,

- podwykonawstwa:

- zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom,

- zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),

- zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego),

- rezygnacja z podwykonawcy.

- Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:

- zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika robót lub przedstawiciela Zamawiającego,

- zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu,

- zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

- Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. a) umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

- Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

- na którą Strony nie miały wpływu;

- przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy;

- której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć;

- której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

- Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych poniżej:

- wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działania nieprzyjaciół zewnętrznych;

- bunt, akt terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową;

- amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne;

- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców;

- katastrofy żywiołowe takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, działania wulkaniczne, powodzie, epidemie.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 , tj. kwotę ....................................... PLN (słownie ………….............................................. złotych).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał w/w zabezpieczenie w formie: ........................... .

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (rękojmi za wady).

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia tj.;. ..................................PLN,  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym),

- kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia, tj.;. .................................................. PLN, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń dotyczących usuwania ewentualnych wad i usterek w okresie rękojmi za wady, zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady (art. 453 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych:

1.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości umowy brutto  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1,

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł brutto – za każdy przypadek,

e) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto – za każdy przypadek,

f) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto – za każdy przypadek,

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł brutto – za każdy przypadek,

h) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

i) za nieprzedłożenie dowodów, o których mowa w § 5 ust. 1. pkt. l. w wysokości 
                    200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania na  zasadach ogólnych.

- Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11

Wszelkie zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku, skorzystania z możliwości podjęcia mediacji strony zawrą umowę o mediację, w której określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji.

- Osoba mediatora wskazana w umowie o mediację musi spełniać następujące wymogi :

- być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w pełni z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

- nie może być sędzią, nie dotyczy to sędziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego,

-  być bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego

- nie może być pełnomocnikiem przed sądem w postępowaniu dotyczącym sporu objętego mediacją lub innym polubownym rozwiązaniem sporu, jak również w żaden inny sposób uczestniczyć w tym postępowaniu sądowym - art. 595 ustawy PZP.

- Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy PZP.

- Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na zawarcie ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego

- W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, o których mowa w §16 ust 2-4 umowy nie doszło do zawarcia ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                                       Wykonawca:

ZAŁĄCZNIK NR 7

Nazwa i adres Wykonawcy:

...............................................................

................................................................

................................................................

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE

UMOWY O PRACĘ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 11 w Konarzynach” przedstawiam wykaz zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać czynności wskazane przez Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykonywane czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) wszystkie osoby które będą wykonywać czynności podczas realizacji zamówienia.

Należy dołączyć kopie umów o pracę, w których muszą być ujawnione następujące dane:

- imię i nazwisko pracownika

- data zawarcia umowy

- rodzaj umowy o pracę

- wymiar etatu

Pozostałe dane muszą zostać zamazane.

| …………………………………………. (miejscowość i data) |  | ……..……………….………………………………. (podpisy Wykonawcy lub należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- | --- |