- Załącznik Nr 1 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc Zagnańsk”.

- 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc Zagnańsk.

- 2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- - wytyczne Zamawiającego do projektowania,

- - konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

- - sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- 3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 3.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

- 3.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

- 3.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- 3.4. Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

- 3.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci,  z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie     w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca wystąpi do Lasów Państwowych oraz w sprawie wydania wytycznych do projektowania na ich terenie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

- 3.6. Zaprojektowanie odcinka drogi o długości ok. 450mb z betonu asfaltowego w zakresie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 750 do działki Lasów Państwowych nr ewid. 11-1376/4 z zawrotką na końcu drogi.

- - szerokość jezdni - 5,0 m;

- - obciążenie ruchem KR-2;

- 3.7. Zaprojektowanie chodnika jednostronnego przyjezdniowego po prawej stronie            szer. 2m(licząc w świetle) z płyty betonowej chodnikowej koloru grafitowego gr. 8cm, chodnik należy zawęzić na przejściu przez istniejący most na rzece Bobrzy.

- 3.8. Zaprojektowanie  remontu istniejącego mostu na rzece Bobrzy.

- 3.9. Zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego w kierunku rzeki Bobrzy. Jeżeli będzie to rów otwarty należy go umocnić na całej długości i wysokości płytami chodnikowymi, alternatywnie kanalizacja deszczowa;

- 3.10.Zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną                      o nawierzchni utwardzonej kruszywem; odrębnie uzgodnić potrzebę zaprojektowania zjazdu na teren leśny z Lasami Państwowymi. Lokalizację zjazdów i dojść do furtek uzgodnić             z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

- 3.11. Zaprojektować oszczędne oświetlenie ciągu uliczno-pieszego, lampy na słupach ozdobnych takich jak przy drodze obok kościoła.

- 3.12. Zaprojektowanie stałej organizacji ruchu(projekt uzgodnić z odpowiednimi organami).

3.13. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.14. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).

3.15. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3.16. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej(jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.17. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych 
i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

3.18. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

•	Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r, poz.162)

•	Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351  ze zm.),

•	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

•	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

•	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518  ze zm.)

•	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2556),

•	Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

•	Ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. , poz. 699)

•	Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

5.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2.Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

5.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości osobno wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.2 wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej           i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.

5.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami  granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

5.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

6. Zaleca się Wykonawcy, przed złożeniem oferty, do przeprowadzenia wizji lokalnej            w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

7. Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

7.1.  przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

7.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

7.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień.

9. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne             i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.

11. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu 
w następującej formie:

a). 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(2 oryginały i 2 kserokopie),

b). 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c). 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji                      z pieczątkami ZRID.

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

13. W odstępie kwartalnym, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu wykonywanych prac przedmiotu zamówienia.