## UMOWA Nr.GKiM.2510……./2018      Wzór umowy

W dniu ………. 2018r w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w imieniu, której działa Burmistrz Świebodzina zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:

mgr inż. Dariusza Bekisza – Burmistrza Świebodzina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy inż. Izabeli Zabłockiej,

a

…………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………, REGON …………….PESEL …………, wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z § 4 ust. 3 lit. 2b załącznika do Zarządzenia Burmistrza nr 678/B/2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych”,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: przestawienie piecy kaflowych sztuk 12 w mieszkaniach komunalnych w Świebodzinie przy ul. :

| Lp. | Adres | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sukiennicza 13/2 | 1 |
| 2 | Konarskiego 10B/4 | 1 |
| 3 | Sukiennicza 29/1 | 1 |
| 4 | Młyńska 3/5 | 1 |
| 5 | Konarskiego 12D/6 | 1 |
| 6 | Sukiennicza 17/16 | 1 |
| 7 | Marynarska 4/4 | 1 |
| 8 | Gen. Sikorskiego 22/6 | 1 |
| 9 | J. Piłsudskiego 1/2 - pustostan | 2 |
| 10 | Poznańska 21/1 | 1 |
| 11 | Marynarska 5/1 | 1 |

W zakresie do wykonania m. innymi:

1. Ostrożne rozebranie pieca.

2. Wyjęcie osprzętu.

3. Rozebranie trzonu do spodu paleniska.

4. Rozebranie przepalonych cegieł.

5. Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego

wbudowania.

6. Dobranie kafli według odcieni, przycięcie i oszlifowanie krawędzi.

7. Wyznaczenie kanałów i paleniska.

8. Wymurowanie trzonu z nowej cegły budowlanej pełnej kl. 100 oraz nowych prostek szamotowych.

9. W przypadku braku w istniejącym piecu rozet należy uzupełnić brakujące rozety

(wyczystki), umożliwiające czyszczenie pieca oraz dostęp do wszystkich kanałów i

rury zapiecowej.

10. Wbudowanie nowego osprzętu typowego tj. drzwiczki piecowe żeliwne, ruszt

piecowy żeliwny, rura piecowej stalowa o śr. 157 mm, założenie zatyczek szt. 2,3.

11. Oblicowanie trzonu, przycięcie i oszlifowanie krawędzi kafli.

12. Powiązanie kafli strzemionami.

13. Wypełnienie przestrzeni międzyściennych gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową i tłuczniem ceglanym.

14. Przybicie blachy przed piecowej wykonanej z blachy ocynkowanej o wym. min

390mm x600mm.

15. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów stałych.

2/ Szczegółowy zakres robót zgodny z opisem technicznym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

Termin wykonania umowy

1/ Wykonanie robót określonych w § 1 nastąpi:

- rozpoczęcie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- zakończenie 45 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia    …….. 2018r.

2/ Termin określony w §2 pkt 1 niniejszej umowy jest terminem odbioru końcowego zakończonych robót.

§3.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1/ Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2/ Wykonawca zobowiązuje się do:

- uzgodnienia z najemcami terminu wykonania przestawienia pieca,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, dostarczając inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i stosowania,

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca oświadcza, że zakres prac objętych umową należy do zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

- należytego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi.

§ 4.

Kierownictwo robót, nadzór inwestorski

1/ Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru Pana Ryszarda Morawca upr. bud. 90/69/W-w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót.

2/ Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Stefan Kapała pracownik Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

3/ Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………….. …

§ 5.

Odbiory

1/ Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory:

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b/ końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

c/ odbiór ostateczny-gwarancyjny.

2/ W odbiorze częściowym uczestniczy Wykonawca, Inspektor nadzoru, a w odbiorze końcowym i ostatecznym uczestniczy Wykonawca, Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiającego oraz najemca lokalu.

3/ Odbiór końcowy następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru.

§ 6.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1/ Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz ilości faktycznie przestawionych piecy kaflowych potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynagrodzenie to uwzględnia w swej wartości wzrost cen w trakcie wykonywania umowy.

2/ Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujące przestawienie 10 sztuk ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wyraża się kwotą:

- cena netto:....................... złotych, słownie:................................złotych..../100,

- plus należny podatek VAT:............złotych, słownie …………………złotych....../100,

- cena brutto:......................złotych, słownie:…………  ………….złotych.... /100.

3/Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z dostawą materiałów i wywozem urobku oraz kosztami składowania.

§ 7.

Rozliczenie i płatności

1/ Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadania przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

2/ Do faktury musi być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których zakresie robót nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie. W przypadku, gdy takich podwykonawców posiadał, oświadczenie, że rozliczył się z nimi z należnego im wynagrodzenia oraz oświadczenie tych podwykonawców potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia.

3/ Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy za wykonanie zadania w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcy Zamawiającemu, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

4/ Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

5/ Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 927-00-09-197.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1/ Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2/ Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

3/ W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, który zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

4/ Gwarancja jakości wykonanego przedmiotu umowy nastąpi przy jego odbiorze końcowym. Protokół odbioru końcowego zadania bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.

5/ W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w uzgodnionych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy tzw. wykonanie zastępcze, a kosztami obciążyć Wykonawcę umownego, który zobowiązuje do zapłaty w/w kosztów tzw. wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Zamawiającego.

6/ Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

Odszkodowania i kary umowne

1/ Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2/ Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 100,0 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad każdego zadania odrębnie w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, od wykonania którego odstąpiono z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4/ Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.

5/ Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby były niewymagalne.

§ 10.

Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Cesja

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 12.

Przepisy szczególne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:				W Y K O N A W C A: