UMOWA NR D.7011.31.2023.T

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 130.000 złotych

zawarta dnia ……………….… r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno

(adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

# ……………………………………………

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie trybu bezpośredniego określonego w § 8 pkt 2 w związku 
z § 10 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (zarządzenie Nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r.). Do udzielonego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
polegającego na przygotowaniu aktualizacji następujących składników dokumentacji (w dalszej części umowy zwanych „projektem wykonawczym”):

  - projektu wykonawczego branży drogowej (wraz z wzmocnieniem podłoża), kanalizacji deszczowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, teletechnicznej (wraz z kanałem technologicznym), zieleni – po 3 egz.;

  - przedmiaru robót dla branży drogowej (wraz z wzmocnieniem podłoża), kanalizacji deszczowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, teletechnicznej (wraz z kanałem technologicznym), zieleni – po 3 egz.;

  - kosztorysu inwestorskiego dla branży drogowej (wraz z wzmocnieniem podłoża), kanalizacji deszczowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, teletechnicznej (wraz z kanałem technologicznym), zieleni – po 3 egz.;

  - STWiORB dla branży drogowej, elektrycznej – po 3 egz.;

dla zadania „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się aktualizacja składników dokumentacji wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

  - wyłączenie zakresu ronda wraz z dojazdami, z uwzględnieniem zmian dotyczących geometrii jezdni dodatkowych - przechyłki i tym samym odprowadzenia z jezdni wód opadowych i roztopowych – rowy przydrożne lub kanalizacja

  - zmiana konstrukcji na klasę obciążenia ruchem KR5 dla jezdni głównej,

  - poszerzenie jezdni dodatkowych do szerokości 6m i związana z tym korekta rowów przydrożnych,

  - skrócenie zakresu pozostałych branż w związku z wyłączeniem ronda.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ponadto:

  - wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego,

  - przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanego projektu wykonawczego związanych z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

  - w razie konieczności powtórzeń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywanie czynności określonych w pkt 1 oraz pkt 2 w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową. W razie konieczności powtórzeń postępowania Wykonawca zobowiązany jest wykonywać te czynności w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

  - obowiązek ponoszenia przez Wykonawcę kosztów, które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Projekt wykonawczy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, zgodnie z wymogami art. 99, art. 100 oraz art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikającej z naruszenia przez Wykonawcę wymagań wynikających z umowy, w tym z ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody z tytułu wad projektu wykonawczego.

- W przypadku zmiany przepisów określających właściwości, jakie ma spełniać projekt wykonawczy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili przekazania projektu wykonawczego.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że projekt wykonawczy będący przedmiotem zamówienia będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie prac: od dnia zawarcia umowy,

- zakończenie prac: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – złożenie projektu wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej.

- Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………...

- Osobą nadzorującą realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………………….

- Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona.

§ 3

- Po doręczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie max. 14 dni od daty wpływu dokona: sprawdzenia materiałów (oceniając ich kompletność oraz zgodność z umową i przedstawi Wykonawcy uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu Umowy) lub odbioru - w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Z odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Zamawiającego. Termin odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiający przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usterek, wad lub braków ujawnionych w projekcie wykonawczym (po upływie terminu wyznaczonego w trzecim z kolei wezwaniu do ich usunięcia), to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie elektronicznej, z ich jednoczesnym nadaniem w wersji papierowej.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wstrzymując zapłatę 20 % wynagrodzenia umownego do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiający stosuje postanowienie ust. 1.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia i odebrać przedmiot umowy. Obniżone wynagrodzenie powinno pozostawać w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, w jakiej wartość przedmiotu umowy z wadą pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wad.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wad.

- Wraz z wykonanym przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o jego zgodności z umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu tylko taki przedmiot umowy, który został wykonany zgodnie 
z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości oraz merytorycznej weryfikacji przekazanego projektu wykonawczego.

- Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z przysługujących uprawnień, w tym prawa do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowania, uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi.

§ 4

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wynosi ………………… zł brutto, słownie: ……………………………………………...

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty wymagane dla kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, a także majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 12 oraz z tytułu praw zależnych 
i niewykonywania osobistych praw autorskich oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy i nośników, na których przedmiot umowy jest utrwalony.

§ 5

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub protokół odbioru spisany na okoliczność odbioru, o którym mowa 
w § 3 ust. 5 lub ust. 6.

- Należności będą uregulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 
na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………… w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Do faktury Wykonawca dołączy dokument stanowiący podstawę jej wystawienia, o którym mowa w ust. 2.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:

Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a, NIP: 684-00-13-798.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

NIP: ………………….

§ 6

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości 
i rękojmi za wady.

- Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczo
-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, podpisanego bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia na podstawie protokołu zdawczo
-odbiorczego i odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
W przypadku wystąpienia wad jakościowych nie nadających się do usunięcia, ale umożliwiających wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty podpisania stosownego do tych okoliczności protokołu odbioru. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru przez Zamawiającego zatrzymanego zakresu projektu wykonawczego lub daty zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanego projektu wykonawczego w toku.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie.

- Za wady uznaje się między innymi:

- błędy obliczeniowe,

- luki w opracowaniach,

- braki ilościowe,

- niekompletność projektu wykonawczego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań w okresie gwarancji usunie ewentualne wady przedmiotu umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad.

- Dokument gwarancyjny, obejmujący całość przedmiotu umowy, stanowiący załącznik do umowy, Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 1 lub do protokołu odbioru spisanego na okoliczność odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 lub ust. 6.

- Wykonawca odpowiada za wady projektu wykonawczego, a Zamawiający może dochodzić roszczeń również po upływie okresu rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych i żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody.

§ 7

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 2. Kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie będzie naliczana maksymalnie do 60 (sześćdziesiątego) dnia zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. Kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie będzie naliczana maksymalnie do 60 (sześćdziesiątego) dnia zwłoki,

- zwłoki w udzielaniu w trakcie trwania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej projektu wykonawczego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi. Kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie będzie naliczana maksymalnie do 60 (sześćdziesiątego) dnia zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 2. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli umowa lub przepis to przewiduje.

- Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.

- Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

  - Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 7 umowy, obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego.

  - Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści.

§ 9

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób 
i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

§ 10

- Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym lub zawiadomieniu o wadzie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 2 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

- Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zakresem wynikającym z umowy lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia określonego 
w § 2 ust. 1 pkt 2.

- Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Wykonawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie rozpocznie lub nie zakończy czynności odbioru w terminie określonym w § 3 ust. 1 oraz gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego w terminie określonym w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem 
§ 3  ust. 2, ust. 5 lub ust. 6. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy.

§ 11

- Wykonując umowne prawo odstąpienia od umowy, Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał, czy odstąpienie dotyczy całej umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części umowy i następuje na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od całej umowy przez Zamawiającego nie niweczy postanowienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 5.

- Jeżeli odstąpienie Zamawiającego ma skutek wobec całej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od Zamawiającego wynagrodzenia, które już zostało wypłacone. Zwrot wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

- Jeżeli Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie do części umowy, Zamawiający wskaże, który zakres wykonanych prac chce zatrzymać. Uprawnienie przysługuje bez względu na fakt, czy został podpisany protokół odbioru czy też nie.

- W przypadku zatrzymania jakiegokolwiek zakresu prac, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy należnego za ten zakres opracowań wynagrodzenia. Odstąpienie nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji, rękojmi, do przeniesienia praw autorskich w tym zakresie, kar umownych.

- W wypadku odstąpienia od części umowy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu protokół inwentaryzacji wykonanych prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartości według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
to w takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest przejąć wykonane prace projektowe oraz pokryć ich wartość. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 12

- Wykonawca oświadcza, iż w chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu (całości lub części w formie papierowej lub cyfrowej), Wykonawcy przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Utworu tj. do przedmiotu umowy jako całości i/lub jakichkolwiek jego części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, wraz z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego 
i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że prawa te wolne będą od roszczeń osób trzecich.

- Z chwilą faktycznego wydania każdej z części przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy oraz wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- udostępnienia innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom biorącym udział w procesie inwestycyjnym jako materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wprowadzanie rozwiązań projektowych zamiennych niezbędnych dla realizacji inwestycji,

- realizacji technicznej inwestycji zaprojektowanej na podstawie projektu wykonawczego będącej przedmiotem umowy i udostępnienie wykonawcom prac budowlanych lub jakimkolwiek innym podmiotom,

- zwielokrotniania dowolną techniką, utrwalania na wszelkich rodzajach nośników 
i publikacji między innymi dla celów przeprowadzenia postępowań przetargowych 
i realizacji,

- publikacji i reklamy zrealizowanego przedmiotu umowy dla celów realizacji inwestycji z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa, działań promocyjnych i informacyjnych,

- wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej lub dystrybucji w sieci komputerowej np. w internecie,

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego oraz realizacji inwestycji.

Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy jak 
i terytorialnie, i czasowo.

- Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworu, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do Utworu lub jego poszczególnych części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz do niewystępowania z tego tytułu z jakimikolwiek roszczeniami majątkowymi – przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do Utworu. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie Utworu lub jego poszczególnych części, jak też swobodny wybór czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępnienia Utworu lub jego poszczególnych części, jak też na dokonywanie zmian, modyfikacji, adaptacji oraz opracowań Utworu lub jego poszczególnych części. Wykonawca zwalnia Zamawiającego 
z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca nie powierzy wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu lub jego poszczególnych części osobom trzecim innym niż Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się, że uzyska od podmiotów, którym przysługują autorskie prawa osobiste nieodwołalną 
i wyłączną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich do Utworu lub jego poszczególnych części, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodę na dokonywanie wszelkich innych ww. czynności, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, w tym upoważnienie do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.

- Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian w Utworze lub jego poszczególnych częściach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczególnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego oraz potrzeby realizacji inwestycji.

- Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utrwalony został przedmiot umowy, a które zostaną Zamawiającemu przekazane.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniężne), jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystywaniem Utworu lub jego poszczególnych części lub opracowań Utworu.

- Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w powyższym ust. 7, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w takim postępowaniu.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jego części przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich twórców, współtwórców oraz wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Utworu lub jego poszczególnych elementów – w zakresie umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Utworu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w umowie, jak również do tej chwili będzie posiadał zgodę twórcy każdej 
z części przedmiotu umowy na niewykonywanie przez niego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy lub jej części, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby przeróbek lub zmian 
w przedmiocie umowy lub jej poszczególnych częściach – w zakresie umożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych określonych w ust. 4 powyżej.

- Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z Utworu lub jego części przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu lub jego części, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu lub jego części, na osoby trzecie.

§ 13

- Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku z realizacją niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, jego personel oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego.

- Wykonawca, jego personel oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych odpowiednią do zagrożeń.

- W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zmawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej.

§ 14

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy branżowe.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 		                                                           WYKONAWCA:

DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

Do Umowy Nr .............…………. zawartej dnia.............................

WYKONAWCA: ....................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY: ...................................................................................................................

PRZEDMIOT GWARANCJI JAKOŚCI: ...............................................................................

………………………………………….………………………………………………………

Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany projekt wykonawczy na okres 24 miesięcy od dnia ………

Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty ich usunięcia i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wystąpienia wad jakościowych nie nadających się do usunięcia, ale umożliwiających wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi na całość przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty podpisania stosownego do tych okoliczności protokołu odbioru.

    - O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

    - Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron oraz wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

    - Wykonawca w terminie wyznaczonym w protokole zobowiązany jest do usunięcia usterek 
i przedłożyć poprawiony zakres Zamawiającemu.

    - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania usunięcia usterek przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający w tym czasie nie mógł korzystać w pełni z wykonanego projektu wykonawczego.

    - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, wady może usunąć Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

    - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu niniejszej gwarancji.

    - W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie 
w zakresie gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

......................................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

........................................................................................

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy