ZZP-271-16-12/22

**Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego**

**SPZOZ w Krakowie**

**30-393 Kraków**

**ul. dr. J. Babińskiego 29**

Kraków, dnia 21.04.2022 r.

**Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nr ZP-12/22.**

W dniu 21.04.2022 r. o godzinie 9:30 nastąpiło otwarcie ofert na „**Przebudowa dróg na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie**”.

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje niniejsze informacje:

Zamawiający oszacował wartość realizacji 3 etapów przedmiotu zamówienia na kwotę w wysokości: 2 024 962,76 zł.

Na realizację pierwszego etapu przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 863 885,20 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Pierwszy etap Przedmiotu umowy (podstawowy) zostanie zrealizowany w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

2) Drugi etap Przedmiotu umowy (prawo opcji) zostanie zrealizowany w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy wskazanego we wzorze umowy (załączniku nr 4 do SWZ) w §2 B ust. 2 oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, lecz nie później niż do dnia 31.08 2023 r.

3) Trzeci etap Przedmiotu umowy (prawo opcji) zostanie zrealizowany w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy wskazanego we wzorze umowy (załączniku nr 4 do SWZ) w §2 B ust. 2 oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, lecz nie później niż do dnia 31.08 2023 r.

Termin płatności: termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1.Oferta nr 1 - WOJTASIK Sp. z o.o. ul. Prof. W. Konopczyńskiego 7A/246 , 30-383 Kraków

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 2 034 907,07 zł

**Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 72 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

2. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 2 528 039,51 zł

**Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

3. Oferta nr 3 – Konsorcjum: Lider: OMEGA Zakład Sieci Wod.- Kan. Sp. z o.o. ul. Cechowa 7F, 30-614 Kraków; Partner: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 2 562 609,94 zł

 **Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

4. Oferta nr 4 – Konsorcjum: Lider: Zakład Budowlano Handlowo Usługowy Trobud Jadwiga Trojszczak; Zerwana 56, 32-091 Michałowice; Partner: Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo Sp. z o.o. ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze; Partner: ADD ASFALT Sp. z o.o. ul. Mrozowa 5, 31-752 Kraków

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 1 993 327,78 zł

**Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

5. Oferta nr 5 – PPHU MDTRANS Poradów 44, 32-200 Miechów

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 2 371 170,55 zł

**Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

6. Oferta nr 6 – TRANZIT Sp. z o. o. Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew

**Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:** 1 969 795,50 zł

**Dodatkowa gwarancja:** Niniejszym oferuję/my dodatkowy okres gwarancji wynoszący 24 miesiące/ęcy, liczony od dnia, w którym upłynie obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi.

 Anna Wilk

 .................................................

*Sekretarz Komisji Przetargowej*